СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2013 года  №6/10

О внесении изменений в ДЦП «Благоустройство на территории

поселения Сосенское в 2012-2014 гг.»

В соответствии с законом города  Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом поселения Сосенское,  Постановлением главы сельского поселения Сосенское от 16.08.2011  № 35-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Сосенское, их формировании и реализации»,  заслушав  информацию о ходе выполнения ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.» и  плане  мероприятий на 2014 год,  проведя  анализ запланированных и проведенных мероприятий, рассмотрев предложение главы поселения Сосенское по внесению изменений в долгосрочную целевую программу «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.» с целью благоприятного проживания граждан на территории поселения Сосенское,

Совет депутатов  поселения Сосенское решил:

1.    Принять представленную информацию о ходе выполнения ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.»  к сведению.

2.  Принять предложение о внесении изменений в долгосрочную целевую программу  поселения Сосенское «Благоустройство на территории  поселения Сосенское в 2012-2014 гг.» (далее – Программа),  изложив Приложения 1 и 2 к Программе согласно приложению 1 к настоящему решению и дополнив  приложением 3  согласно приложению  2 к настоящему решению.

3.   Внести соответствующие  изменения в бюджет поселения Сосенское в городе Москве на  2013 и 2014 годы.

4. Направить главе поселения Сосенское   на утверждение измененную редакцию долгосрочной целевой программы «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.».

5.   Решение вступает в силу с момента подписания.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления.

| Глава поселения Сосенское | В.М. Долженков |
| --- | --- |

Приложение 1

К решению Совета депутатов поселения Сосенское От 24.12.2013 №6/10 Приложение 1 К ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.».

| Мероприятия по содержанию муниципальных объектов на территории поселения Сосенское за счет средств бюджета поселения |
| --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Объем финансирования |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка сметной документации, в том числе оформление и паспортизация объектов благоустройства | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | Освещение |  |  | 2 250,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2.1 | Содержание и ремонт уличного освещения | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | 1 200,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2.2 | Оплата за потребленную энергию уличного освещения | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | 450,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.3 | устройство дополнительного уличного освещения с присоединением к существующей сети - п. Комм у д.11 к шк. дорожке | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Устройство дополнительного уличного освещения с присоединением к существующей сети в липовом парке п. Газопровод | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Содержание мест захоронения |  |  | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Благоустройство ( прочие мероприятия) |  |  | 9242,00 | 13802,20 | 26850,00 |
| 4.1 | Содержание дорожек и тротуаров | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 4000,00 | 6000,00 | 8200,00 |
| 4.2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 2800,00 | 5000,00 | 8300,00 |
| 4.3 | Капитальный ремонт подпорной стенки вдоль центральной дороги и перед д. №№15,16,17 п. Газопровод | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 4.4 | Капитальный ремонт спортивной площадки в Липовом парке в пос. Коммунарка | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 4.5 | Ремонт тротуара в Липовом парке п. Коммунарка | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.6 | Обновление информационных баннеров | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 50,00 | 100,00 | 400,00 |
| 4.7 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 1300,00 | 1400,00 | 1450,00 |
| 4.8 | Прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 500,00 | 300,00 | 1000,00 |
| 4.9 | Содержание обелисков | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4.10 | Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 2,00 | 2,20 | 300,00 |
| 4.11 | Отлов бездомных животных | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 4.12 | Вывоз снега | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4.13 | Подготовка к новому году (ёлка) | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 40,00 | 40,00 | 200,00 |
| 5 | Озеленение | 2012-2014 гг |  | 5 600,00 | 7 635,00 | 11 000,00 |
| 5.1 | Содержание объектов озеленения | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 4 600,00 | 6 585,00 | 9 500,00 |
| 5.2 | Приобретение цветочной рассады и луковичных | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 900,00 | 950,00 | 1 300,00 |
| 5.3 | Приобретение грунта | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 5 | Закупка материалов на субботник | 2012-2014 гг |  | 150,00 | 180,00 | 200,00 |
| 6 | Финансирование деятельности муниципального бюджетного предприятия (МБУ) - | 2012-2014 гг |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Субсидии на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий | 2014г. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Субсидии на закупку техники и оборудования для текущей деятельности | 2013-2014 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | оборудование техники системой Глонасс | 2014г. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Паспортизация дворовых территорий | организации -по результатам аукциона | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 19 345,00 | 24 417,20 | 45 850,00 |
| Приложение 2 |
| К ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.». |

Сводная таблица мероприятий по благоустройству территории  поселения Сосенское на 2012-2014 гг. за счет средств бюджета поселения

| № | Перечень мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 |
| 2 | Проектно-сметная документация | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 3 060,00 |  | 1 060,00 |  | 1 000,00 | 800,00 |
| 3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | благоустройство территории поселения Сосенское в соответствии с проектно-сметной документацией 2012 г. | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 37 415,00 |  | 0,00 |  | 37 415,00 | 22 950,00 |
| 3.2 | Обустройство дворовых территорий | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 4 000,00 |  | 0,00 |  | 4 000,00 |  |
| 3.3 | устройство тротуаров, асфальтовых покрытий (парковки), расширение дорог | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 9 800,00 |  | 0,00 |  | 9 800,00 |  |
| 3.4 | Устройство детских и спортивных площадок на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  |
| 3.5 | Поставка и установка МАФ | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 5 500,00 |  | 2 000,00 |  | 3 000,00 |  |
| 3.6 | Проведение работ по реконструкции древесно-кустарниковой растительности (вырубка деревьев, обрезка ветвей, посадка новых саженцев) | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 4 651,60 |  | 1 651,60 |  | 2 000,00 |  |
| 3.7 | Благоустройство территорий, прилегающих к прудам на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 4 000,00 |  |
| 3.8 | Изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 200,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
| 3.9 | Устройство мусорных площадок на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 800,00 |  | 0,00 |  | 800,00 |  |
| 3.10 | восстановление газонов | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 700,00 |  |
| 4 | Прочие мероприятия | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | 13 000,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 | 11 200,00 |
|  | Итого |  |  | 91 011,60 |  | 4 711,60 |  | 70 815,00 | 34 950,00 |

Приложение 2

К решению Совета депутатов поселения Сосенское От24.12.2013 № 6/10 Приложение 3 К ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.».

| Мероприятия по благоустройству территории поселения Сосенское на 2014 г. за счет средств бюджета поселения |  |
| --- | --- |
| №п/п | План мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Исполнители | Сумма, тыс.руб |
| 1 | Проектно-сметная документация | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 800,00 |
| 2 | Благоустройство |  |  |  |
| 2.1 | Устройство рез. покрытия, поставка и монтаж новых игровых форм на дет. площ. д. № 10 п. Коммунарка | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 800,00 |
| 2.2 | Проведение работ по реконструкции древесно-кустарниковой растительности (вырубка сухих и аварийных деревьев, обрезка ветвей, посадка новых саженцев) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 1000,00 |
| 2.3 | Поставка и установка МАФ (игровые формы, ограждение, вазоны) на детскую площадку в д. Прокшино (в дополнение и на замену) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 600,00 |
| 2.4 | Устройство спортивной площадки, поставка и установка МАФ на детскую и спорт. площадку в д. Сосенки | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 1200,00 |
| 2.5 | Устройство площадки для занятия варкаутом у д. №22 п. Коммунарка (парковка) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 2000,00 |
| 2.6 | Устройство футбольного поля в д. Летово | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 8600,00 |
| 2.7 | Благоустройство лесополосы вдоль домов №№15,16,17,8,14,18 п. Газопровод (тропинки, лавочки, урны, вырубка и обрезка сухостоя) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 1000,00 |
| 2.8 | Устройство покрытий на площадках для занятия варкаутом (Газ. д.№1, Лип. Парк) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 2000,00 |
| 2.9 | Благоустройство территории, прилегающей к храму в д. Летово (вырубка и обрезка сухостоя, устройство тротуаров и ступенек, установка ограждения) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 3000,00 |
| 2.10 | Устройство дополнительного тротуара от д. №7 к д. №8 п. Газопровод | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 250,00 |
| 2.11 | Благоустройство пешеходной дорожки до школы (вдоль забора "Градстрой"), включая устройство тротуара от м-на Эдальго до школы и между школой и лицеем с установкой металлического ограждения | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 2500,00 |
| Итого по благоустройству: |  |  | 22950,00 |
| 3 | Прочие мероприятия: |  |  |  |
| 3.1 | установка домовых и уличных знаков типа СТТП | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1720,00 |
| 3.2 | установка малых архитектурных форм на территории поселения (дополнительно и на замену старых): 1) цветочные конструкции: - между коптильней и школой п.Коммунарка, -у входа в конф. зал д. №18 п. Газопровод, - вдоль дороги от д. 111 до 104, - между д.№22 и №15 п. Коммунарка, -у памятника п. Коммунарка; 2) металлические ограждения ( п. Коммунарка, п. Газопровод); 3) урны; лавочки; детские игровые формы (на замену пришедших в негодность) | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 9280,00 |
| 3.3 | устройство дополнительной тропинки у пруда в д. Прокшино | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.4 | устройство асфальтового подъезда к храму "Новомученников" | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.5 | устройство уличных пандусов (спусков) для инвалидов ( по заявкам) | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.6 | изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах поселения | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.7 | Декоративное освещение мест общего пользования | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.8 | Гидрофобизация тротуаров п. Газопровод, п. Коммунарка | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона |  |
| 3.9 | установка елки, наружное праздничное украшение | 2014 год | организации - по результатам конкурса, аукциона | 200,00 |
| Итого по прочим мероприятиям: |  |  | 11200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 34950,00 |