# МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ГЛАВА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 23.08.2012 | № | 9-П |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт  объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах»

Руководствуясь постановлением главы сельского поселения Сосенское от 16.08.2011г.  № 35-П «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ  сельского поселения Сосенское, их формирования и реализации», решением Совета депутатов сельского поселения Сосенское от 11.10.2011г. №211/29  «О принятии долгосрочной программы «Капитальный ремонт  объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах»,   проведя анализ мероприятий ДЦП «Капитальный ремонт  объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах», с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, в связи с необходимостью осуществления диспетчеризации состояния лифтов по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка д. №7 (1 лифт), и д. № 8 (2 лифта)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт  объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах» :

- изложить приложение №1 к ДЦП «Капитальный ремонт  объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах»  в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

2. Финансово-экономическому отделу (Константинова О.С.) профинансировать мероприятие  по монтажу системы  диспетчеризации пассажирских лифтов по адресам: г. Москва, поселение  Сосенское, пос. Коммунарка, дом №7 (1 лифт), дом №8 (2 лифта) за счет средств освободившихся после проведения открытого аукциона на выполнение работ по замене лифтового хозяйства в жилых домах п. Коммунарка д.7, и п. Коммунарка, д. 8 .

3.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Сосенское                                                                           С.Л. Белоконев

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГЛСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

сельского поселения Сосенское

«Капитальный ремонт объектов муниципального  жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2012-2014 годах»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам и источникам финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1 Ремонт кровли |
| 1 | пос. Коммунарка дом №2 | 4 кв. 2012 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 1201,60 |  | 1201,60 | 1201,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Коммунарка дом №110 | 4 кв. 2012 г. | 1267,00 | 1267,00 |  | 1267,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | пос. Коммунарка дом №111 | 4 кв. 2012 г. | 1274,00 | 1274,00 |  | 1274,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Газопровод д.10 | 4 кв. 2012 г. | 915,10 | 915,10 |  | 915,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 5 | пос. Газопровод д.16 | 4 кв. 2012 г. | 1620,60 | 1620,60 |  | 1620,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | пос. Коммунарка д.10 | 4 кв. 2013 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 1197,00 |  |  | 0,00 |  | 1197,00 | 1197,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 7 | пос. Коммунарка д.101 | 4 кв. 2013 г. | 360,00 |  |  | 0,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 8 | пос. Коммунарка д.102 | 4 кв. 2013 г. | 360,00 |  |  | 0,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 9 | пос. Коммунарка д.103 | 4 кв. 2013 г. | 360,00 |  |  | 0,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 10 | пос. Коммунарка д.104 | 4 кв. 2013 г. | 360,00 |  |  | 0,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 11 | пос. Газопровод д.14 | 4 кв. 2013 г. | 1678,70 |  |  | 0,00 | 1678,70 |  | 1678,70 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 12 | пос. Коммунарка д.3 | 4 кв. 2014г. | 1238,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1238,40 |  | 1238,40 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | пос. Коммунарка д.9 | 4 кв. 2014 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 1196,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1196,60 | 1196,60 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 14 | пос. Коммунарка д.15 | 4 кв. 2014 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 776,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 776,50 | 776,50 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| Итого по разделу 1: | 13805,50 | 5076,70 | 1201,60 | 6278,30 | 3118,70 | 1197,00 | 4315,70 | 1238,40 | 1973,10 | 3211,50 |  |
| Раздел 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 1 | пос. Коммунарка д.10 | 4 кв. 2012г . | 2533,00 | 2533,00 |  | 2533,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Коммунарка д.106 | 4 кв. 2012 г. | 1896,10 | 1896,10 |  | 1896,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | пос. Газопровод д.9 | 4 кв. 2012 г. | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Коммунарка д.3 | 4 кв. 2013 г. |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 665,90 |  |  | 0,00 |  | 665,90 | 665,90 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | пос.Коммунарка д.4 | 4 кв. 2013 г. | 1050,00 |  |  | 0,00 | 1050,00 |  | 1050,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 6 | пос. Газопровод д.10 | 4 кв. 2013 г. | 625,50 |  |  | 0,00 | 625,50 |  | 625,50 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 7 | пос. Коммунарка д.1 | 4 кв. 2014 г. | 3132,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3132,90 |  | 3132,90 | Администрация сельского поселения |
| Итого по разделу 2: | 10403,40 | 4929,10 | 0,00 | 4929,10 | 1675,50 | 665,90 | 2341,40 | 3132,90 | 0,00 | 3132,90 |  |
| Раздел 3 Ремонт фасадов |
| 1 | пос.Коммунарка д.30 | 4 кв. 2012 г. | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Газопровод д.1 | 4 кв. 2012 г. | 325,60 | 325,60 |  | 325,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | пос. Газопровод д.6 | 4 кв. 2012 г. | 313,80 | 313,80 |  | 313,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Газопровод д.3 | 4 кв. 2013 г. | 422,00 |  |  | 0,00 | 422,00 |  | 422,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения |
| Итого по разделу 3: | 1661,40 | 1239,40 | 0,00 | 1239,40 | 422,00 |  | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Замена лифтового оборудования |
| 1 | Замена 2-х лифтов в д.№8 пос. Коммунарка | 4кв. 2012г | 4849.75 | 4849.75 |  | 4849.75 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 2 | Замена лифта в д.№7 пос. Коммунарка | 4кв. 2012г | 2281.36 | 2281.36 |  | 2281.36 |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | Осуществление контроля и надзора за работами по замене лифтов | 4кв. 2012г | 153,64 | 153,64 |  | 153,64 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 4 | Монтаж лифтовой деспетчерской радиосвязи на 3 лифта. | 4кв. 2012г | 265,25 | 265,25 |  | 265,25 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| Итого по разделу 4: | 7550.00 | 7550.00 |  | 7550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5 Установка коллективных (общедомовых) ДУ и ППА |
| 1 | Пос. Коммунарка д.17 | 4 кв. 2012года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| 2 | пос. Коммунарка д.18 | 4 кв. 2012года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| 3 | пос. Коммунарка д.19 | 4 кв. 2013года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
|  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| Итого по разделу 5: | 1900,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Раздел 6 Разработка ПСД и проведение экспертизы состояния жилого фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разработка ПСД на ремонт жилого фонда | 2 кв. 2012-2014 годов | 3100,00 | 1716,00 |  | 1716,00 | 1100,00 |  | 1100,00 | 800,00 |  | 800,00 | Администрация сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ж/д №32 пос. Коммунарка |  | 278,00 | 278,00 |  | 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: | 3894,0 | 1994,00 | 0,00 | 1994,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| Итого по Программе: | 39367,94 | 20942,84 | 2501,60 | 23444,44 | 6316,20 | 2462,90 | 8779,10 | 5171,30 | 1973,10 | 7144,40 |  |