
****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_27.12.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-80/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-61/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях организация лабораторного контроля за качеством воды, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-61/6 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 27.12.2019 № 01-09-80/9

**Муниципальная программа**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

Город Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | - улучшение обеспечения населения поселения безопасной и безвредной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей;  - улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экономической обстановки;  - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Конечные результаты муниципальной программы | обеспечение населения поселения Сосенское питьевой водой гарантированного качества;  - обеспечение постоянства качества воды, безопасности;  - снижение заболеваемости населения. |
| Задачи муниципальной программы | - организация лабораторного контроля за качеством воды;  - предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;  - предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний;  - восстановление и реконструкция шахтных колодцев, на территории поселения Сосенское находящихся в нерабочем состоянии либо подающих воду непитьевого качества. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по благоустройству и содержанию территории |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 3 002,21 тыс. руб.  В том числе:  2018 г. – 379,91 тыс. руб.;  2019 г. – 462,30 тыс. руб.;  2020 г. – 720,00 тыс. руб.;  2021 г. – 720,00 тыс. руб.;  2020 г. - 720,00 тыс. руб.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» сформирована с целью обеспечения безопасности в эпидемическом отношении и безвредности по химическому составу питьевой воды, предупреждения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды.

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках ежегодного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для шахтных колодцев на территории поселения Сосенское.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

- улучшение обеспечения населения поселения Сосенское безопасной и безвредной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей;

- улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экономической обстановки;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения

Задачи Программы:

- организация лабораторного контроля за качеством воды;

- предотвращение загрязнения источников питьевой воды, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;

- предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

- улучшение качества воды;

- восстановление и реконструкция шахтных колодцев, расположенных на территории поселения Сосенское, находящихся в нерабочем состоянии либо подающих воду непитьевого качества;

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (приложение 1).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (приложение 2,3,4).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить удовлетворение потребности в качественной питьевой воде, создать благоприятные условия проживания.

Реализация муниципальной программы позволит:

- стабилизировать и улучшить качество воды питьевой по показателям безопасности и безвредности;

- улучшить санитарно-техническое состояние колодцев;

- создать единую систему мониторинга качества питьевой воды.

Всеми проводимыми мероприятиями обеспечивается предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением питьевой воды из общедоступных шахтных колодцев (приложение 5).

В период реализации муниципальной программы предусматриваются разработка и внедрение методик расчета эффективности проводимых мероприятий и оценка предотвращенного экономического ущерба.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей программы.

Администрация поселения Сосенское осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;

- контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов работы за год.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:

* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка результативности действия муниципальной программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

Годовой отчёт должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | |  | **Источник финансирования** |
| **2018 год**  **Факт** | **2019 год**  **Факт** | **2020 год**  **Прогноз** | **2021 год**  **Прогноз** | **2022 год**  **Прогноз** | **Всего** |
| 1 | Содержание нецентрализованных источников водоснабжения | 379,91 | 462,30 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 3 002,21 | Местный бюджет |  |
|  | **ИТОГО:** | **379,91** | **462,30** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **3 002,21** |  |

Приложение 1.1

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, (мероприятий)** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Плановое значение** | | | | |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения** | | | | | |  |  |
| Текущий ремонт и санитарная очитка шахтных колодцев в населенных пунктах | колодец | шт. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2018 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2018г. | 280,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2018г. | 99,91 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **379,91** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2019г. | 348,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2019г. | 114,30 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **462,30** |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2020 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020г. | 420,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2020г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **720,00** |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень общедоступных шахтных колодцев поселения Сосенское**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **№ дома** |
| **Санитарная очистка.** | | |
| **1** | **д. Николо-Хованское** | **29** |
| **2** | **д. Николо-Хованское** | **83** |
| **3** | **д. Николо-Хованское** | **54** |
| **4** | **д. Николо-Хованское** | **98** |
| **5** | **д. Николо-Хованское** | **108** |
| **6** | **д. Прокшино** | **43** |
| **7** | **д. Прокшино** | **7** |
| **8** | **д. Макарово** | **17** |
| **9** | **д. Макарово** | **4** |
| **10** | **д. Сосенски** | **122** |
| **11** | **д. Ларево** | **4** |
| **12** | **д. Ларево** | **9** |
| **13** | **д. Летово** | **33** |
| **14** | **д. Летово** | **2** |
| **15** | **д. Летово** | **55** |
| **16** | **д. Зименки** | **8** |
| **17** | **д. Зименки** | **19** |
| **18** | **д. Зименки** | **18** |
| **19** | **д. Николо-Хованское** | **6** |
| **20** | **д. Зименки** | **6** |
| **21** | **д. Зименки** | **38** |

**Виды исследований шахтных колодцев, находящихся на территории поселения Сосенское**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Виды исследований** | **Периодичность и количество проб** | **Нормативный документ** | |
| Шахтный колодец | Вода - по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ, колифаги);  - по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность);  - по химическим показателям (РН, жесткость общая, нитраты, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды, железо, ПАВ, нефтепродукты, марганец, кремний, пестициды | 1 раз 6 месяцев (осенне-весенний) | - СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  - СанПин 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» |

**Перечень возможных аварийных возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций,**

**при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов и учреждений**

**государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Перечень**  **возможных**  **аварийных**  **ситуаций** | **Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий аварийных ситуаций** | **Способ**  **информирования** |
| 1 | Затопление колодцев в паводковый период, период ливневых дождей и тайфунов | Предоставление на рассмотрение в ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы проекта плана мероприятий по обеспечению населения питьевой водой (привозная вода или альтернативный источник), по дезинфекции и контрольному лабораторному контролю качества воды.  Оповещение населения о введении чрезвычайного положения и рекомендациях по пользованию водой для хозяйственно-питьевых нужд, подвоз питьевой воды | По телефону немедленно, но не позднее 6 час. информировать ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы Тел. (499)125-89-77 |