****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_09.04.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-12/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-60/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-60/6 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское» и изложить приложение 4 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план график на 2019 в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 10.04.2019.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**ИО Главы администрации поселения Сосенское И.В. Черныш**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 09.04.2019 № 01-09-12/9

Приложение 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов муниципального

жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.) 2019** | **Ответственный** **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** |
| 1 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.14, п. № 1,2,3,4,5,6 | 2-3 квартал 2019 г. | 1 238,17 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт кровли МКД, расположенных по адресам: п. Коммунарка, д.4, п. Газопровод 11. | 2-3 квартал 2019 г. | 2 137,26 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Капитальный ремонт кровли МКД, расположенных по адресам: п. Газопровод д.14 | 2-3 квартал 2019 г. | 4 170,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Коммунарка, д.4; п. Газопровод д.11 | 2-3 квартал 2019 г. | 44,55 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов МКД по адресам: п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111; п. Газопровод д.15, д.16, д.17 | 2-3 квартал 2019 г. | 58,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт подвалов МКД по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.18, к.1, к.2, к.3 | 2-3 квартал 2019 г. | 9 662,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111 | 2-3 квартал 2019 г. | 7 444,94 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод д.15, д.16, д.17. | 2-3 квартал 2019 г. | 6 613,67 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Проведение обследования с выпуском технического заключения конструктивных элементов МКД по адресам: п. Коммунарка д.2, д.7, д.8; п. Газопровод д.14 | 1-2 квартал 2019 г. | 407,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, выпуски, сборные трубопроводы) в подвалах, чердаках жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: п. Газопровод д.10, д.11, д.12. | 2-3 квартал 2019 г. | 5 379,37 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Капитальный ремонт электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.10, д.11, д.12, д.14 | 2-3 квартал 2019 г. | 704,54 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений подземного паркинга МЖД по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.18, к.1,2,3 с выпуском технического заключения | 2-3 квартал 2019 г. | 377,55 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Обследование технического состояния конструкций и инженерных систем МЖД по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.23,24,25 с выпуском технического заключения | 2-3 квартал 2019 г. | 198,64 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 2-3 квартал 2019 г. | 241,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Нераспределенный остаток | 1-4 квартал 2019 г. | 4 701,06 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **43 378,00** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** |
| 1 | Замена окон в муниципальных квартирах | 2-4 квартал 2019 г. | 305,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 квартал 2019 г. | 5 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-4 квартал 2019 г. | 193,35 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Коммунарка | 1-4 квартал 2019 г. | 1 900,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Комплексное обслуживание муниципальных зданий (помещений) по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15, к д.16, к д.17, к д.18 к.1, к д.18 к.2, п Газопровод здание бывшей котельной здание коммунального участка, п Коммунарка здание бывшей котельной, п. Коммунарка д.20 | 3-4 квартал 2019 г. | 1 832,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.18, к.1 | 2-4 квартал 2019 г. | 34 740,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.18, к.1 | 2-4 квартал 20198 г. | 745,05 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Энергетическое обслуживание и составление энергетического паспорта муниципального здания по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.15. | 1-2 квартал 2019 г. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Капитальный ремонт входных групп муниципальных нежилых зданий по адресам: п. Газопровод, пристройка к д.15, д.16, д.17. | 2-3 квартал 2019 г. | 632,52 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Обследование нечужих конструкций квартиры № 6, в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.23 | 1-2 квартал 2019 г. | 88,08 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **46 306,00** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 1-4 квартал 2019 г. | 160,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **160,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **89 844,00** |  |