****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_15.04.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-14/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 7 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план-график на 2019 в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 17.04.2019.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**ИО Главы администрации поселения Сосенское И.В. Черныш**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 15.04.2019 № 01-09-14/9

Приложение 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2019 году**  **( тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в пос. Коммунарка (с устройством мемориала) | | 2 кв. 2019 г. | 9 098,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД по подключению наружного освещения территории по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 1-4, 6-12, 14-18 | | 2 кв. 2019 г. | 1 799,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Разработка ПСД по устройству памятного знака  воинам-интернационалистам на территории,  прилегающей к территории Липового парка пос. Коммунарка  с благоустройством прилегающей территории | | 2 кв. 2019 г. | 431,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** | |  | **11 328,00** |  |
| **Раздел 2.** | | | | | |
| 1.1 | | Комплексное благоустройство территории, прилегающей  к д. № 33, 32, 6, 30 пос. Коммунарка и территории,  прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 2-4 кв. 2019 г. | 109 491,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | | Комплексное благоустройство территории,  прилегающей к Храму в пос. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | 2-4 кв. 2019 г. | 130 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | | Замена резинового покрытия на детской и  спортивной площадке в д. Сосенки | 2-4 кв. 2019 г. | 1 000,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | | Установка указателей нахождения объектов | 2-4 кв. 2019 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | | Комплексное благоустройство и озеленение  территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап) | 2-4 кв. 2019 г. | 135 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | | Посадка деревьев и кустарников на озеленительных  территориях поселения Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 15 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | | Выполнение работ по благоустройству  территории поселения Сосенское | 1-3 кв. 2019 г. | 2 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | | Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям | 2-4 кв. 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.10 | | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв. 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.11 | | Авторский надзор за проведением работ по  комплексному благоустройству территории поселения Сосенское | 2-4 кв. 2019 г. | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.12 | | Устройство тротуаров к станции метро: "Прокшино",  "Ольховая", "Коммунарка" на территории поселения Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 8 613,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.13 | | Устройство ограждений по адресу: поселение Сосенское, д. Столбово | 2-3 кв. 2019 г. | 1 312,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.14 | | Замена баскетбольных стоек, щитов и колец  на спортивной площадке на территории Липового парка | 2-3 кв. 2019 г. | 309,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | | **Итого:** |  | **410 263,00** |  |
|  | | **Всего:** |  | **421 591,00** |  |