****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_01.04.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-26/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-60/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-60/6 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское».

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу с 01.04.2020.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. от № 01-09-60/6**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стародубцева С.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Французова Т.Ю.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костина Ю.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филина А.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабитова Е.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скугарев А.С.**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 01.04.2020 № 01-09-26/20

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального**

**жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»**

Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов**

**муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Конечные результаты муниципальной программы | - снизить физический износ многоквартирных жилых домов;  - увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;  - обеспечить сохранность жилищного фонда;  - снизить риск возникновения аварийных ситуаций;  - создать условия для экономии эксплуатационных расходов;  - сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;  - обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан на территории поселения Сосенское;  - повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Задачи муниципальной программы | - Проведение всех видов капитального ремонта в многоквартирных жилых домах;  - снижение физического износа многоквартирных жилых домов;  - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда;  - снижение риска возникновения аварийных ситуаций;  - создание условий для экономии эксплуатационных расходов |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации во вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет **249 725,35** тыс. руб.  В том числе:  2018 год – 99 152,85 тыс. руб.;  2019 год – 31 298,50 тыс. руб.;  2020 год - 71 034,00 тыс. руб.;  2021 год - 24 120,00 тыс. руб.;  2020 год – 24 120,00 тыс.руб.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки собственникам помещений в части нормативно - правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, позволит поэтапно провести капитальные ремонты общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах в соответствии с современными требованиями социально-экономического развития поселения Сосенское.

Основные задачи муниципальной программы:

- проведение всех видов капитальных ремонтов в многоквартирных домах:

- снижение физического износа многоквартирных домов;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилищного фонда;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к муниципальной программе).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит:

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;

- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;

- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;

- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан на территории поселения Сосенское.

- повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по запросу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 кПорядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское**,** который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен в приложении № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов

муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**  **«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»** | | | | | | | | |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Источник финансирования** | |
| **2018 год**  **Факт** | **2019 год**  **Факт** | **2020 год**  **Прогноз** | **2021 год**  **Прогноз** | **2022 год**  **Прогноз** | **Всего** |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда | 89 498,63 | 23 437,50 | 14 579,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 145 515,13 | Местный бюджет | |  |
| 2 | Ремонт муниципального имущества | 9 621,59 | 7 764,00 | 56 335,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 103 720,59 | Местный бюджет | |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | 32,63 | 97,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 489,63 | Местный бюджет | |  |
|  | **ИТОГО:** | **99 152,85** | **31 298,50** | **71 034,00** | **24 120,00** | **24 120,00** | **249 725,35** |  | |

Приложение 2.1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов

муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. 7, д.13, д.14 | 1-3 квартал 2018 г. | 7 861,19 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. 8, пос. Газопровод, д. 6, д.8, д.9, д.10 | 1-3 квартал 2018 г. | 4 541,44 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, выпуски, сборные трубопроводы) в подвальных и чердачных помещениях жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод д.№18 кор.1, кор.2, кор.3. | 2-3 квартал 2018 г. | 19 395,50 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации и индивидуального теплового пункта жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.30. | 2-3 квартал 2018 г. | 1 397,29 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д.11, д.13, д.17; пос. Газопровод д.15, д.17 | 2-3 квартал 2018 г. | 8 914,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д.109 | 2-3 квартал 2018 г. | 1 002,79 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Замена витражных конструкции в подъездах многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22 | 2-4 квартал 2018 г. | 9 670,40 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. № 11,12, 14 | 2-3 квартал 2018 г. | 7 497,30 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 8, 22; п. Газопровод д.№10. | 2-3 квартал 2018 г. | 6 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Капитальный ремонт подвала жилого многоквартирного дома по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.33. | 2-3 квартал 2018 г. | 5 116,07 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Капитальный ремонт ВРУ в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома №№ 7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,22; п. Газопровод, дома №№ 11,12,14,15,16,17 и капитального ремонта электрооборудования чердачных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома №№ 32,33. | 2-3 квартал 2018 г. | 3 216,74 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) в жилых домах по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.17, д.22 | 2-3 квартал 2018 г. | 8 754,70 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д.109, д.11, д.13, д.17; пос. Газопровод д.15, д.17 | 2-3 квартал 2018 г. | 47,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту подвала многоквартирного жилого дома, расположенного по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 33 | 2-3 квартал 2018 г. | 120,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, выпуски, сборные трубопроводы) в подвальных и чердачных помещениях жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. №18 кор.1, кор.2, кор.3, п. Коммунарка, д.30 | 2-3 квартал 2018 г. | 0,01 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Технический надзор за выполнением работ по замене витражных конструкции в подъездах многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22 | 2-4 квартал 2018 г. | 73,09 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Капитальный ремонт подъездных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дома №13,14,15,16,17,18,19 | 2-3 квартал 2018 г. | 2 859,62 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Капитальный ремонт входных групп многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. №1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.9, д.10 | 2-3 квартал 2018 г. | 2 792,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Замена входных дверей в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.23 | 3 квартал 2018 г. | 79,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Замена дверных блоков в многоквартирном жилом  доме по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.24 | 3 квартал 2018 г. | 79,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Замена наружных дверей в подъездах №1,2 многоквартирного жилого дома по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.25 | 3 квартал 2018 г. | 79,48 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **89 498,63** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт кровли муниципального нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пристройка к д.17, пос. Газопровод. | 2-3 квартал 2018 г. | 794,82 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Замена окон в муниципальных квартирах,  расположенных по адресам: г. Москва, поселение  Сосенское, пос. Коммунарка д.103, кв.1, д.111, кв.3 | 1-4 квартал 2018 г. | 189,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 квартал 2018 г. | 5 169,64 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосеснкое, пос. Коммунарка, д.24, кв. 6 | 2-3 квартал 2018 г. | 497,65 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосеснкое, пос. Коммунарка, д.11, кв. 2 | 2-3 квартал 2018 г. | 929,79 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосеснкое, пос. Коммунарка, д.11, кв.3 | 2-3 квартал 2018 г. | 1 003,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Ремонт подвесного потолка в муниципальном нежилом  помещении, расположенном по адресу: г. Москва,  поселение Сосенское, пос. Газопровод, пристройка к д.17 | 1 квартал 2018 г. | 56,73 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Ремонт узлов учета тепловой энергии и ГВС в подвальных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва,  п. Сосенское, п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17 | 1 квартал 2018 г. | 74,54 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Поверка узлов учета тепловой энергии и ГВС в подвальных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, п. Сосенское, п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17 | 1 квартал 2018 г. | 88,17 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Ремонт входной группы пристройки к многоквартирному жилому дому по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15 | 1 квартал 2018 г. | 99,98 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Очистка кровель муниципальных пристроек от снега, сосулек и наледи по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15,17 | 1 квартал 2018 г. | 91,23 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Ремонт системы отопления в нежилом муниципальном помещении по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.20,23 | 2 квартал 2018 г. | 48,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Электрогидроимпульсная очистка трубопроводов  отопления пристройки к многоквартирному жилому  дому (п. Сосенское, п. Газопровод, д.15) | 2 квартал 2018 г. | 99,71 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Поставка светодиодных светильников для  оснащения объектов муниципального имущества | 2 квартал 2018 г. | 61,02 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Поставка и установка кондиционеров в муниципальных учреждениях по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15,18 | 3 квартал 2018 г. | 312,49 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой  энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод пристройки  к д.15,16,17,18, к.1; п. Газопровод здание бывшей  котельной; п. Коммунарка здание бывшей Котельной | 4 квартал 2018 г. | 65,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Клининговые услуги по уборке входных групп  муниципального нежилого помещения (конференц-зал)  по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.18, к.1 | 4 квартал 2018 г. | 39,51 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **9 621,59** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой  энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод пристройки  к д.15,16,17,18, к.1; п. Газопровод здание бывшей  котельной; пос. Коммунарка здание бывшей котельной. | 1-4 квартал 2018 г. | 32,63 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **32,63** |  |
|  | **Всего:** |  | **99 152,85** |  |

Приложение 2.2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов

муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.) 2019 г.** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных  жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.14, п. № 1,2,3,4,5,6 | 2-3 квартал 2019 г. | 1 141,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: п. Коммунарка, д.4, п. Газопровод 11. | 2-3 квартал 2019 г. | 1 931,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Технический надзор за выполнением работ по  капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Коммунарка, д.4; п. Газопровод д.11 | 2-3 квартал 2019 г. | 44,5 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Технический надзор за выполнением работ по  капитальному ремонту подвалов МКД по адресам:  п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111; п. Газопровод д.15, д.16, д.17 | 2-3 квартал 2019 г. | 58,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных  жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва,  поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111 | 2-3 квартал 2019 г. | 7 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных  жилых домов, расположенных по адресам:  г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод д.15, д.16, д.17. | 2-3 квартал 2019 г. | 6 607,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, выпуски, сборные трубопроводы) в подвалах, чердаках жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: п. Газопровод д.10, д.11, д.12. | 2-3 квартал 2019 г. | 4 911,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.10, д.11, д.12, д.14 | 2-3 квартал 2019 г. | 704,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений подземного паркинга МЖД по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.18, к.1,2,3 с выпуском технического заключения | 2-3 квартал 2019 г. | 378,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Обследование технического состояния конструкций  и инженерных систем МЖД по адресам: п. Сосенское,  п. Коммунарка, д.23,24,25 с выпуском технического заключения | 2-3 квартал 2019 г. | 199,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта  кровли многоквартирного жилого дома, расположенного  по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 2-3 квартал 2019 г. | 165,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **23 437,50** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** | | | | |
| 1 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 квартал 2019 г. | 5 369,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-4 квартал 2019 г. | 193,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Энергетическое обслуживание и составление  энергетического паспорта муниципального здания  по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.15. | 1-2 квартал 2019 г. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт входных групп муниципальных нежилых  зданий по адресам: п. Газопровод, пристройка к д.15, д.16, д.17. | 2-3 квартал 2019 г. | 264,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Обследование нечужих конструкций квартиры № 6, в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.23 | 1-2 квартал 2019 г. | 88,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт козырьков входной  группы пристройки к многоквартирному жилому  дому по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15 | 4 квартал 2019 г. | 297,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт площадки, лестницы, навеса над входом в нежилое помещение по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.17 | 4 квартал 2019 г. | 297,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципального нежилого помещения, по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д. 3, к. 1 | 3-4 квартал 2019 г. | 282,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Выполнение работ по проведению и обследованию с выпуском технического заключения и разработке ПСД на выполнение работ  по капитальному ремонту отопления муниципальных нежилых помещений по адресу п. Газопровод, д.17 пристройка | 3-4 квартал 2019 г. | 73,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Ремонт муниципального нежилого помещения  по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 3 квартал 2019 г. | 262,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Ремонт крылец и рампа нежилого помещения по  адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д.16 | 3-4 квартал 2019 г. | 287,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Выполнение работ по ремонту площадки входной группы по адресу  п. Коммунарка. д. 20, установке козырька в п. Газопровод,  д. 18, к. 1, установке квартирных счетчиков воды в муниципальных жилых и нежилом помещении по адресам: п. Коммунарка, д.1,  кв. 18, д. 17, кв. 50, п. Газопровод, д. 17 (пристройка) | 3 квартал 2019 г. | 53,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Ремонт муниципального нежилого помещения,  расположенного по адресу: п. Газопровод, д. 17 | 3 квартал 2019 г. | 97,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Ремонт входа в муниципальное нежилое помещение  по адресу : п. Газопровод, д.18, к.1, вход в конференц-зал | 3 квартал 2019 г. | 132,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **7 764,00** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой  энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод здание бывшей  котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 1-4 квартал 2019 г. | 97,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **97,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **31 298,50** |  |

Приложение 2.3

к муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов

муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.) 2020г.** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных  жилых домов п. Коммунарка, д.№ 109. | 1-3 кв-л 2020 г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт кровли МКД,  расположенного по адресу: п. Газопровод д.14 | 2–3 кв-л 2020 г. | 10 910,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Капитальный ремонт подвалов МКД расположенных  по адресам: п. Коммунарка, д.15, д.16 | 2-3 кв-л 2020 г. | 1 960,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Технический надзор за выполнением работ по  капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Газопровод д.14 | 2-3 кв-л 2020 г. | 230,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов МКД по адресам: п. Коммунарка, д.15, д.16 | 2-3 кв-л 2020 г. | 150,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта  строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения  и вентиляции нежилых помещений, и подземного паркинга в  МЖД, по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.18 к.1,2,3 | 1 кв-л 2020 г. | 829,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **14 579,00** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** | | | | |
| 1 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 кв-л 2020 г. | 5 754,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-3 кв-л 2020 г. | 240,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Коммунарка, п. Газопровод | 2-3 кв-л 2020 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Текущий ремонт муниципальных нежилых  помещений по адресам: п. Газопровод, пристройки к д. 17. | 1-4 кв-л 2020 г. | 677,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Техническое обслуживание муниципальных зданий,  расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское п. Газопровод, здание бывшей котельной, пристройки к д. 16,17,18  к. 1 (совет ветеранов, конференц-зал) п. Коммунарка, здание  бывшей котельной, д. 20 (помещение совета ветеранов) | 1-4 кв-л 2020 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт муниципального нежилого  помещения (конференц-зал), расположенного по адресу:  г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 18, к. 1 | 2-4 кв-л 2020 г. | 30 071,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу:  г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 18, к. 1 | 2-4 кв-л 2020 г. | 745,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт фасада дома культуры  «Коммунарка», расположенного по адресу:  г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.14а | 2-3 кв-л 2020 г. | 13 214,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту фасада дома культуры «Коммунарка», расположенного по адресу:  г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.14а | 2-3 кв-л 2020 г. | 278,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, поселение  Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 2-3 кв-л 2020 г. | 4 070,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Москва, поселение Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 2-3 кв-л 2020 г. | 86,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **56 335,00** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой  энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод здание  бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 1-4 кв-л 2020 г. | 120,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **120,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **71 034,00** |  |