СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

17 октября 2013 года  № 2/6

Об  исполнении долгосрочной целевой программы  поселения Сосенское «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период  2012-2014 г.г.»

и  утверждении адресного перечня  объектов на 2014 год

Заслушав информацию об исполнении в 2013 году  и  адресном перечне объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году в рамках долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г..»,  руководствуясь Уставом поселения Сосенское,   Постановлением главы сельского поселения Сосенское от 16.08.2011 № 35-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Сосенское,   их формировании и реализации»,

Совет депутатов поселения Сосенское  решил:

1. Принять информацию об исполнении в 2013 году долгосрочной целевой программы  поселения Сосенское  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.»    к сведению.

2. Утвердить  на 2014 год в составе долгосрочной целевой программы  поселения Сосенское  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.»   уточненный адресный перечень  объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году согласно приложению к настоящему решению.

3. Внести соответствующие изменения в долгосрочную целевую программу  поселения Сосенское ««Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.».

4. Рекомендовать главе поселения Сосенское  утвердить внесение изменений в указанную программу в рамках бюджета поселения Сосенское в городе Москве на очередной финансовый год.

5.  Администрации поселения Сосенское принять практические меры по  реализации долгосрочной целевой программы  поселения Сосенское  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда на территории  поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.» в рамках бюджета поселения Сосенское   на 2014 год.

6. Опубликовать  настоящее решение в газете «Сосенские вести» и  разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения   Сосенское  Ткачева С.Н.

Глава поселения Сосенское                                                                 В.М. Долженков

Приложение

к Решению Совета депутатов

поселения Сосенское

от 17.10.2013 № 2/6

Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году

| Муниципальное образование | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструкктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ | Всего стоимость, тыс. руб. | В том числе: | Правомерность включения в титульный список |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Натур. Показазети | Ед.изм. |  | Стоим. СМР, тыс. руб. | Стоим ПСД, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ремонт кровель и герметизация панельных швов |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 14 |  |  | 1992 | панель | 9 | 1 | 69 | 2986 | 1868.9 | Ремонт мягкой кровли | 596 | кв.м. | 600.00 | 600.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 3 |  |  | 1963 | блочный | 5 | 4 | 80 | 3501.2 | 2338.5 | Ремонт мягкой кровли |  |  | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 15 |  |  | 1994 | панель | 10 | 1 | 69 | 3327.7 | 2048.6 | Ремонт мягкой кровли |  |  | 800.00 | 800.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 17 |  |  | 1994 | панель | 12 | 2 | 94 | 5361.5 | 3270.3 | Герметизация межпанельных швов | 2000 | м.п | 700.00 | 700.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 18 |  |  | 1994 | панель | 12 | 2 | 94 | 5356.1 | 3268.7 | Герметизация межпанельных швов | 2000 | м.п. | 700.00 | 700.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Коммунарка | 19 |  |  | 1994 | панель | 12 | 4 | 188 | 10785 | 6606.3 | Герметизация межпанельных швов | 3400 | м.п. | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п.Коммунарка | 15 |  |  |  | панель | 10 | 1 | 138 | 3327 | 2048 | Герметизация межпанельных швов | 1800 | м.п. | 600.00 | 600.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п.Коммунарка | 16 |  |  |  | панель | 10 | 1 | 69 | 3366 | 2062 | Герметизация межпанельных швов | 1800 | м.п. | 600.00 | 600.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| Поселение Сосенское | п.Коммунарка | 1 |  |  | 1964 | блочный | 5 | 4 | 80 | 3531 | 2254.2 | Замена ХВС.ГВС |  |  | 3132.90 | 3132.90 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Газопровод | 9 |  |  | 1964 | кирпич | 3 | 2 | 69 | 953.5 | 611 | Ремонт электрощитовой с перетяжкой стояков | 1 | стр. | 600.00 | 600.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Ремонт фасадов |
| Поселение Сосенское | п. Газопровод | 2 |  |  | 1954 | кирпич | 1 | 2 | 8 | 515.6 | 322.7 | ремонт фасада |  |  | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Поселение Сосенское | п. Газопровод | 3 |  |  | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 856.5 | 562 | ремонт фасада |  |  | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | Неудовлетворительное состояние по мониторингу |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14432,00 |  |  |  |
| Начальник отдела ЖКХ Р.А.Рубцов |