****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_01.04.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-27/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-61/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях организация лабораторного контроля за качеством воды, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-61/6 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское».

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу с 01.04.2020.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-61/6**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стародубцева С.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Французова Т.Ю.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костина Ю.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабитова Е.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поспешная Т.Ф.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филина А.В.**

Приложение

к Постановлению администрации

 поселения Сосенское

от 01.04.2020 № 01-09-27/20

**Муниципальная программа**

**«Содержание нецентрализованных источников**

**водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

Город Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы «Содержание нецентрализованных**

**источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»  |
| Цель муниципальной программы | - улучшение обеспечения населения поселения безопасной и безвредной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей; - улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экономической обстановки;- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Конечные результаты муниципальной программы |  обеспечение населения поселения Сосенское питьевой водой гарантированного качества; - обеспечение постоянства качества воды, безопасности;- снижение заболеваемости населения.  |
| Задачи муниципальной программы | - организация лабораторного контроля за качеством воды;- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;- предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний;- восстановление и реконструкция шахтных колодцев, на территории поселения Сосенское находящихся в нерабочем состоянии либо подающих воду непитьевого качества. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по благоустройству и содержанию территории |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет **3 002,21** тыс. руб. В том числе:2018 г. – 379,91 тыс. руб.;2019 г. – 462,30 тыс. руб.;2020 г. – 720,00 тыс. руб.;2021 г. – 720,00 тыс. руб.;2020 г. - 720,00 тыс. руб.Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве.  |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» сформирована с целью обеспечения безопасности в эпидемическом отношении и безвредности по химическому составу питьевой воды, предупреждения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды.

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках ежегодного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для шахтных колодцев на территории поселения Сосенское.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

- улучшение обеспечения населения поселения Сосенское безопасной и безвредной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей;

- улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экономической обстановки;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения

Задачи Программы:

- организация лабораторного контроля за качеством воды;

- предотвращение загрязнения источников питьевой воды, содержание их в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;

- предупреждение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

- улучшение качества воды;

- восстановление и реконструкция шахтных колодцев, расположенных на территории поселения Сосенское, находящихся в нерабочем состоянии либо подающих воду непитьевого качества;

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к муниципальной программе).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить удовлетворение потребности в качественной питьевой воде, создать благоприятные условия проживания.

Реализация муниципальной программы позволит:

- стабилизировать и улучшить качество воды питьевой по показателям безопасности и безвредности;

- улучшить санитарно-техническое состояние колодцев;

- создать единую систему мониторинга качества питьевой воды.

Всеми проводимыми мероприятиями обеспечивается предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением питьевой воды из общедоступных шахтных колодцев (Приложение 3 к муниципальной программе).

В период реализации муниципальной программы предусматриваются разработка и внедрение методик расчета эффективности проводимых мероприятий и оценка предотвращенного экономического ущерба.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по запросу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 кПорядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское**,** который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен в приложении № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.

 Приложение 1

 к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

 источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Объем финансирования (тыс. руб.)** |  | **Источник финансирования** |
| **2018 год****Факт** | **2019 год****Факт** | **2020 год****Прогноз** | **2021 год****Прогноз** | **2022 год****Прогноз** | **Всего** |
| 1 | Содержание нецентрализованных источников водоснабжения | 379,91 | 462,30 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 3 002,21 | Местный бюджет |  |
|  | **ИТОГО:** | **379,91** | **462,30** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **3 002,21** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1

 к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

 источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2018 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2018г. | 280,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2018г. | 99,91 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **379,91** |  |

Приложение 2.2

 к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

 источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2019г. | 348,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2019г. | 114,30 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **462,30** |  |

Приложение 2.3

 к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

 источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское» в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2020 году** **(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Текущий ремонт и санитарная обработка шахтных колодцев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020г. | 420,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Забор воды на проведение химического и микробиологического анализа | 1-4 кв-л 2020г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого** |  | **720,00** |  |

Приложение 3

 к муниципальной программе «Содержание нецентрализованных

 источников водоснабжения на территории поселения Сосенское»

**Перечень общедоступных шахтных колодцев поселения Сосенское**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование населенного пункта** | **№ дома** |
| **Санитарная очистка.** |
| **1** | **д. Николо-Хованское** | **29** |
| **2** | **д. Николо-Хованское** | **83** |
| **3** | **д. Николо-Хованское** | **54** |
| **4** | **д. Николо-Хованское** | **98** |
| **5** | **д. Николо-Хованское** | **108** |
| **6** | **д. Прокшино** | **43** |
| **7** | **д. Прокшино** | **7** |
| **8** | **д. Макарово** | **17** |
| **9** | **д. Макарово** | **4** |
| **10** | **д. Сосенски** | **122** |
| **11** | **д. Ларево** | **4** |
| **12** | **д. Ларево** | **9** |
| **13** | **д. Летово** | **33** |
| **14** | **д. Летово** | **2** |
| **15** | **д. Летово** | **55** |
| **16** | **д. Зименки** | **8** |
| **17** | **д. Зименки** | **19** |
| **18** | **д. Зименки** | **18** |
| **19** | **д. Николо-Хованское** | **6** |
| **20** | **д. Зименки** | **6** |
| **21** | **д. Зименки** | **38** |

**Виды исследований шахтных колодцев, находящихся на территории поселения Сосенское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Виды исследований** | **Периодичность и количество проб** | **Нормативный документ** |
| Шахтный колодец | Вода - по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ, колифаги);- по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность);- по химическим показателям (РН, жесткость общая, нитраты, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды, железо, ПАВ, нефтепродукты, марганец, кремний, пестициды | 1 раз 6 месяцев (осенне-весенний) | - СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»- СанПин 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» |

**Перечень возможных аварийных возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций,**

**при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов и учреждений**

**государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Перечень****возможных****аварийных****ситуаций** | **Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий аварийных ситуаций** | **Способ****информирования** |
| 1 | Затопление колодцев в паводковый период, период ливневых дождей и тайфунов |  Предоставление на рассмотрение в ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы проекта плана мероприятий по обеспечению населения питьевой водой (привозная вода или альтернативный источник), по дезинфекции и контрольному лабораторному контролю качества воды.Оповещение населения о введении чрезвычайного положения и рекомендациях по пользованию водой для хозяйственно-питьевых нужд, подвоз питьевой воды | По телефону немедленно, но не позднее 6 час. информировать ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы Тел. (499)125-89-77 |