

**ГЛАВА**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_27.12.2013\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_02-06-100/3\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.» в новой редакции**

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации законом города Москвы от 02.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, руководствуясь Постановлением главы поселения Сосенское от 16.08.2011 года N 35-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Сосенское, их формирования и реализации (новая редакция)», руководствуясь решением Совета депутатов поселения Сосенское от 24.12.2013 № 6/10 «О внесении изменений в ДЦП «Благоустройство на территории поселения Сосенское в 2012-2014 гг.»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главе администрации поселения Сосенское (Фролов Н.Н.) обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы поселения Сосенское «Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

**Глава поселения Сосенское В.М. Долженков**

Приложение

к Постановлению главы поселения

№ 02-06-100/3 от 27.12.2013 г.

Утверждена

Постановлением Главы

поселения Сосенское

от 06.11.2012 № 02-06-35/2

( в ред. Постановления от 27.12.2014 № 02-06-100/3)

Долгосрочная целевая программа

**«Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г. »**

**(новая редакция)**

2012

1. **ПАСПОРТ Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | *В соответствии с внесенными изменениями совета депутатов поселения Сосенское от 18 октября 2012 № 337/46 в наименовании программы и далее по тексту программы слово «Сельское» в соответствующем падеже исключить*  «Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.». |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Устав поселения Сосенское  - «Правила по обеспечению санитарного содержания территории, организации уборки и благоустройства сельского поселения Сосенское», утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Сосенское от 22.12.2008 № 139/25,  -постановлением главы сельского поселения Сосенское от 16.08.2011 года N 35- П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Сосенское, их формирования и реализации (новая редакция)». |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселения Сосенское. |
| Разработчик Программы | Администрация поселения Сосенское:  - отдел жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. |
| Исполнители Программы | Администрация поселения Сосенское:  - отдел жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды,  - отдел по управлению имуществом и муниципальным заказом,  - специализированные организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов на территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания. |
| Задачи Программы | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения; использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения;  **-** мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;  - мероприятия по отлову безнадзорных животных;  - мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  - мероприятия по санитарной очистке территории;  - организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;  - придание территории современного облика;  -создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 гг. |
| Перечень основных мероприятий программы | - благоустройство территории: организация мест для массового отдыха населения, ремонт дорог, устройство тротуаров, установка детских игровых форм;  - посадка деревьев и кустарников;  - вырубка и санитарная опиловка деревьев и кустарников;  - содержание многолетних насаждений и объектов благоустройства;  - закупка цветов;  - приобретение вазонов для цветов, скамеек, урн;  - поддержание и содержание территории в соответствии с утвержденными правилами и нормами;  - прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы, всего **197388,8** тыс. руб.,  В том числе:  средства бюджета поселения Сосенское **197388,8** тыс. руб.  2012 год **23856,6** тыс. руб.,  2013 год **92732,2** тыс. руб.,  2014 год **80800,0** тыс. руб. |
| Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории поселения:  - общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий (90 %);  -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;  -увеличение уровня озеленения территории поселения;  -увеличение количества мест массового отдыха;  - сокращение количества жалоб (не менее 3-4%);  -содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами  - повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепления их здоровья |

1. **Технико-экономическое обоснование Программы.**

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на благоустройство и озеленение.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры, организации новых мест отдыха., поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в местности, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций,

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа.

1. **Цели и задачи Программы.**

Основными целями настоящей Программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;

- повышение архитектурно-художественной выразительности среды, обновление элементов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев);

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня благоустройства поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселения Сосенское на 2012-2014 гг.

1. **Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий с долей финансирования долгосрочной целевой программы приведен в приложениях 1, 2.

1. **Мероприятия по реализации Программы**

Руководителем Программы является глава поселения Сосенское, который несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, за целевое использование средств выделяемых на исполнение Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ:

**Мероприятия в рамках Программы по благоустройства и содержания территории поселения»:**

- благоустройство и содержание улиц;

-содержание детских игровых площадок;

- содержание и уход малых архитектурных форм;

-содержание многолетних насаждений: очистка участка от мусора и вывоз мусора, побелка деревьев, выкашивание травы и прочие работы связанные с содержанием многолетних насаждений;

- приобретение цветов;

- приобретение вазонов для цветов;

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Основными ресурсами обеспечения Программы являются:

- финансовые ресурсы, которые включают средства бюджета муниципального образования;

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2012 -2014 годы потребуется **200088,8** тыс. руб.

В случае внесения изменений в решение Совета Депутатов поселения Сосенское в бюджет поселения Сосенское в части бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановление главы поселения Сосенское о долгосрочных целевых программах.

1. **Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;   
-увеличение уровня озеленения территории поселения;   
-увеличение количества мест массового отдыха;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепление их здоровья

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу ТБО;

- создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселении Сосенское;

- развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

1. **Контроль за исполнением Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Отдел по управлению имуществом и муниципальным заказом администрации поселения Сосенское осуществляет оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием, отдел коммунального хозяйства администрации поселения Сосенское осуществляет технический надзор за ходом реализации программы

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реализация настоящей Программы позволит внести вклад в развитие социально-экономической сферы жизни поселение Сосенское, а именно:

- придать территории поселения современный облик.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании: проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений), темпов роста (снижение).

Оценка результативности действия Программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 1**  **к ДЦП "Благоустройство на территории**  **поселения Сосенское на период 2012-2014 гг."**  **Мероприятия по содержанию муниципальных объектов на территории поселения Сосенское за счет средств бюджета поселения** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Исполнители мероприятий** | **Объем финансирования** | | | | |
| **(тыс. рублей)** | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам** | | | |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1** | **Разработка сметной документации, в том числе оформление и паспортизация объектов благоустройства** | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | **1 600,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | |
| **2** | **Освещение** |  |  | **4 250,00** | **2 250,00** | **2 000,00** | **0,00** | |
| 2.1 | Содержание и ремонт уличного освещения | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | **2 700,00** | 1 200,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Оплата за потребленную энергию уличного освещения | по результатам аукциона | Администрация поселения Сосенское | **950,00** | 450,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 2.3 | устройство дополнительного уличного освещения с присоединением к существующей сети - п. Комм у д.11 к шк. дорожке | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **600,00** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Устройство дополнительного уличного освещения с присоединением к существующей сети в липовом парке п. Газопровод | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | **Содержание мест захоронения** |  |  | **2 103,00** | **2 103,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **4** | **Благоустройство ( прочие мероприятия)** |  |  | **49689,20** | **9037,00** | **13802,20** | **26850,00** | |
| 4.1 | Содержание дорожек и тротуаров | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **18200,00** | 4000,00 | 6000,00 | 8200,00 | |
| 4.2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **16130,20** | 2830,20 | 5000,00 | 8300,00 | |
| 4.3 | Ремонт подпорной стенки вдоль центральной дороги и перед д. №№15,16,17 п. Газопровод | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **1000,00** | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | |
| 4.4 | Ремонт спортивной площадки в Липовом парке в пос. Коммунарка | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **5000,00** | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
| 4.5 | Ремонт тротуара в Липовом парке п. Коммунарка | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **500,00** | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 4.6 | Обновление информационных баннеров | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **610,00** | 110,00 | 100,00 | 400,00 | |
| 4.7 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **3950,00** | 1100,00 | 1400,00 | 1450,00 | |
| 4.8 | Прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **1706,80** | 406,80 | 300,00 | 1000,00 | |
| 4.9 | Содержание обелисков | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 4.10 | Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **302,20** | 0,00 | 2,20 | 300,00 | |
| 4.11 | Отлов бездомных животных | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **1350,00** | 400,00 | 450,00 | 500,00 | |
| 4.12 | Вывоз снега | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **0,00** | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 4.13 | Подготовка к новому году (ёлка) | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **430,00** | 190,00 | 40,00 | 200,00 | |
| **5** | **Озеленение** | 2012-2014 гг |  | **24 235,00** | **5 600,00** | **7 635,00** | **11 000,00** | |
| 5.1 | Содержание объектов озеленения | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **20 685,00** | 4 600,00 | 6 585,00 | 9 500,00 | |
| 5.2 | Приобретение цветочной рассады и луковичных | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **3 150,00** | 900,00 | 950,00 | 1 300,00 | |
| 5.3 | Приобретение грунта | 2012-2014 гг | организации -по результатам аукциона | **400,00** | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| **5** | **Закупка материалов на субботник** | **2012-2014 гг** | организации -по результатам аукциона | **535,00** | **155,00** | **180,00** | **200,00** | |
| **6** | **Финансирование деятельности муниципального бюджетного предприятия (МБУ) -** | **2012-2014 гг** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 6.1 | Субсидии на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий | 2014г. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 | Субсидии на закупку техники и оборудования для текущей деятельности | 2013-2014 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 | оборудование техники системой Глонасс | 2014г. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **Паспортизация дворовых территорий** |  | организации -по результатам аукциона | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | |
| **ИТОГО:** | | | | **89 412,20** | **19 145,00** | **24 417,20** | **45 850,00** | |

Приложение 2

К ДЦП «Благоустройство на территории

поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по благоустройству территории поселения Сосенское на 2012-2014 гг. за счет средств бюджета поселения** | | | | | | | |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Исполнители мероприятий** | **Объем финансирования** | | | |
| **(тыс. рублей)** | | | |
| Всего | **в том числе по годам** | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Проектно-сметная документация** | **2012-2014 гг** | **организации -по результатам конкурса, аукциона** | **2 860,00** | **1 060,00** | **1 000,00** | **800,00** |
| **2** | **БЛАГОУСТРОЙСТВО** | **2012-2014 гг** |  | **90916,6** | **3651,6** | **64315,00** | **22 950,00** |
| 2.1 | **благоустройство территории поселения Сосенское в соответствии с проектно-сметной документацией 2012 г.** | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **37 415,00** | 0,00 | 37 415,00 |  |
| 2.2 | Обустройство дворовых территорий | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **4 000,00** | 0,00 | 4 000,00 |  |
| 2.3 | устройство тротуаров, асфальтовых покрытий (парковки), расширение дорог | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **7300,00** | 0,00 | 7300,00 |  |
| 2.4 | Устройство детских и спортивных площадок на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **5 000,00** | 0,00 | 5 000,00 |  |
| 2.5 | Поставка и установка МАФ | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **5 000,00** | 2 000,00 | 3 000,00 |  |
| 2.6 | Проведение работ по реконструкции древесно-кустарниковой растительности *(вырубка деревьев, обрезка ветвей, посадка новых саженцев)* | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **3 651,60** | 1 651,60 | 2 000,00 |  |
| 2.7 | Благоустройство территорий, прилегающих к прудам на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **4 000,00** | 0,00 | 4 000,00 |  |
| 2.8 | Изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **100,00** | 0,00 | 100,00 |  |
| 2.9 | Устройство мусорных площадок на территории поселения | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **800,00** | 0,00 | 800,00 |  |
| 2.10 | восстановление газонов | 2012-2014 гг | организации -по результатам конкурса, аукциона | **700,00** | 0,00 | 700,00 |  |
| **4** | **Прочие мероприятия** | **2012-2014 гг** | **организации -по результатам конкурса, аукциона** | **14 200,00** | **0,00** | **3 000,00** | **11 200,00** |
| **ИТОГО** | | | | **107976,6** | **4 711,60** | **68 315,00** | **34 950,00** |

Приложение 3

к ДЦП «Благоустройство на территории

поселения Сосенское на период 2012-2-14 гг.»

Мероприятия по благоустройству территории поселения Сосенское на 2014 год за счет средств бюджета поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | **План мероприятий** | **Сроки реализации мероприятий** | **Исполнители** | **Сумма, тыс.руб** |
| **1** | | **Проектно-сметная документация (разработка, проведение экспертиз)** | **2014 год** | **организации -по результатам конкурса, аукциона** | **800,00** |
| **2** | | **Благоустройство** |  |  |  |
| 2.1 | | Устройство резинового покрытия, поставка и монтаж новых игровых форм на дет. площадку д. № 10 п. Коммунарка | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 800,00 |
| 2.2 | | Проведение работ по реконструкции древесно-кустарниковой растительности *(вырубка сухих и аварийных деревьев, обрезка ветвей, посадка новых саженцев)* | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1000,00 |
| 2.3 | | Поставка и установка МАФ (игровые формы, ограждение, вазоны) на детскую площадку в д. Прокшино (в дополнение и на замену) | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 600,00 |
| 2.4 | | Устройство спортивной площадки, поставка и установка МАФ на детскую и спорт. площадку в д. Сосенки | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1200,00 |
| 2.5 | | Устройство площадки для занятия воркаутом у д. №22 п. Коммунарка | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 2000,00 |
| 2.6 | | Устройство футбольного поля в д. Летово | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 8600,00 |
| 2.7 | | Благоустройство лесополосы вдоль домов №№16,17,8,14 п. Газопровод (тропинки, лавочки, урны, вырубка и обрезка сухостоя) | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1000,00 |
| 2.8 | | Устройство покрытий на площадках для занятия воркаутом (п. Газопровод, д.№1, Липовый парк п. Коммунарка) | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 2000,00 |
| 2.9 | | Благоустройство территории, прилегающей к храму в д. Летово (вырубка и обрезка сухостоя, устройство тротуаров и ступенек, установка МАФ) | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 3000,00 |
| 2.10 | | Устройство дополнительного тротуара от д. №7 к д. №8 п. Газопровод | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 250,00 |
| 2.11 | | Благоустройство территории от автодороги до школы (вдоль забора "Градстрой") и устройство тротуара от д.22 по ул. Бачуринская до школы | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 2500,00 |
| **Итого по благоустройству:** | | |  |  | **22950,00** |
| **3** | **Прочие мероприятия:** | |  |  |  |
| 3.1 | установка домовых и уличных знаков типа СТТП | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 1720,00 |
| 3.2 | *установка малых архитектурных форм на территории поселения (дополнительно и на замену старых):*  1) цветочные конструкции: - между коптильней и школой п. Коммунарка, -у входа в конф. зал д. №18 п. Газопровод, - вдоль дороги от д. 111 до 104, - между д.№22 и №15 п. Коммунарка, -у памятника п. Коммунарка; 2) металлические ограждения ( п. Коммунарка, п. Газопровод); 3) урны; лавочки; детские игровые формы (на замену пришедших в негодность) | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 9280,00 |
| 3.3 | устройство дополнительной тропинки у пруда в д. Прокшино | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.4 | устройство асфальтового подъезда к храму "Новомученников" | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.5 | устройство уличных пандусов (спусков) для инвалидов ( по заявкам) | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.6 | изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах поселения | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.7 | Декоративное освещение мест общего пользования | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.8 | Гидрофобизация тротуаров п. Газопровод, п. Коммунарка | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона |
| 3.9 | установка елки, наружное праздничное украшение | | 2014 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 200,00 |
| **Итого по прочим мероприятиям:** | | |  |  | **11200,00** |
| **ИТОГО:** | | |  |  | **34950,00** |