****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_25.05.2021\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-31/21\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»:

1.1. Изложить приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское» в новой редакции, согласно приложению 1 к данному Постановлению.

1.2. Изложить приложение 2.3 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское» в новой редакции, согласно приложению 2 к данному Постановлению.

1.3. Изложить приложение 2.3.1 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское» в новой редакции, согласно приложению 3 к данному Постановлению.

1.4. Изложить приложение 3.1.6 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское» в новой редакции, согласно приложению 4 к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение 1

к Постановлению администрации

населения поселения Сосенское

от 25.05.2021 № 01-09-31/21

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Источник финансирования** |
| **2019 год**  **Факт** | **2020 год**  **Факт** | **2021 год**  **Факт** | **2022 год**  **Прогноз** | **2023 год**  **Прогноз** | **Всего** |  |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства в п. Сосенское** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание объектов благоустройства | 164 298,20 | 222 120,69 | 323 677,70 | 359 900,00 | 359 900,00 | 1 429 896,59 | Местный бюджет |
| 2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 4 511,90 | 5 465,77 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 42 977,67 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу:** | **168 810,10** | **227 586,46** | **334 677,70** | **370 900,00** | **370 900,00** | **1 472 874,26** |  |
| **Раздел 2. Комплексное благоустройство территории в п. Сосенское** | | | | | | | | |
| 1 | Комплексное благоустройство территории поселения | 129 700,50 | 461 742,91 | 235 440,60 | 187 000,00 | 187 000,00 | 1 200 884,01 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу:** | **129 700,50** | **461 742,91** | **235 440,60** | **187 000,00** | **187 000,00** | **1 200 884,01** |  |
| **Раздел 3. Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки в п. Сосенское** | | | | | | | | |
| 1 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 20 509,00 | 40 685,30 | 126 639,60 | 0,00 | 0,00 | 187 833,90 | Патент г. Москвы |
| 2 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 3 175,50 | 2 800,00 | 14 135,20 | 0,00 | 0,00 | 20 110,70 | Софинансирование из местного бюджета |
|  | **Итого по разделу:** | **23 684,50** | **43 485,30** | **140 774,80** | **0,00** | **0,00** | **207 944,60** |  |
| **Раздел 4. Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства**  **и благоустройства в части содержания дворовых территорий в п. Сосенское** | | | | | | | | |
| 1 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части содержания дворовых территорий | 0,00 | 28 783,40 | 95 984,10 | 99 122,10 | 99 122,10 | 323 011,70 | Субсидия г. Москвы |
| 2 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части содержания дворовых территорий | 0,00 | 38 172,73 | 2 336,98 | 0,00 | 0,00 | 40 509,71 | Софинансирование из местного бюджета |
|  | **Итого по разделу:** | **0,00** | **66 956,13** | **98 321,08** | **99 122,10** | **99 122,10** | **363 521,41** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 5. Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства**  **и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки в п. Сосенское** | | | | | | | | |
| 1 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 0,00 | 53 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 899,60 | Субсидия г. Москвы |
| 2 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 0,00 | 1 384,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,82 | Софинансирование из местного бюджета |
|  | **Итого по разделу:** | **0,00** | **55 284,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 284,42** |  |

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Н. Стародубцева)

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ю. Французова)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ф. Поспешная)

Приложение 2

к Постановлению администрации

населения поселения Сосенское

от 25.05.2021 № 01-09-31/21

Приложение 2.3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2021 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение**  **Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | |
| 1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 186 339,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Содержание и благоустройство дворовых территорий п. Сосенское, п. Газопровод | 1-4 кв-л 2021 г. | 17 312,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Содержание дворовых территорий по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.6,8,10; п. Коммунарка, ул. Лазурная д.14,16; п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан д.10; п. Коммунарка, ул. Сосенский стан д.11,13; п. Коммунарка д.7а; п. Коммунарка д.20,20а; п. Коммунарка ул. Ал. Монаховой д.23; п. Коммунарка ул. Сосенский Стан д.1-3-5, ул. А. Монаховой д.6; п. Коммунарка ул. Бачуринская д.22, к.1,2,3; п. Коммунарка, ЖК "Гарден Парк", ул. Фитаревская д.15,15к.1, 17,17к.1,19,19к.1,21; п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д.1,2,3,4,5,6,7 | 1-4 кв-л 2021 г. | 47 805,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.1-7 и объектов дорожного хозяйства, прилегающих к административно-деловому центру и станциям метро, расположенным на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 20 634,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.8-18 | 1-4 кв-л 2021 г. | 10 067,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Содержание перехода от Сосенский Стан д.5 до АДЦ и территории вдоль ул. А.Монаховой (вблизи ЖК "Бунинский") | 1-4 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Очистка от валежника и мусора территории между проектируемым проездом №7038 и Николо-Хованским кладбищем | 1-2 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Содержание обелисков в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 63,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 195,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Ремонт и содержание информационных щитов в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Содержание катков в зимний период на спортивных площадках на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Закупка и поставка противогололедных реагентов для содержания объектов дворовых территорий, расположенных на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 2 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Кронирование сухостойных деревьев на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 1 461,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Замена металлического ограждения на объекте озеленения "Территория, прилегающая к Калужскому шоссе по ул. А. Монаховой" п. Сосенское | 2 кв-л 2021 г. | 588,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: п. Сосенское, квартал 168, ул. Эдварда Грига | 2-3 кв-л 2021 г. | 505,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: п. Сосенское, квартал 168 (напротив участка вблизи д. Бачурино, ч. № 28) | 2-3 кв-л 2021 г. | 574,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Содержание объектов зеленых насаждений по адресу: п. Сосенское, квартал 168 (напротив участка вблизи д. Бачурино, ч. № 28) | 2-3 кв-л 2021 г. | 1 097,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Очистка от валежника и мусора озелененной территории, прилегающей к полигону по адресу: п. Сосенское, квартал №20 | 2-3 кв-л 2021 г. | 595,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Ремонт арки, расположенной при входе в Липовый парк в п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-3 кв-л 2021 г. | 570,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ЖК "Бунинский" | 3-4 кв-л 2021 г. | 23 614,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Изготовление наклеек и информационных табличек для цветографического обозначения баков для накопления ТКО в п. Сосенское | 2 кв-л 2021 г. | 595,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Нераспределенный остаток | 1-4 кв-л 2021 г. | 4 263,70 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **323 677,70** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | | |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 11 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **11 000,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **334 677,70** |  |

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Н. Стародубцева)

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ю. Французова)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ф. Поспешная)

Приложение 3

к Постановлению администрации

населения поселения Сосенское

от 25.05.2021 № 01-09-31/21

Приложение 2.3.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2021 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, ул. Потаповская роща, д. 1-7, д. 8-18 | 2-4 кв-л 2021 г. | 139 851,60 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Выполнение работ по устройству тротуара по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, вдоль ЖК "Бунин парк" | 2-4 кв-л 2021 г. | 3 960,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Выполнение работ по ремонту детской площадки в д. Бачурино, п. Сосенское | 2-4 кв-л 2021 г. | 1 495,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Установка ледяных фигур на территории п. Сосенское | 1 кв-л 2021 г. | 5 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Благоустройство территории, прилегающей к СНТ «Березка-Коммунаока-1» п. Сосенское | 2-4 кв-л 2021 г. | 50 302,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Благоустройство детской и спортивной площадок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11,13 | 2-3 кв-л 2021 г. | 4 273,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Установка МАФ, ремонт покрытий по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.7,8; д. Прокшино; п. Коммунарка д.30; территория вблизи СНТ "Дубрава" в д. Николо-Хованское | 2-3 кв-л 2021 г. | 8 958,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Разработка ПСД комплексного благоустройства дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.1-18 | 1-3 кв-л 2021 г. | 4 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Корректировка ПСД по комплексному благоустройству «Культурного леса» | 1-2 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Ответственное хранение тротуарной плитки | 1-3 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Ответственное хранение малых архитектурных форм | 1-3 кв-л 2021 г. | 293,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Доставка и установка ранее закупленного оборудования на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Установка урн на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2021 г. | 599,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Ремонт подпорных стен по адресу: п. Газопровод, д.15-16, п. Сосенское | 2 кв-л 2021 г. | 419,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Восстановление утраченного благоустройства в ходе производства по устройству линий электропередач наружного освещения в п. Сосенское, п. Газопровод | 2 кв-л 2021 г. | 597,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Облицовка монумента из натурального гранита в п. Коммунарка, п. Сосенское | 2-3 кв-л 2021 г. | 3 611,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Устройство водоотводных дорожных лотков в д. Сосенки | 2-3 кв-л 2021 г. | 1 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Ремонт детской площадки, расположенной по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, д.5 | 2-3 кв-л 2021 г. | 5 382,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Устройство и подключение наружного освещения дворовых территорий по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4, 5-12, 14-18 к шкафу ВРЩ у д. № 14 п. Газопровод | 2-3 кв-л 2021 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Инженерно-геодезические изыскания М 1:500, нанесение линий градостроительного регулирования, дублирование красных отметок, подеревная съемка, выдача информации по дежурному плану для проектирования благоустройства территории по объектам в п. Сосенское | 2-4 кв-л 2021 г. | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Технологическое присоединение к электрическим сетям, выдача технических условий, поставка электроэнергии для объектов благоустройства на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2021 г. | 1 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого:** |  | **235 440,60** |  |

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Н. Стародубцева)

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ю. Французова)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ф. Поспешная)

Приложение 4

к Постановлению администрации

населения поселения Сосенское

от 25.05.2021 № 01-09-31/21

Приложение 3.1.6

«Непрограммные мероприятия

в области жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства в части

благоустройства территории жилой застройки»

**Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства**

**и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по**  **реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2021 году**  **( тыс. руб.)** | **Общая потребность в 2021 году**  **( тыс. руб.)** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д.7 к.1,2, д.8 к.1,2; д.6, д.6 к.1. д.5 к.1,2 | 2-3 кв-л 2021 г. | 42 042,00 – Патент из бюджета г. Москвы;  858,00 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 42 900,00 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д.11, д.9, д.10 к.1,2,3, д.2, д.4 к.1,2,3 | 2-3 кв-л 2021 г. | 46 201,77 – Патент из бюджета г. Москвы;  2 277,90 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 48 479,67 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. А. Монаховой д.5 к.1,2,3 | 2-3 кв-л 2021 г. | 15 460,88 – Патент из бюджета г. Москвы;  315,53 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 15 776,41 |
| 4 | Благоустройство территории по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка мкр. Эдальго; п. Коммунарка д.20-20а; ул. Лазурная д.1,3,7,11; п. Коммунарка д.5-10 | 2-3 кв-л 2021 г. | 10 911,27 – Патент из бюджета г. Москвы;  222,68 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 11 133,95 |
| 5 | Ремонт спортивной площадки, расположенной между д.4 корп.4 и д.8 корп.1 по ул. Бачуринская п.Коммунарка, п. Сосенское | 2-3 кв-л 2021 г. | 3 746,14 - Патент из бюджета г. Москвы;  141,86 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 3 888,00 |
| 6 | Ремонт детской площадки, расположенной по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11 | 3-4 кв-л 2021 г. | 8 213,44 - Патент из бюджета г. Москвы;  10 208,87 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 18 422,31 |
| 7 | Нераспределенный остаток | 1-4 кв-л 2021 г. | 64,1 - Патент из бюджета г. Москвы;  110,36 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 174,46 |
|  | **Итого:** |  | **126 639,60** - Патент из бюджета г. Москвы;  **14 135,20** - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | **140 774,80** |

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Н. Стародубцева)

Заместитель главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ю. Французова)

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.Ф. Поспешная)