****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_31.07.2018\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-41/8\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 г. № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 5 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Заместителю главы администрации поселения Сосенское Пензиной Р.Ф. внести изменения в план закупок и план-график на 2018 г. в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное постановление вступает в силу с 01.08.2018 г.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение  к Постановлению администрации  поселения Сосенское  от 31.07.2018 № 01-09-41/8  Приложение 5  к муниципальной программе «Благоустройство территории  поселения Сосенское»  **Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**  **«Благоустройство территории поселения Сосенское»**  **Комплексное благоустройство территории в 2018 году** | | | | | |  | | | | | | **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2018 году**  **(тыс. руб.)**  **Прогноз** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** | | **Раздел 1.** | | | | | | 1.1 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово вдоль оврага | 1-2 кв-л 2018 | 4 616,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.2 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 1-2 кв-л 2018 | 6 500,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.3 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 1-2 кв-л 2018 | 7 936,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.4 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к Храму в п. Коммунарка | 1-2 кв-л 2018 | 7 643,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.5 | Изготовление по картографическим материалам ситуционных планов с линиями градостроительного регулирования и нанесения границ участка | 2-4 кв-л 2018 | 120,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.6 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, парковой зоны по адресу: п. Газопровод, д.14,15,16,17,18 (парковая зона), 1-4,6-12,14,18 (дворовая территория) | 2-4 кв-л 2018 | 960,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.7 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройстве территории сквера С. Стан д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 101,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.8 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройству территории, вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23 по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 670,00 | Администрация поселения Сосенское | | 1.9 | Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям | 2-4 кв-л 2018 | 3 501,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.0 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2018 | 653,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.1 | Изготовление картографических материалов ИАИС ОГД с линиями градостроительного регулирования и без нанесения границ участка | 2 кв-л 2018 | 118,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.2 | Физико-химические исследования площадок по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, территория Липового парка | 3 кв-л 2018 | 79,00 | Администрация поселения Сосенское | |  | **Итого по разделу 1:** |  | **32 897,00** |  | | **Раздел 2.** | | | | | | 2.1 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 2-4 кв-л 2018 | 89 556,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.2 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14,18 | 2-4 кв-л 2018 | 151 810,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.3 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д. 14,15,16,17,18 (парковая зона) | 2-4 кв-л 2018 | 161 090,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.4 | Благоустройство озелененной территории (сквера) п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 152 442,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.5 | Благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23, расположенного по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 179 762,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.6 | Благоустройство и очистка «Школьного пруда» п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 39 081,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.7 | Благоустройство и очистка «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» | 1-3 кв-л 2018 | 105 024,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.8 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское д. Сосенки от д.133б до остановки "Калужское шоссе" | 2-4 кв-л 2018 | 12 252,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.9 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-4 кв-л 2018 | 6 726,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.10 | Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных  скамеек на подпорных стенах и установки букв  на территории Липового парка | 2-4 кв-л 2018 | 19 829,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.11 | Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу:  пос. Коммунарка, д. 101-111 | 2-4 кв-л 2018 | 3 150,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.12 | Устройство проезда по адресу : п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 23,24,25 | 2-4 кв-л 2018 | 1 476,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.13 | Устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка вблизи дома № 101 | 2-4 кв-л 2018 | 6 791,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.14 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д.25 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 530,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.15 | Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д.128 | 2-4 кв-л 2018 | 540,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.16 | Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | 2-4 кв-л 2018 | 1 829,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.17 | Ремонт спортивных площадок по адресу: п.Сосенское, п. Коммунарка вблизи д.15, к.2 по ул. Фитаревской | 3-4 кв-л 2018 | 674,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.18 | Благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам: п. Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе; п. Коммунарка за д.17-18 и ЖК "Гарден Парк; п. Коммунарка с торца д.4 к ул. А.Монаховой; п. Коммунарка д.7 | 3-4 кв-л 2018 | 1 686,00 | Администрация поселения Сосенское | | 2.17 | Нераспределенные средства по комплексному благоустройству | 1-4 кв-л 2018 | 11 832,00 | Администрация поселения Сосенское | |  | **Итого по разделу 2:** |  | **949 080,00** |  | | **Раздел 3.** | | | | | | 3.1 | Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.4; д. Зименки, д.24; д. Сосенки, вл. 61Д; п. Коммунарка, ул. Ясная д.13 | 2-3 кв-л 2018 | 8 786,79 (патент)  1 147,5 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское | | 3.2 | Устройство детской и спортивных площадок В СНТ "Лесные поляны" | 3 кв-л 2018 | 2 685,71 (патент)  2 585,48 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское | | 3.3 | п.Коммунарка (дворовая территория) покупка скамейки | 3 кв-л 2018 | 13,49 (патент)  13,96 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское | |  | **Итого по разделу 3:** |  | **15 233,00** |  | |  | **Всего:** |  | **997 210,00** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |