****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_29.06.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-44/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу с 29.06.2020.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стародубцева С.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Французова Т.Ю.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костина Ю.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тюльменкова К.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поспешная Т.Ф.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филина А.В.**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 29.06.2020 № 01-09-44/20

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий.  2. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.  3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.  4. Развитие культурного отдыха населения.  5. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения.  6. Повышение уровня эстетики поселения.  7. Возможность организации занятости детей и подростков.  8. Повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории поселения.  2. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.  3. Придание территории современного облика.  4. Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.  3. Улучшение санитарного и экологического состояния города. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по благоустройству и содержанию территории |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве:  2018 год – 1 153 672,23 тыс. руб.;  2019 год – 301 686,10 тыс. руб.;  2020 год – 682 025,30 тыс. руб.;  2021 год – 534 060,00 тыс. руб.;  2020 год – 534 060,00 тыс. руб.  Патент г. Москвы:  2018 год – 11 486,00 тыс. руб.;  2019 год – 20 509,00 тыс. руб.;  2020 год – 40 685,30 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.  Субсидия г. Москвы:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год –75 572,70 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная муниципальная программа.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями настоящей муниципальной программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;

- повышение архитектурно-художественной выразительности сельской среды, обновление элементов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев);

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1,3.1,3.2,4.1 к муниципальной программе).

**5. Ожидаемые результаты от реализации программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- возможность организации занятости детей и подростков;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по запросу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 к **Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское,** который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к **Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское**, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен в приложении № 6 к **Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское**.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к **Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское**.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** |  |  | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | **Источник финансирования** |
| **2018 год**  **Факт** | **2019 год**  **Факт** | **2020 год**  **Прогноз** | | **2021 год**  **Прогноз** | **2022 год**  **Прогноз** | **Всего** |  |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание объектов благоустройства | 155 093,06 | 164 298,20 | 216 341,00 | | 193 060,00 | 193 060,00 | 921 852,26 | Местный бюджет |
| 2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 5 015,27 | 4 511,90 | 9 338,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 40 865,17 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу** | **160 108,33** | **168 810,10** | **225 679,00** | | **204 060,00** | **204 060,00** | **962 717,43** |  |
| **Раздел 2. Комплексное благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| 1 | Комплексное благоустройство территории поселения | 989 816,90 | 129 700,50 | 453 546,30 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 2 233 063,70 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу** | **989 816,90** | **129 700,50** | **453 546,30** | | **330 000,00** | **330 000,00** | **2 233 063,70** |  |
| **Раздел 3. Комплексное благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское (Непрограммные мероприятия в**  **области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки)** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 486,00 | Патент г. Москвы |
| 2 | Благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское | 3 747,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 747,00 | Софинансирование из местного бюджета |
| 3 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 0,00 | 20 509,00 | 40 685,30 | | 0,00 | 0,00 | 61 194,30 | Патент г. Москвы |
| 4 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки | 0,00 | 3 175,50 | 2 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 975,50 | Софинансирование из местного бюджета |
|  | **Итого по разделу** | **15 233,00** | **23 684,50** | **43 485,30** | | **0,00** | **0,00** | **82 402,80** |  |
| **Раздел 4. Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и**  **благоустройства в части содержания дворовых территорий** | | | | | | | | | |
| 1 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части содержания дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 75 572,70 | | 0,00 | 0,00 | 75 572,70 | Субсидия  г. Москвы |
| 2 | Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части содержания дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 39 000,60 | | 0,00 | 0,00 | 39 000,60 | Софинансирование из местного бюджета |
|  | **Итого по разделу** | **0,00** | **0,00** | **114 573,30** | | **0,00** | **0,00** | **114 573,30** |  |

Приложение 2.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования**  **в 2018 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный за**  **выполнение Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 1-4 кв-л 2018 | 80 110,12 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2018 | 73 092,21 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2018 | 270,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2018 | 394,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2018 | 589,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2018 | 397,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт ограждений п. Сосенское, д. Сосенки | 2 кв-л 2018 | 34,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Вырубка сухостойных деревьев на территории неразграниченной собственности, прилегающей к кварталу танхаусов "Никольское", вблизи д.10 к д.10 по ул. Николо-Хованская | 2 кв-л 2018 | 99,45 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Предоставление и обслуживание туалетных кабин, п. Сосенкое, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д.10, к.2, вблизи Липового парка с 01.07.2018 по 31.10.2018 | 2-3 кв-л 2018 | 12,46 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Уход за деревьями (санитарная обрезка деревьев) | 3 кв-л 2018 | 94,32 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **155 093,06** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2018 | 5 015,27 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **5 015,27** |  |
|  | **Всего:** |  | **160 108,33** |  |

Приложение 2.1.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2018 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории  от ул. Сосенский Стан до д. Столбово вдоль оврага | 1-2 кв-л 2018 | 4 615,73 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной  территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных  групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 1-2 кв-л 2018 | 6 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 1-2 кв-л 2018 | 7 935,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Изготовление по картографическим материалам ситуционных планов с линиями градостроительного регулирования и нанесения границ участка | 2-4 кв-л 2018 | 129,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, парковой зоны по адресу: п. Газопровод, д.14,15,16,17,18 (парковая зона), 1-4,6-12,14,18 (дворовая территория) | 2-4 кв-л 2018 | 959,49 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Авторский надзор за проведением работ по  благоустройстве территории сквера С. Стан д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 100,05 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройству  территории, вокруг «Конторского пруда», прилегающего  к ул. А. Монаховой д.23 по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 669,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Изготовление инженерно-топографических планов М1:500 с нанесением подземных коммуникаций, красных линий п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 379,31 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 1 кв-л 2018 | 652,62 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Физико-химические исследования покрытия детских площадок по  адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, территория Липового парка | 3 кв-л 2018 | 78,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 3 кв-л 2018 | 179,75 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 3-4 кв-л 2018 | 187,89 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 4 кв-л 2018 | 2 573,55 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **27 961,08** |  |
| **Раздел 2.** | | | | |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории  по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 2-4 кв-л 2018 | 92 716,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территории  по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14,18 | 2-4 кв-л 2018 | 157 427,01 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Комплексное благоустройство территории  по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д. 14,15,16,17,18 (парковая зона) | 2-4 кв-л 2018 | 160 732,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Комплексное благоустройство территории сквера,  по адресу: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 153 821,82 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Комплексное благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23, п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 181 189,56 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Благоустройство и очистка «Школьного пруда»  п. Сосенское, п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 39 080,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Очистка и благоустройство «Конторского пруда» и пруда  возле КФХ «Конник» по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 105 023,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки;  п. Сосенское д. Сосенки от д.133б до остановки "Калужское шоссе" | 2-4 кв-л 2018 | 12 251,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово;  п. Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-4 кв-л 2018 | 7 128,99 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.10 | Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных скамеек на подпорных стенах и установки букв на территории Липового парка | 2-4 кв-л 2018 | 19 828,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.11 | Устройство наружного освещения вблизи домов  по адресу: пос. Коммунарка, д. 101-111 | 2-4 кв-л 2018 | 3 149,55 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.12 | Устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 23,24,25 | 2-4 кв-л 2018 | 1 475,14 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.13 | Устройство парковки  по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка вблизи дома № 101 | 2-4 кв-л 2018 | 6 790,17 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.14 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское,  от ул. Александры Монаховой до д.25 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 452,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.15 | Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д.128 | 2-4 кв-л 2018 | 539,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.16 | Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | 2-4 кв-л 2018 | 1 859,60 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.17 | Благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам:  п. Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе;  п. Коммунарка за д.17-18 и ЖК "Гарден Парк; п. Коммунарка  с торца д.4 к ул. А.Монаховой; п. Коммунарка д.7 | 3-4 кв-л 2018 | 1 368,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.18 | Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская п. Сосенское | 3-4 кв-л 2018 | 7 803,24 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.19 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки от дома  № 45 до остановки общественного транспорта "Сосенки" | 3-4 кв-л 2018 | 500,65 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.20 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенское,  д. Прокшино от дома №7 до станции метро "Прокшино" | 3-4 кв-л 2018 | 2 237,95 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.21 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п.Сосенское, п. Коммунарка, ЖК "Бунинский" от торца д.109 к.1 до ул. Академика Семенова | 3-4 кв-л 2018 | 932,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.22 | Установка газонных ограждений п. Сосенское,  п. Коммунарка д.№ 15,16,17,18,19 | 3-4 кв-л 2018 | 530,36 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.23 | Устройство площадки для выгула собак по адресу:  п. Сосенское, ул. Бачуринская (за школой №2070) | 3-4 кв-л 2018 | 1 466,29 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.24 | Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Сосенское,  ул. Александры Монаховой, д.109 к.1 (вдоль забора СНТ "Гавриково" | 3-4 кв-л 2018 | 525,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.25 | Поставка таггатиса отклоненного | 3 кв-л 2018 | 24,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **961 855,73** |  |
| **Раздел 3.** | | | | |
| 3.1 | Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.4; д. Зименки, д.24; д. Сосенки, вл. 61Д; п. Коммунарка, ул. Ясная д.13 | 2-3 кв-л 2018 | 8 786,79 (патент)  1 147,5 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Устройство детской и спортивных площадок В СНТ "Лесные поляны" | 3 кв-л 2018 | 2 685,71 (патент)  2 585,48 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.3 | П .Коммунарка (дворовая территория) покупка скамейки | 3 кв-л 2018 | 13,49 (патент)  13,96 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **15 233,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **1 005 049,81** |  |

Приложение 2.2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2019 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2019 | 135 624,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2019 | 23 569,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2019 | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2019 | 308,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2019 | 570,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от  несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2019 | 481,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Заливка катков на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2019 | 478,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Выполнение работ по выкашиванию зарослей борщевика  на территории: п. Сосенское, п. Коммунарка, между автомобильной дорогой "Улица Александры Монаховой", ул. Фитаревская, д.9А,  9Б, территория, прилегающая к ГБОУ Школа №2070 | 3 кв-л 2019 | 83,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Выполнение работ на территории п. Сосенское по покосу высокотравия, спилу сухих деревьев и удалению поросли  в д. Сосенки, д.145; по вырубке деревьев по адресам: д. Николо-Хованское, д.91; д. Столбово, д.4; д. Макарово, д.24 | 3 кв-л 2019 | 71,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Вырубка деревьев на территории п. Сосенское по адресам:  ул. Николо-Хованская (от Калужского шоссе до ул. Сервантеса),  п. Газопровод, вблизи СНТ "Полянка", п. Коммунарка,  ЖК "Бутовские аллеи", ул. Потаповская Роща, д.д. 8-18,  ул. Фитаревская, д.9Б, ул. Сосенский Стан, д.5 | 3 кв-л 2019 | 308,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Вырубка деревьев на территории п. Сосенское по адресам: ул. Николо-Хованская д.6 к.2-д.25, д. Николо-Хованское, д.4 к.1, д. Николо-Хованское, напротив д.101 (у детской площадки), д. Летово. Ул.и Зименковская, КП "Антоновка" (вдоль дороги от д. Зименки) | 3 кв-л 2019 | 268,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Уборка валежника на территории п. Сосенское | 3-4 кв-л 2019 | 174,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Вырубка аварийных сухостойных деревьев на детских площадках  по адресам: п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 8, д. 12 | 3-4 кв-л 2019 | 103,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Ремонт остановочных павильонов по адресам:  п. Газопровод; пос. Сосенское, ул. Бачуринская | 4 кв-л 2019 | 99,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Очистка территории от мусора и поросли, планировка  территории в д. Николо-Хованское (вблизи плотины) | 4 кв-л 2019 | 181,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Изготовление и доставка наклеек и информационных табличек  для цветографического обозначения баков для накопления ТКО | 4 кв-л 2019 | 298,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Работы по содержанию территории зеленого фонда | 1-4 кв-л 2019 | 296,2 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Содержание официальных информационных  стендов администрации п. Сосенское | 1-4 кв-л 2019 | 293,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Ремонт информационных стендов на территории п. Сосенское | 1 кв-л 2019 | 82,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3.0 | Взыскание неосновательного обогащения, а также расходов  по уплате госпошлины по исполнительному листу ФС 033070921 от 16.07.2019 по решению Арбитражного суда А40-69815/19-48-508 | 3 кв-л 2019 | 912,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **164 298,20** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | | |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2019 | 4 511,90 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **4 511,90** |  |
|  | **Всего:** |  | **168 810,10** |  |

Приложение 2.2.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2019 году**  **( тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с устройством мемориала) | 2 кв. 2019 г. | 6 824,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Разработка ПСД по подключению наружного освещения  территории по адресу : п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 кв. 2019 г. | 1 708,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Разработка ПСД по устройству памятного знака  воинам-интернационалистам на территории, прилегающей  к территории Липового парка п. Коммунарка с  благоустройством прилегающей территории | 2 кв. 2019 г. | 428,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Комплексное благоустройство территории прилегающей  к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории,  прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 2-4 кв. 2019 г. | 84 132,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников на озеленительных  территориях з п. Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 7 517,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству территории п. Сосенское | 1-3 кв. 2019 г. | 2 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв. 2019 г. | 1 103,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Устройство тротуаров к станции метро: "Прокшино",  "Ольховая", "Коммунарка" на территории п. Сосенкое | 2-3 кв. 2019 г. | 6 845,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Устройство ограждений по адресу: п. Сосенское, д. Столбово | 2-3 кв. 2019 г. | 663,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Замена баскетбольных стоек, щитов и колец на спортивной  площадке на территории Липового парка п. Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Замена покрытия из искусственной травы футбольного  поля на территории Липового парка п. Сосенское | 3 кв. 2019 г. | 1 277,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Устройство контейнерной площадки на дворовой  территории п. Сосенсков, п. коммунарка, д.106, д.20А | 3 кв. 2019 г. | 415,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Устройство площадок под мусорные контейнеры на дворовой территории п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.3, д.5 | 3 кв. 2019 г. | 1 386,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2 кв. 2019 г. | 295,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Замена почтовых ящиков, пришедших  в негодность, в деревнях п. Сосенское | 3 кв. 2019 г. | 99,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: территория Липового парка, п. Коммунарка; территория прилегающая к ДК "Коммунарка"; территория от д.25 до д.11 п. Коммунарка; территория вокруг ГБОУ школы ДО корпус №3 по ул. Лазурная, д.4; территория парковой зоны зеленая линия от ул. Бачуринская до школы № 2070; территория парка" Культурный лес"; территории, прилегающая к школьному пруду; сквер Сосенский Стан д.1,3,5 | 3 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: д. Летово; д. Сосенки; д. Николо-Хованское; д. Ларево; д. Столбово; д. Зименки, д. Прокшино; д. Макарово; д. Бачурино; сквер по ул. Липовый парк, д.10, к.1; сквер по ул. Ясная, д.10; сквер по ул. Лазурная, д.6,8,10; территория лесополосы за д.14,8,17 и зеленого массива за д.18 п. Газопровод; установка дополнительных щитков без адресной привязки | 3 кв. 2019 г. | 93,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Установка информационных табличек по адресам:  п. Коммунарка, д.1,2,3,5,9,10,11,15,16,22,105,106,107,108,13,14,7,8; установка дорожных зеркал безопасности без адресной привязки) | 3 кв. 2019 г. | 68,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Выполнение работ по установке (демонтажу)  информационных стендов на территории п. Сосенское | 3 кв. 2019 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Благоустройство территории п. Коммунарка, ул. А. Монаховой  за остановкой общественного транспорта "ул. Сосенский Стан" | 3 кв. 2019 г. | 298,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Благоустройство территории по адресу: п. Сосенское,  п. Газопровод, вблизи подстанции Летово | 3 кв. 2019 г. | 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Технический надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 3-4 кв. 2019 г. | 0,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Авторский надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 3-4 кв. 2019 г. | 199,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Разработка ПСД на благоустройство дворовой  территории, прилегающей к домам 20,20а п. Коммунарка | 3-4 кв. 2019 г. | 531,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Благоустройство территории, прилегающей к  адресам: п. Коммунарка, ул. Бачуринская, д.22, к.1,2,3 | 3-4 кв. 2019 г. | 8 288,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 26 | Устройство тротуара в п. Коммунарка вдоль Школьного пруда | 3-4 кв. 2019 г. | 377,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 27 | Изготовление инженерно-топографических планов  М1:500 с нанесением подъземных коммуникаций, красных  линий и дублированием красных планировочных отметок | 3-4 кв. 2019 г. | 732,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 28 | Благоустройство территории прилегающей к храму "Казанской Иконы Божией Матери" по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки | 4 кв. 2019 г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 29 | Устройство цветников на территории  п. Сосенское п. Газопровод д.15,16,17 | 4 кв. 2019 г. | 231,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 30 | Обустройство парковочных мест для инвалидов и  установка информационных табличек по адресам:  п. Газопровод д.15, п. Коммунарка д.107, д.5, д.3, д.4 | 4 кв. 2019 г. | 19,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 31 | Изготовление и актуализация паспортов  озеленения и дворовой территории | 4 кв. 2019 г. | 1 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 32 | Проведение аудита проектной документации | 4 кв. 2019 г. | 55,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 33 | Разработка проектов колористического решения фасадов  памятников в д. Николо-Хованское и в д. Летово и  проектов в части архитектурно-планировочного решения благоустройства территории, прилегающих к ним | 4 кв. 2019 г. | 167,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 34 | Поставка троса для детского игрового  оборудования-Канатная дорога (Тарзанка) | 4 кв. 2019 г. | 66,50 | Администрация поселения Сосенское |
| 35 | Устройство тротуара с устройством поручней  по адресу: п. Коммунарка, проектируемый проезд № 941 | 4 кв. 2019 г. | 252,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Всего:** |  | **129 700,50** |  |

Приложение 2.3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение**  **Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное  оформление п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 164 086,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий п. Сосенское, п. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. | 32 881,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии  (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 84,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2020 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт и содержание информационных щитов в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 472,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев, покос  борщевика, очистка от валежника на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 1 843,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Содержание катков в зимний период на спортивных  площадках на территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Закупка цветочной рассады, кустарников, саженцев на субботник | 1-2 кв-л 2020 г. | 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Содержание остановочных павилионов на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 186,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Изготовление и доставка наклеек и информационных  табличек для цветографического обозначения баков  для накопления ТКО расположенных по адресу: п. Сосенское | 1-2 кв-л 2020 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Исполнительные листы (судебные решения) | 1 кв-л 2020 г. | 7 858,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Изготовление и актуализация паспортов озеленения | 1-3 кв-л 2020 г. | 504,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Содержание дворовых территорий по адресу: п.Коммунарка,  ул. Потаповская роща, д.1-7 (поставка реагентов) | 2-4 кв-л 2020 г. | 1 106,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Содержание дворовых территорий по адресам: п. Коммунврка,  ул. Лазурная д.6,8,10; п. Коммунарка, ул. Лазурная д.14,16; п. Коммунарка Ул. Сосенский Стан д.10; п. Коммунарка ул. Сосенский Стан д.11,13; п. Коммунарка д.7а; п. Коммунарка д.20,20а;  п. Коммунарка ул. А. Монаховой д.23; п. Коммунарка Ул. Сосенский Стан д.1-3-5, ул. А.Монаховой д.6 (поставка реагента) | 2-4 кв-л 2020 г. | 1 599,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Коммунарка,  ул. Потаповская роща, д.8-18 (поставка реагента) | 2-4 кв-л 2020 г. | 535,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Очистка территорий, прилегающих к водоемам,  расположенным вблизи СНТ "Березка-Коммунарка"  ("Утятник"), д. Макарово, д. Летово (у стадиона),  покос зарослей борщевика на территории поселения | 3 кв-л 2020 г. | 2 594,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **216 341,00** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | | |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2020 г. | 9 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **9 338,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **225 679,00** |  |

Приложение 2.3.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по**  **реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам**  **и источникам 2020 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Благоустройство территории прилегающей к Храму в п. Коммунарка | 2-4 кв. 2020 г. | 85 160,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Комплексное благоустройство и озеленение  территории парковой зоны вблизи д. Николо-Хованское | 2 - 4 кв. 2020 г. | 91 587,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Организация прогулочной зоны вблизи  СНТ «Дубрава» в д. Николо-Хованское | 2 - 4 кв. 2020 г. | 28 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 4 724,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Проведение работ по подключению наружного освещения  территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 -3 кв. 2020 г. | 6 324,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Очистка территорий, прилегающих к водоемам  в д. Столбово и д. Прокшино | 2 - 4 кв. 2020 г. | 796,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Комплексное благоустройство озеленительной  территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных  групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 2 -3 кв. 2020 г. | 68 725,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Устройство детской площадки вблизи СНТ «Полянка» | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 873,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Устройство памятного знака воинам-интернационалистам  на территории Липового парка п. Коммунарка  с благоустройством прилегающей территории | 2 -3 кв. 2020 г. | 2 330,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Установка ограждений вдоль проезда вблизи д.108 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Установка бортовых камней вдоль проезда вблизи д.108 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 117,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Установка газонных ограждений на парковке  напротив д.104,105 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 174,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Благоустройство территории за школой № 2070  по адресу: п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д.9А | 2 -3 кв. 2020 г. | 1 171,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Ремонт детской площадки по адресу: п. Сосенское, д. Столбово | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 893,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Ремонт обелиска и прилегающей к нему  территории в д. Николо-Хованское | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 925,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Ремонт обелиска и прилегающей к нему территории в д. Летово | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 507,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Устройство подъезной дороги к школе на 1100 мест  по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 547,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Ремонт тротуара по адресу: п. Сосенское, ул. Николо-Хованская  от въезда в КП «Лесные поляны» до ЖК «Николино» | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 842,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Благоустройство территории, прилегающей к д.20,20а п. Коммунарка | 2 -3 кв. 2020 г. | 36 032,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Установка знаков дорожного движения и  ограждающих устройств в п. Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 29,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Обустройство парковочного места для инвалидов  по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.7, к.1 и  кстройство покрытия искусственной травы возле МФЦ  по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой | 1 кв-л 2020 г. | 31,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Разработка ПСД на выполнение работ по устройству тротуара  по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, вдоль ЖК "Бунин парк" | 2-3 кв-л 2020 г. | 702,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Устройство дорожного ограждения вдоль  автодороги в д. Николо-Хованское | 2-3 кв-л 2020 г. | 1 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Подключение к наружному освещению в п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 219,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Установка фигур «Топиари» на территории п. Сосенское | 3 кв-л 2020 г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 26 | Устройство временных настилов на территории п. Сосенское | 2-4 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 27 | Выполнение работ по устройству тротуара вдоль  дороги напротив д.101 п. Коммунарка | 2 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 28 | Ремонт пирса у "Конторского пруда" (со стороны  шумозащитного экрана п. Коммунарка | 3 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 29 | Ремонт пирса у «Конторского пруда» (за поликлиникой) п. Коммунарка | 3 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 30 | Устройство покрытия из тротуарной плитки при в  хоже в МФЦ по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.23 | 3 кв-л 2020 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 31 | Устройство площадки для подъезда автобуса  и установке павильона в районе д.69 в д. Сосенки | 3 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 32 | Устройство новигации (с указанием значимых  объектов) на территории п. Сосенское | 3 кв-л 2020 г. | 3 944,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 33 | Ремонт лестницы между д.№ 1 и № 3 п. Коммунарка, ул. Лазурная | 3 кв-л 2020 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 34 | Технический надзор за выполнением работ  по подключению наружного освещения территории  по адресу: п. Сосеское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2-3 кв-л 2020 г. | 182,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 35 | Поставка каретки U505-0 для детского игрового  оборудования - Канатная дорога (Тарзанка) J512 | 1 кв-л 2020 г. | 95,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 36 | Благоустройство территории, прилегающей к  домам 11-13 по ул. Сосенский Стан, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2020 г. | 20 207,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 37 | Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории прилегающей к СНТ «Лукоморье», СНТ «Полянка», СНТ «Дубки» | 2-3 кв-л 2020 г. | 23 140,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 38 | Выполнение работ по устройству тропинки на кладбище в д. Сосенки | 2 кв-л 2020 г. | 141,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 39 | Выполнение работ по устройству тротуаров  от д.5 Сосенский Стан до здания префектуры | 2 кв-л 2020 г. | 636,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 40 | Выполнение работ по демонтажу мусорной площадки  вблизи д. 14 г. Газопровод с восстановлением благоустройства  и устройству мусорной площадки вблизи д. 1а п. Газопровод | 2-3 кв-л 2020 г. | 844,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 41 | Установка ограждений из профнастила за школой  №2070 по ул. Фитаревскаяп. Коммунарка | 2-3 кв-л 2020 г. | 236,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 42 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское,  от калужского шоссе до СНТ "Коммунарка-1" | 3 кв-л 2020 г. | 596,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 43 | Работы по ремонту тротуара по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка,  ул. Липовый Парк д.4; по устройству тротуара по адресу: п. Коммунарка, ул. Липовый парк д.2; по устройству подъезда к АППНО по адресу: п. Газопровод д.14; по ремонту газона вблизи ОНТ Дубровка" | 3 кв-л 2020 г. | 599,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 44 | Ремонт обелиска в п. Сосенское, п. Коммунарка | 3-4 кв-л 2020 г. | 9 071,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 45 | Инженерно-геодезические изыскания М 1:500,  нанесение линий градостроительного регулирования,  дублирование красных отметок, подеревная съемка | 1-3 кв-л 2020 г. | 72,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 46 | Инженерно-геодезические изыскания М1:500, выдача  информации по дежурному плану для проектирования  благоустройства территории по объекту | 1-3 кв-л 2020 г. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 47 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2 кв-л 2020 г. | 71,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 48 | Выполнение работ по выдаче технических условий | 1-2 кв-л 2020 г. | 12,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 49 | Изготовление инженерно-топографических планов  М 1:500 по адресу п. Сосенское , п. Газопровод | 3 кв-л 2020 г. | 1 398,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 50 | Изготовление инженерно-топографических планов М 1:500  по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11-д.13 | 1-3 кв-л 2020 г. | 76,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 51 | Изготовление инженерно-топографических планов М 1:500  по адресу п. Сосенское, рядом с коттеджным поселком "Бунин-Парк" | 1-3 кв-л 2020 г. | 112,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 52 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением  работ по комплексному благоустройству территории  парковой зоны Зелёная линия (2 этап) и въездных  групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 2-3 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 53 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением  работ по комплексному благоустройству и озеленению  территории парковой зоны вблизи деревни Николо-Хованское  по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Сосенское | 2-3 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 54 | Выдача технических условий по объекту: п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 кв-л 2020 г. | 12,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 55 | Разработка проектов клористического решения фасадов  памятников п. Коммунарка и памятника воинам-интернационалистам | 2-3 кв-л 2020г. | 85,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 56 | Закупка и поставка антипарковочных столбиков  и бетонных полусфер в р. Сосенское | 2 кв-л 2020 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 57 | Поставка цветочной рассады петунии (суфинии) для металлических вертикальных конструкций, расположенных в п. Коммунарка | 2 кв-л 2020 г. | 291,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 58 | Поставка цветочной рассады петунии (суфинии) для конструкций, расположенных на опорах освещения в п. Коммунарка и п. Газопровод | 2 кв-л 2020 г. | 291,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 59 | Нераспределенный остаток | 1-4 кв-л 2020 г. | 34 788,30 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого:** |  | **453 546,30** |  |

Приложение 3.1

«Непрограммные мероприятия

в области жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства в части

благоустройства территории жилой застройки»

**«Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и**

**благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2019 году**  **(тыс. руб.)** | **Общая потребность в 2019 году**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | Благоустройство территории по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка,  ул. Бачуринская, д.22, к.1,2,3; д. Сосенки д.26; д. Ларево д.8 | 2-3 кв.л 2020 г. | 13 946,12 – Патент из бюджета г. Москвы;  874,03 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 14 820,15 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству территории по адресам: п. Сосенское, ремонт детской площадки в деревне Николо-Хованское, замена ограждения спортивной площадки  по адресу: п. Коммунарка,  ул. А. Монаховой, д.5, замена резинового покрытия на спортивной площадке в деревне Сосенки | 2-3 кв.л 2020 г. | 4 790,90 - Патент из бюджета г. Москвы;  2 003,06 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 6 793,96 |
| 3 | Установка МАФ по адресу: п. Коммунарка, ул. Бачуринская д.22, к.3 | 3-4 кв.л 2020 г. | 518,30 - Патент из бюджета г. Москвы;  158,85 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 677,15 |
| 4 | Выполнение работ по устройству поручней по адоесу:  п. Коммунарка, ул. Фитаревская, вблизи д.11, установка  антипарковочных устройств и  садово-парковых диванов | 3-4 кв.л 2020 г. | 146,19 - Патент из бюджета г. Москвы;  58,53 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 204,72 |
| 5 | Поставка МАФ по адресу:  п. Коммунарка,  ул. Сосенский Стан, д.11-13 | 4 кв.л 2020 г. | 276,87 - Патент из бюджета г. Москвы;  20,25 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 297,12 |
| 6 | Поставка МАФ по адресу:  п. Коммунарка,  ул. Сосенский Стан, д.1,3,5 | 4 кв.л 2020г. | 276,87- Патент из бюджета г. Москвы;  20,25 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 297,12 |
| 7 | Поставка МАФ по адресу:  п. Коммунарка,  ул. Липовый парк, д.10, к.1-4 | 4 кв.л 2020 г. | 276,87- Патент из бюджета г. Москвы;  20,25 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 297,12 |
| 8 | Поставка МАФ по адресу:  п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.14 | 4 кв.л 2020 г. | 276,87- Патент из бюджета г. Москвы;  20,25 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 297,12 |
|  | **Итого** |  |  | **23 684,46** |

Приложение 3.2

«Непрограммные мероприятия

в области жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства в части

благоустройства территории жилой застройки»

**«Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и**

**благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году**  **( тыс. руб.)** | **Общая потребность в 2020 году**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству детской площадки по адресу: п. Сосенскон,  п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.16 | 2-3 кв.л 2020 г. | 11 071,26 – Патент из бюджета г. Москвы;  786,51 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 11 857,77 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству детской площадки по адресу: п. Сосенскон,  п. Коммунарка, д.22 | 2-3 кв.л 2020 г. | 7 777,83 - Патент из бюджета г. Москвы;  864,20 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 8 642,03 |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству детской площадки  и территории за ГБОУ школы  до корпуса 3 п. Коммунарка,  ул. Лазурная, д.4 | 2-3 кв.л 2020 г. | 21 836,22 - Патент из бюджета г. Москвы;  1 149,28 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 22 985,50 |
|  | **Итого** |  |  | **43 485,30** |

Приложение 4.1

«Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства в части содержания дворовых территорий»

**«Непрограммные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и**

**благоустройства в части содержания дворовых территорий»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году**  **( тыс. руб.)** | **Общая потребность в 2020 году**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща д. 1-7 | 2-4 кв-л 2020 г. | 10 982,92 – Субсидия из бюджета г. Москвы;  14 196,03 – Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 25 178,95 |
| 2 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, п. коммунарка, ул. Потаповская Роща д. 8-18 | 2-4 кв-л 2020 г. | 4 951,88 - Субсидия из бюджета г. Москвы;  10 507,95 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 15 459,83 |
| 3 | Содержание дворовых территорий по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка ул. Сосенский Стан, д. 1-3-5, ул. А. Монаховой, д. 6; ул. Соснский Стан д. 10,11,13; ул. Лазурная д. 6,8,10,14,16; п. Коммунарка, д. 20,20а,7а | 2-4 кв-л 2020 г. | 12 947,55 - Субсидия из бюджета г. Москвы;  13 678,91 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 26 626,46 |
| 4 | Нераспределенный остаток | 2-4 кв-л 2020 г. | 46 690,34 - Субсидия из бюджета г. Москвы;  617,72 - Софинансирование из бюджета п. Сосенское; | 47 308,06 |
|  | **Итого** |  |  | **114 573,30** |