****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_20.01.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-02/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения**

**Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 6, 7 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план-график на 2020 в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 20.01.2020.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 20.01.2020 № 01-09-02/20

Приложение 6

к муниципальной программе «Благоустройство

территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году****(тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2020 г. | 122 539,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2020 г. | 86 140,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2020 г. | 84,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2020 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в пос. Коммунарка и пос. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7. | Ремонт и содержание информационных щитов | 1-4 кв-л 2020 г. | 472,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев, покос борщевика на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 1 225,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Содержание катков в зимний период на спортивных площадках на территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Закупка цветочной рассады для | 1-2 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Исполнительные листы | 1 кв-л 2020 г. | 2 519,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **215 079,00** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2020 г. | 11 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **11 000,00** |  |
| **Раздел 3. Изготовление и актуализация паспортов озеленения** |
| 3.1 | Изготовление и актуализация паспортов озеленения | 1-2 кв-л 2020 г. | 1 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **1 100,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **227 179,00** |  |

Приложение 7

к муниципальной программе «Благоустройство

территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам** **2020 году****( тыс. руб.)** | **Ответственный** **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к Храму (с ремонтом обелиска) и дворовой территории округ д. №№20, 20а в пос. Коммунарка  | 2-4 кв. 2020 г. | 141 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское  | 2 - 4 кв. 2020 г. | 100 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Организация прогулочной зоны вблизи СНТ «Дубрава» в д. Николо-Хованское | 2 - 4 кв. 2020 г. | 25 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 5 000,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Проведение работ по подключению наружного освещения территории по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 1-4, 6-12, 14-18 | 2 -3 кв. 2020 г. | 8 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Очистка территорий, прилегающих к водоемам  | 2 - 4 кв. 2020 г. | 12 922,30 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Заливка катков в зимний период на спортивных площадках на территории поселения Сосенское | 1 - 4 кв. 2020 г | 250,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Комплексное благоустройство озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 2 -3 кв. 2020 г. | 72 342,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Устройство детской площадки вблизи СНТ «Полянка» | 2 -3 кв. 2020 г. | 5 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Устройство памятного знака воинам-интернационалистам на территории Липового парка пос. Коммунарка с благоустройством прилегающей территории | 2 -3 кв. 2020 г. | 1 633,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Установка ограждений вдоль проезда вблизи д. 108 пос. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Установка бортовых камней вдоль проезда вблизи д. 108 пос. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 117,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Установка газонных ограждений на парковке напротив, д. 104, 105 пос. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 174,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Благоустройство территории за школой № 2070 по адресу: пос. Коммунарка, д. 9А | 2 -3 кв. 2020 г. | 2 315,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Благоустройство территории пор адресу: пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 11-13, ул. Лазурная, д. 14 | 2 -3 кв. 2020 г. | 20 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Устройство детской площадки по адресу: п. Сосенское, СНТ «Филатов луг» | 2 -3 кв. 2020 г. | 5 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Ремонт детской площадки по адресу: п. Сосенское, д. Столбово | 2 -3 кв. 2020 г. | 5 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Ремонт обелисков и прилегающих к ним территорий | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Закупка и установка ограничителей въезда на тротуары на территории поселения Сосенское | 2 -3 кв. 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого:** |  | **408 953,30** |  |