****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_26.02.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-09/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения**

**Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 1, 6, 7 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план-график на 2020 в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 26.06.2020.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стародубцева С.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Французова Т.Ю.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костина Ю.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филина А.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тюльменкова К.Н.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поспешная Т.Ф.**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 26.02.2020 № 01-09-09/20

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство

территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий**  |  |  | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Источник финансирования** |
| **2018 год****Факт** | **2019 год****Факт** | **2020 год****Прогноз** | **2021 год****Прогноз** | **2022 год****Прогноз** | **Всего** |  |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 155 093,06 | 164 298,20 | 213 841,00 | 193 060,00 | 193 060,00 | 919 352,26 | Местный бюджет |
| 1.2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 5 015,27 | 4 511,90 | 9 338,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 40 865,17 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу** | **160 108,33** | **168 810,10** | **223 179,00** | **204 060,00** | **204 060,00** | **960 217,43** |  |
| **Раздел 2. Комплексное благоустройство территории** |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории поселения | 993 563,81 | 129 700,50 | 412 953,30 | 330 000,00 | 330 000,00 | 2 196 217,61 | Местный бюджет |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 486,00 | Субсидия г. Москвы |
|  | **Итого по разделу** | **1 005 049,81** | **129 700,50** | **412 953,30** | **330 000,00** | **330 000,00** | **2 207 703,61** |  |
|  | **Всего по программе:** | **1 165 158,14** | **298 510,60** | **636 132,30** | **534 060,00** | **534 060,00** | **3 167 921,04** |  |

Приложение 6

к муниципальной программе «Благоустройство

территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году** **(тыс. руб.)** | **Ответственный** **за выполнение****Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2020 г. | 164 086,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий п. Сосенское, п. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. | 32 881,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2020 г. | 249,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2020 г. | 84,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2020 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт и содержание информационных щитов | 1-4 кв-л 2020 г. | 472,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев, покос борщевика, очистка от валежника на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 1 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Содержание катков в зимний период на спортивных площадках на территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Закупка цветочной рассады для вертикального озеленения | 1-2 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Содержание остановочных павилионов на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 214,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Изготовление и доставка наклеек и информационных табличек для цветографического обозначения баков для накопления ТКО расположенных по адресу: п. Сосенское | 1-2 кв-л 2020 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Исполнительные листы | 1 кв-л 2020 г. | 7 858,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Нераспределенный остаток | 1-4 кв-л 2020г | 3 298,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **212 741,00** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2020 г. | 9 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **9 338,00** |  |
| **Раздел 3. Изготовление и актуализация паспортов озеленения** |
| 3.1 | Изготовление и актуализация паспортов озеленения | 1-2 кв-л 2020 г. | 1 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **1 100,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **223 179,00** |  |

Приложение 7

к муниципальной программе «Благоустройство

территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам** **2020 году** **( тыс. руб.)** | **Ответственный** **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Благоустройство территории прилегающей к Храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска)  | 2-4 кв. 2020 г. | 109 414,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны вблизи д. Николо-Хованское  | 2 - 4 кв. 2020 г. | 96 408,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Организация прогулочной зоны вблизи СНТ «Дубрава» в д. Николо-Хованское | 2 - 4 кв. 2020 г. | 28 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 4 724,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Проведение работ по подключению наружного освещения территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 -3 кв. 2020 г. | 6 324,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Очистка территорий, прилегающих к водоемам в д. Столбово и д. Прокшино | 2 - 4 кв. 2020 г. | 1 917,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Комплексное благоустройство озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 2 -3 кв. 2020 г. | 72 342,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Устройство детской площадки вблизи СНТ «Полянка» | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 873,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Устройство памятного знака воинам-интернационалистам на территории Липового парка п. Коммунарка с благоустройством прилегающей территории | 2 -3 кв. 2020 г. | 1 633,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Установка ограждений вдоль проезда вблизи д.108 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Установка бортовых камней вдоль проезда вблизи д.108 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 117,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Установка газонных ограждений на парковке напротив д.104,105 п. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | 174,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Благоустройство территории за школой № 2070 по адресу: п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д.9А | 2 -3 кв. 2020 г. | 1 171,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Инженерно-геодезические изыскания М1:500, выдача информации по дежурному плану для проектирования благоустройства территории  | 1-4 кв-л 2020г. | 365,30 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Ремонт детской площадки по адресу: п. Сосенское, д. Столбово | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 918,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Ремонт обелиска и прилегающей к нему территории в д. Николо-Хованское | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 985,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Ремонт обелиска и прилегающей к нему территории в д. Летово | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 542,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Закупка и установка ограничителей въезда на тротуары на территории п. Сосенское | 2 -3 кв. 2020 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Благоустройство детской площадки и территории ГБОУ школы ДО корпус №3 по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.4 | 2 -3 кв. 2020 г. | 22 986,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Устройство подъезной дороги к школе на 1100 мест по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан | 2 -3 кв. 2020 г. | 3 583,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Ремонт тротуара по адресу: п. Сосенское, ул. Николо-Хованская от въезда в КП «Лесные поляны» до ЖК «Николино» | 2 -3 кв. 2020 г. | 4 866,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Благоустройство территории, прилегающей к д.20,20а п. Коммунарка | 2 -3 кв. 2020 г. | 36 032,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Установка знаков дорожного движения и ограждающих устройств | 1 кв-л 2020г. | 28,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Обустройство парковочного места для инвалидов по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д.7, к.1 и кстройство покрытия искусственной травы возле МФЦ по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой | 1 кв-л 2020г. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Разработка ПСД на выполнение работ по устройству тротуара по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, вдоль ЖК "Бунин парк" | 2-3 кв-л 2020г. | 702,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 26 | Устройство дорожного ограждения вдоль автодороги в д. Николо-Хованское | 2-3 кв-л 2020г. | 1 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 27 | Подключение к наружному освещению | 1-4 кв-л 2020г. | 219,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 28 | Установка фигур «Топиари» на территории п. Сосенское | 2-3 кв-л 2020г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 29 | Устройство временных настилов на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2020г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 30 | Выполнение работ по устройству съездов с тротуаров на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2020г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 31 | Ремонт пирса у "Конторского пруда" (со стороны шумозащитного экрана" п. Коммунарка | 2 кв-л 2020г | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 32 | Устройство покрытия из тротуарной плитки при вхоже в МФЦ по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.23 | 2 кв-л 2020г | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 33 | Устройство площадки для подъезда автобуса и установке павильона в районе д.69 в д. Сосенки  | 2 кв-л 2020г | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 34 | Устройство новигации (с указанием значимых объектов) на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2020г | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 35 | Ремонт лестницы между д.№ 1 и № 3 п. Коммунарка, ул. Лазурная | 2 кв-л 2020г | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого:** |  | **412 953,30** |  |