****

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

РЕШЕНИЕ

**20 ноября 2014 года № 21/9**

**О внесении изменений в ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 г.г.»**

В соответствии законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=122249;fld=134) поселения Сосенское, заслушав информацию о ходе выполнения ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.», проведя анализ запланированных и проведенных мероприятий, рассмотрев предложение главы администрации поселения Сосенское по внесению изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.» с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах

**Совет депутатов поселения Сосенское решил:**

1. Принять предложение о внесении изменений в долгосрочную целевую программу поселения Сосенское ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.»

2. Изложить приложения 1 и 2 к ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.» в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.

3. Направить главе поселения Сосенское на утверждение настоящее решение, учесть соответствующие изменения в бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2015год.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |
| --- |
| 5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Сосенское Ткачева С.Н.  **Глава поселения Сосенское В.М. Долженков** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Приложение  К решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.11.2014 г. № 21/9 |  |  | | |  |  | | |
| Приложение 1 к ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда на период 2015-2017гг»  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |  | | |
| поселения Сосенское | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  | | |  |  | | |
| **«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  | | |  |  | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | | **Объем финансирования по годам и источникам финансирования (тыс..руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение Программы** | | | |
| 2015г. | | | | | | | | | | | | 2016 г. | | | | | | | | | **2017 г.** | | | | |
| Средства местного бюджета | | | Средства УК | | | | | Всего | | | | Средства местного бюджета | | | | Средства УК | | Всего | | | **Средства местного бюджета** | | **Средства УК** | | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | **11** | | **12** | | **13** | **14** | | | |
| **Раздел 1. Ремонт кровли** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Коммунарка д. 30 | 3 кв.2015г | 1900.00 | | 1900.00 | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| ИТОГО: | | | 1900,0 | | 1900.00 | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| **Раздел 2. Ремонт и утепление фасадов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.7 | 3 кв.2015г | 9000.00 | | 9000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.8 | 3 кв.2015г | 9000.00 | | 9000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.13 | 3 кв.2015г | 10000.00 | | 10000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.14 | 3 кв.2015г | 10000.00 | | 10000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.15 | 3 кв.2015г | 11000.00 | | 11000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.16 | 3 кв.2015г | 11000.00 | | 11000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.17 | 3 кв.2015г | 15000.00 | | 15000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.18 | 3 кв.2015г | 15000.00 | | 15000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.19 | 3 кв.2015г | 26000.00 | | 26000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| ИТОГО: | | | 116000,00 | | 116000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| **Раздел 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | п. Коммунарка д.7  подвалы ХВС,ГВС, Ц.О. канализация)  ) | 3 кв.2015г | 2500,00 | | 2500,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Управляющая компания «УК ЖКХ»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.8  (подвалы ХВС,ГВС,Ц.О. канализация)  ) | 3 кв.2015г | 2500,00 | | 2500,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п. Коммунарка д.11( подвалы ХВС,ГВС,Ц.О. канализация) | 3 кв.2015г | 7000,00 | | 7000,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии в жилых домах (24 дома) | 2 кв. 2015г. | 12000.00 | | 12000.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| ИТОГО: | | | 24000,00 | | 24000,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| **Раздел4. Ремонт межпанельных швов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п.Газопровод д.15 | 2 кв.2015г | 1600.00 | | 1600.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| 2 | п.Газопровод д.16 | 2 кв.2015г | 1200.00 | | 1200.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| 3 | п.Газопровод д.17 | 2 кв.2015г | 1200.00 | | 1200.00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| ИТОГО: | | | 4000,00 | | 4000,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| **Раздел 5. Капитальный ремонт подъездов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | п.Газопровод д.15 | 3 кв.2016г | 6000.00 | |  | |  | | |  | | | | | 6000.00 | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
| 5 |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п.Газопровод д.16 | 3 кв.2016г | 5000.00 | |  | |  | | |  | | | | | 5000.00 | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п.Газопровод д.17 | 3 кв.2016г | 5000.00 | |  | |  | | |  | | | | | 5000.00 | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п.Газопровод д.10 | 3 кв.2017г | 1300,00 | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | 1300,00 | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п.Газопровод д.11 | 3 кв.2017г | 1300,00 | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | 1300,00 | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
|  | п.Газопровод д.12 | 3 кв.2017г | 1300,00 | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | 1300,00 | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| Итого по разделу 3: | | | 19900,00 | | 0,00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 16000.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 3900,00 | | **0.00** | | **0.00** |  | | | |
| **Раздел 6. Разработка ПСД и проведение экспертизы состояния жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД на ремонт жилого фонда |  | 3000.00 | | 1000.00 | |  | | |  | | | | | 1000.00 | | | |  | | | |  | | | 1000.00 | |  | |  | **Администрация поселения** | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | **МУП «УК ЖКХ Сосенское»** | | | |
| ИТОГО: | | | 3000.00 | | 1000.00 | |  | | |  | | | | | 1000.00 | | | |  | | | |  | | | 1000.00 | |  | |  |  | | | |
| **Раздел 7. Капитальный ремонт муниципальных квартир** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт муниципальной квартиры д.32 кв.7 |  | 1500,00 | | 1500,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| ИТОГО: | | | 1500,0 | | 1500,00 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| **Раздел 8. Ремонт и содержание муниципальных пристроек к домам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт и содержание пристроек к д. №№15,16,17,18 п. Газопровод |  | 1500.00 | 500.00 | |  | | | | |  | | | | | 500.00 | | | |  | | | |  | 500.00 | | |  | |  | **Администрация поселения** | | |
| ИТОГО: | | | 1500.00 | 500.00 | |  | | | | |  | | | | | 500.00 | | | |  | | | |  | 500.00 | | |  | |  |  | | |
| ВСЕГО по программе | | | 171800,0 | 148900,00 | |  | | | | |  | | | | | 17500,00 | | | |  | | | |  | 5400,00 | | |  | |  |  | | |

Приложение 2 к ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда на период 2015-2017гг»

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

поселения Сосенское

«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда сельского поселения Сосенское в 2015-2017 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Показатели характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет п Сосенское | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Ремонт кровли | 1900,0 |  | 1 | кровель | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт и утепление фасадов | 116000.00 |  | 9 | дом. | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 24000,0 |  | 27 | система | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | 4000,0 |  | 3 | дом | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт подъездов | 19900,00 |  | 3 | подъезды | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Разработка ПСД | 3000.00 |  | 9 | проект | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ремонт и содержание муниципальных пристроек к домам | 1500.00 |  | 3 | пристройки | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ремонт муниципальных квартир | 1500,00 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ***Итого:*** | | 171800,00 |  |  |  |  |  |  |  |