****

**ГЛАВА**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_21.11.2014\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-07-42/4\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление главы поселения Сосенское от 26.08.2014 г. № 01-07-27/4 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.»»**

На основании решения Совета депутатов поселения Сосенское от 20 ноября 2014 года № 21/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 августа 2014 года № 17/13 «О принятии долгосрочной целевой программы поселения Сосенское «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг. »»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление главы поселения Сосенское от 26.08.2014 г. № 01-07-27/4 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.»»:

1.1. Изложить приложения 2 к долгосрочной целевой программе поселения Сосенское «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложения 2.1 к долгосрочной целевой программе поселения Сосенское «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Главе администрации поселения Сосенское (Фролов Н.Н.) обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы поселения Сосенское «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг.» в полном объеме.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава поселения Сосенское В.М. Долженков**

Приложение 1

к Постановлению Главы

поселения Сосенское

№ 01-07-42/4 от 21.11.2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к ДЦП "Благоустройство на территории поселения Сосенское  на период 2015-2017 гг."  **Мероприятия по благоустройству территории поселения Сосенское** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Период выполнения** | **Исполнители мероприятий** | **Всего** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Источник финансирования** |
| **1** | Разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 2015-2017 гг | Администрация поселения Сосенское | 4 500,00 | 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | местный бюджет |
| **2** | Комплексное благоустройство территории, в т.ч дворовых территорий, зон досуга и отдыха | 2015-2017 гг | Администрация поселения Сосенское | 444 752,09 | 132 752,09 | 152 000,00 | 160 000,00 | местный бюджет |
| **3** | Прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства | 2015-2017 гг | Администрация поселения Сосенское | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | местный бюджет |
|  | **Итого:** |  |  | **479 252,09** | **143 552,09** | **163 800,00** | **171 900,00** |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе "Благоустройство  территории поселения Сосенское на период 2015-2017 гг." |

Приложение 2

к Постановлению Главы

поселения Сосенское

№ 01-07-42/4 от 21.11.2014 г.

Приложение 2.1

к ДЦП "Благоустройство на территории поселения Сосенское на период 2015-2017гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по благоустройству территории поселения Сосенское на 2015 год за счет средств бюджета поселения** | | | | |
| **№п/п** | **План мероприятий** | **Сроки реализации мероприятий** | **Исполнители** | **сумма, тыс.руб, в соотв. С проектно-сметной документацией** |
| 1 | Проектно-сметная документация | 2015 год | организации -по результатам конкурса, аукциона | 800,00 |
| 2 | Комплексное благоустройство | 2015 год: |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории за детским садом на ул. Лазурная |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 12 290,25 |
| 2.2 | Посадка саженцев и установка ограничителей въезда на тротуары перед подъездами д. №3, 4, 9, 10 п. Коммунарка |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 959,60 |
| 2.3 | Реконструкция спортивной площадки в д. Прокшино |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 2 539,70 |
| 2.4 | **Очистка территории русловых прудов в п. Коммунарка** |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 32 631,50 |
| 2.5 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику п. Коммунарка |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 7 430,40 |
| 2.6 | Благоустройство террритории за д. №10 по ул. Ясная п. Коммунарка |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 19 739,91 |
| 2.7 | Ремонт детских площадок: д. № 16,17 п. Газопровод, д. 7а, 15 п. Коммунарка, а также устройство новой детской и спортивной вблизи д. №12 п. Газопровод |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 24 276,00 |
| 2.8 | Благоустройство территории, прилегающей к ДК |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 8 815,83 |
| 2.9 | Устройство площадки для занятием воркаут в д. Летово |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 4 068,90 |
| 2.10 | Мероприятия по комплексному благоустройству, не реализованные в 2014 году: - Устройство дополнительного тротуара от д. №7 к д. №8 п. Газопровод; - Устройство резинового покрытия, поставка и монтаж новых игровых форм на детскую площадку д. №10 п. Коммунарка; - Устройство спортивной площадки, поставка и монтаж МАФ на детскую площадку в д. Сосенки; - Устройство спортивной площадки для занятия воркаутом у д. 22 п. Коммунарка; - Устройство резиновых покрытий на площадках для занятия воркаутом у д. №1а п. Газопровод и в Липовом парке п. Коммунарка; -Благоустройство территории, прилегающей к храму в д. Летово; - Устройство футбольного поля в д. Летово |  | организации -по результатам конкурса, аукциона | 20 000,00 |
| **Итого по комплексному благоустройству:** | |  |  |  |
| 3 | Прочие мероприятия, в т.ч: | 2015 | организации -по результатам конкурса, аукциона | 10 000,00 |
| 3.1 | Закупка и посадка саженцев деревьев и кустарников |  |  |  |
| 3.2 | Поставка и установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| 3.3 | Поставка и установка домовых знаков типа СТТП на д. №30,32,33,101,102,103, 104, 105,106,107,108,109,110,111 |  |  |  |
| 3.4 | Праздничное оформление территории (демонтаж/монтаж ели, гирлянд) |  |  |  |
| 3.5 | Благоустройство территории парковки с торца д. 15 |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт автопарковки д. 15 п. Газопровод |  |  |  |
| 3.7 | Установка стеллы с символикой поселения |  |  |  |
| 3.8 | Закупка и посадка многолетников |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 143 552,09 |