****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_22.01.2021\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-06/21\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-60/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-60/6 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское».

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

 поселения Сосенское

 от 22.01.2021 № 01-09-06/21

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального**

**жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»**

Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов**

**муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы  | «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Конечные результаты муниципальной программы  | - снизить физический износ многоквартирных жилых домов;- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;- обеспечить сохранность жилищного фонда;- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;- создать условия для экономии эксплуатационных расходов; - сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан на территории поселения Сосенское; - повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Задачи муниципальной программы | - Проведение всех видов капитального ремонта в многоквартирных жилых домах;- снижение физического износа многоквартирных жилых домов;- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; - создание условий для экономии эксплуатационных расходов |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации во вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет **197 921,44** тыс. руб.:2019 год – 31 298,50 тыс. руб.;2020 год – 39 937,94 тыс. руб.;2021 год - 68 895,00 тыс. руб.;2022 год - 28 895,00 тыс. руб.;2023 год – 28 895,00 тыс. руб.Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки собственникам помещений в части нормативно - правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, позволит поэтапно провести капитальные ремонты общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах в соответствии с современными требованиями социально-экономического развития поселения Сосенское.

Основные задачи муниципальной программы:

- проведение всех видов капитальных ремонтов в многоквартирных домах:

- снижение физического износа многоквартирных домов;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилищного фонда;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к муниципальной программе).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит:

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов;

- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

- создать условия для экономии эксплуатационных расходов;

- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений;

- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан на территории поселения Сосенское.

- повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по запросу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 кПорядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское**,** который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен в приложении № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов муниципального

жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы****«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»** |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Источник финансирования** |
| **2019 год****Факт** | **2020 год****Факт** | **2021 год** **Факт** | **2022 год** **Прогноз** | **2023 год** **Прогноз** | **Всего** |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда | 23 437,50 | 18 649,19 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 55 586,69 | Местный бюджет |
| 2 | Ремонт муниципального имущества | 7 764,00 | 21 224,97 | 64 245,00 | 24 245,00 | 24 245,00 | 141 723,97 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | 97,00 | 63,78 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 610,78 | Местный бюджет |
|  | **ИТОГО:** | **31 298,50** | **39 937,94** | **68 895,00** | **28 895,00** | **28 895,00** | **197 921,44** |  |

Приложение 2.1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов муниципального

жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования****(тыс. руб.) 2019 г.** | **Ответственный** **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** |
| 1 | Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.14, п. № 1,2,3,4,5,6 | 2-3 кв-л 2019 г. | 1 141,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: п. Коммунарка, д.4, п. Газопровод 11. | 2-3 кв-л 2019 г. | 1 931,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Коммунарка, д.4; п. Газопровод д.11 | 2-3 кв-л 2019 г. | 44,5 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов МКД по адресам: п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111; п. Газопровод д.15, д.16, д.17 | 2-3 кв-л 2019 г. | 58,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.11, д.13; д.111 | 2-3 кв-л 2019 г. | 7 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод д.15, д.16, д.17. | 2-3 кв-л 2019 г. | 6 607,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, выпуски, сборные трубопроводы) в подвалах, чердаках жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: п. Газопровод д.10, д.11, д.12. | 2-3 кв-л 2019 г. | 4 911,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.10, д.11, д.12, д.14 | 2-3 кв-л 2019 г. | 704,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений подземного паркинга МЖД по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.18, к.1,2,3 с выпуском технического заключения | 2-3 кв-л 2019 г. | 378,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Обследование технического состояния конструкций и инженерных систем МЖД по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.23,24,25 с выпуском технического заключения | 2-3 кв-л 2019 г. | 199,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 2-3 кв-л 2019 г. | 165,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **23 437,50** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** |
| 1 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 кв-л 2019 г. | 5 369,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-4 кв-л 2019 г. | 193,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Энергетическое обслуживание и составление энергетического паспорта муниципального здания по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.15. | 1-2 кв-л 2019 г. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт входных групп муниципальных нежилых зданий по адресам: п. Газопровод, пристройка к д.15, д.16, д.17. | 2-3 кв-л 2019 г. | 264,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Обследование нечужих конструкций квартиры № 6, в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.23 | 1-2 кв-л 2019 г. | 88,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт козырьков входной группы пристройки к многоквартирному жилому дому по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15 | 4 кв-л 2019 г. | 297,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт площадки, лестницы, навеса над входом в нежилое помещение по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.17 | 4 кв-л 2019 г. | 297,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципального нежилого помещения, по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д. 3, к. 1 | 3-4 кв-л 2019 г. | 282,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Выполнение работ по проведению и обследованию с выпуском технического заключения и разработке ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту отопления муниципальных нежилых помещений по адресу п. Газопровод, д.17 пристройка | 3-4 кв-л 2019 г. | 73,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Ремонт муниципального нежилого помещения по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 3 кв-л 2019 г. | 262,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Ремонт крылец и рампа нежилого помещения по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д.16 | 3-4 кв-л 2019 г. | 287,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Выполнение работ по ремонту площадки входной группы по адресу п. Коммунарка. д. 20, установке козырька в п. Газопровод, д. 18, к. 1, установке квартирных счетчиков воды в муниципальных жилых и нежилом помещении по адресам: п. Коммунарка, д.1, кв. 18, д. 17, кв. 50, п. Газопровод, д. 17 (пристройка) | 3 кв-л 2019 г. | 53,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Газопровод, д. 17 | 3 кв-л 2019 г. | 97,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Ремонт входа в муниципальное нежилое помещение по адресу: п. Газопровод, д.18, к.1, вход в конференц-зал | 3 кв-л 2019 г. | 132,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **7 764,00** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 1-4 кв-л 2019 г. | 97,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **97,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **31 298,50** |  |

Приложение 2.2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов муниципального

жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.) 2020 г.** | **Ответственный** **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** |
| 1 | Капитальный ремонт подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 109. | 1-3 кв-л 2020 г. |  369,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Капитальный ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 2–3 кв-л 2020 г. | 7 046,89 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.14 | 2-3 кв-л 2020 г. | 225,73 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений, и подземного паркинга в МЖД, по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.18 к.1,2,3 | 1 кв-л 2020 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Капитальный ремонт входных групп, отмостки, цоколя, многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.20,20"а" | 3-4 кв-л 2020 г. | 8 450,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома, по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.18, к.2 | 3 кв-л 2020 г. | 444,88 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Устройство временного навеса для защиты от атмосферных осадков многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 3 кв-л 2020 г. | 599,95 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Монтаж корзин для наружных блоков системы кондиционирования на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 3 кв-л 2020 г. | 112,77 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Демонтаж асфальтобетонной стяжки на кровле многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.14 | 4 кв-л 2020 г. | 599,97 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **18 649,19** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** |
| 1 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 кв-л 2020 г. | 4 317,12 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-3 кв-л 2020 г. | 174,22 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Ремонт муниципального нежилого помещения по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройки к д. 17 | 3-4 кв-л 2020 г. | 590,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Капитальный ремонт фасада дома культуры «Коммунарка», расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.14а | 3-4 кв-л 2020 г. | 8 786,77 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту фасада дома культуры «Коммунарка», расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.14а | 3-4 кв-л 2020 г. | 277,22 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 2-3 кв-л 2020 г. | 2 708,96 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 2-3 кв-л 2020 г. | 85,39 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Капитальный ремонт отопления муниципальных нежилых помещений по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.17, пристройка | 2 кв-л 2020 г. | 253,12 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной квартиры, расположенной по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, мкр. Эдальго, д. 2, кв. 182 | 3 кв-л 2020 г. | 1 316,84 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.2 кв.59 | 3 кв-л 2020 г. | 862,08 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Капитальный ремонт комнаты и мест общего пользования в муниципальной квартире, расположенной по адресу: п. Коммунарка, д.1, кв.63; замена оконного и балконного блоков в муниципальной квартире, расположенной по адресу: п. Коммунарка, д.11, кв.143; замена дверного блока в муниципальной квартире, расположенной по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.106, кв.3 | 2-4 кв-л 2020 г. | 450,92 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Акустический расчет для нежилых помещений по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.18, корп.1 | 4 кв-л 2020 г. | 132,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Ремонт узлов учета тепловой энергии и ГВС в нежилых муниципальных помещениях, расположенных по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, здание бывшей Котельной, пристройки к д.15,16,17,18 к.1, п. Коммунарка, здание бывшей Котельной | 3-4 кв-л 2020 г. | 701,04 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Поставка материала для технического обслуживания муниципальных зданий на территории п. Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 120,70 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Выполнение работ по обслуживанию (чистка, ремонт, заправка) сплит-систем (кондиционеров) по адресам: п. Газопровод, д.18, к.1; п. Коммунарка, д.20 | 3 кв-л 2020 г. | 398,39 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Разработка Программы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности | 3 кв-л 2020 г. | 50,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **21 224,97** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 1-4 кв-л 2020 г. | 63,78 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **63,78** |  |
|  | **Всего:** |  | **39 937,94** |  |

Приложение 2.3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов муниципального

жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. руб.) 2021 г.** | **Ответственный** **за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда** |
| 1 | Капитальный ремонт подвалов МКД расположенных по адресам: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.5, д.6. | 2-3 кв-л 2021 г. | 4 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **4 500,00** |  |
| **Раздел 2. Ремонт муниципального имущества** |
| 1 | Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 1-4 кв-л 2021 г. | 5 754,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  2 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1 | 1-3 кв-л 2021 г. | 350,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, п. Газопровод | 3-4 кв-л 2021 г. | 3 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Техническое обслуживание муниципальных зданий, расположенных по адресам: п. Сосенское п. Газопровод, здание бывшей котельной, пристройки к д. 16,17,18 к. 1 (совет ветеранов, конференц-зал) п. Коммунарка, здание бывшей котельной, д. 20 (помещение совета ветеранов) | 1-4 кв-л 2021 г. | 1 200,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Замена окон в муниципальных квартирах | 1-4 кв-л 2021 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.105, к.1 | 1-2 кв-л 2021 г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.105, к.1 | 3-4 кв-л 2021 г. | 10 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.105, к.1 | 3-4 кв-л 2021 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.105, к. | 1-2 кв-л 2021 г. | 241,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Капитальный ремонт кровли муниципальных зданий, расположенных по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д.15,16 | 2-3 кв-л 2021 г. | 3 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения (конференц-зала), расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д.18, к.1 | 1-2 кв-л 2021 г. | 38 650,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д. 18, к. 1 | 1-2 кв-л 2021 г. | 850,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **64 245,00** |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда** |
| 1 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Сосенское, п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной | 2-4 кв-л 2021 г. | 150,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **150,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **68 895,00** |  |