****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_21.02.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-06/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**ИО Главы администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 21.02.2019 № 01-09-06/9

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

Поселение Сосенское

Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий.  2. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.  3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.  4. Развитие культурного отдыха населения.  5. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения.  6. Повышение уровня эстетики поселения.  7. Возможность организации занятости детей и подростков.  8. Повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории поселения.  2. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.  3. Придание территории современного облика.  4. Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.  3. Улучшение санитарного и экологического состояния города. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по благоустройству и содержанию территории |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 3 663 141,04 тыс. руб.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве – 3 642 869,04 тыс. руб.  В том числе:  2017 год – 677 805,90 тыс. руб.;  2018 год - 1 153 672,14 тыс. руб.;  2019 год – 608 191,00 тыс. руб.;  2020 год – 616 600,00 тыс. руб.;  2021 год – 586 600,00 тыс. руб.  Субсидия г. Москвы - 20 272,00,00 тыс. руб.  В том числе:  2017 год – 8 786, 00 тыс. руб.;  2018 год – 11 486,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная муниципальная программа.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями настоящей муниципальной программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;

- повышение архитектурно-художественной выразительности сельской среды, обновление элементов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев);

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложение 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).

**5. Ожидаемые результаты от реализации программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности (Приложение 1.1):

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- возможность организации занятости детей и подростков;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей программы.

Администрация поселения Сосенское осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;

- контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов работы за год.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:

Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка результативности действия муниципальной программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

Годовой отчёт должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** |  |  | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | **Источник финансирования** |
| **2017 год**  **Факт** | **2018 год**  **Факт** | **2019 год**  **Прогноз** | | **2020 год**  **Прогноз** | **2021 год**  **Прогноз** | **Всего** |  |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 81 427,80 | 155 093,06 | 176 000,00 | | 176 000,00 | 176 000,00 | 764 520,86 | Местный бюджет |
| 1.2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 5 100,40 | 5 015,27 | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 41 915,67 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу** | **86 528,20** | **160 108,33** | **186 600,00** | | **186 600,00** | **186 600,00** | **806 436,53** |  |
| **Раздел 2. Комплексное благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории поселения | 591 277,70 | 993 563,81 | 421 591,00 | | 430 000,00 | 400 000,00 | 2 836 432,51 | Местный бюджет |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское | 8 786,00 | 11 486,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 272,00 | Субсидия г. Москвы |
|  | **Итого по разделу** | **600 063,70** | **1 005 049,81** | **421 591,00** | | **430 000,00** | **400 000,00** | **2 856 704,51** |  |
|  | **Всего по программе:** | **686 591,90** | **1 165 158,14** | **608 191,00** | | **616 600,00** | **586 600,00** | **3 663 141,04** |  |

Приложение 1.1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

Планируемый результаты реализации муниципальной программы

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, (мероприятий)** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Плановое значение** | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | | | |
| Содержание объектов озеленения | территория | М2 | 442401,46 | 442401,46 | 469332,44 | 469332,44 | 469332,44 |
| Содержание дворовых территорий | территория | М2 | 151391,98 | 151391,98 | 176789,00 | 176789,00 | 176789,00 |
| Содержание обелисков | обелиски | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оказание услуг по дизинфектологии (дератизация, противомалярийная обработка) территории поселения | Территория, подлеж. дератизации  Территория, подлеж. дезинсекции (противомалярийная/акарицидная) | М2  М2 | 273794,87  312000,00 | 273794,87  312000,00 | 532,8  31700,00/134000,00 | 532,8  31700,00/134000,00 | 532,8  31700,00/134000,00 |
| Очистка опор освещения и заборов от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | Площадь опор | М2 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 |
| **Раздел 2. Паспортизация объектов** | | | | | | | |
| Актуализация и паспортизация объектов благоустройства в внесением данных в АИС «Реестр зеленых насаждений» | территория | М2 | 0 | 442401,46 | 466629,31 | 466629,31 | 466629,31 |
| Актуализация и паспортизация дворовых территорий | территория | М2 | 0 | 151391,98 | 176789,00 | 176789,00 | 176789,00 |
| Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства в внесением данных в АИС «Реестр зеленых насаждений» | территория | М2 | 442401,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий | территория | М2 | 151391,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйновых животных** | | | | | | | |
| Отлов бездомных животных | Собаки, кошки | особь | 165 | 165 | 100 | 100 | 100 |
| **Раздел 4. Разработка проектной документации на комплексное благоустройство** | | | | | | | |
| Разработка проектной документации на благоустройство территории по адресу: ул. А. Монаховой д. 23 вокруг «Конторского пруда» | территория | га | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к д. №1-4,6-12,14-18 п. Газопровод и парковой зоны | территория | га | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на комплексное благоустройство и озеленение парковой зоны вблизи деревни Николо-Хованское | территория | га | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на благоустройство территории Культурного леса | территория | га | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на выполнение работ по устройству тротуаров на территории п. Сосенское в д. Сосенки, д. Летово и от Калужского шоссе до д. Прокшино | территория | км. | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на выполнение работ по устройству подъездной дороги в д. Бачурино | территория | га | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | территория | га | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на благоустройство озеленительной территории вдоль ул. Николо-Хованская от Калужского шоссе до поворота на СНТ «Коммунарка-2» | территория | га | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово (вдоль оврага) | территория | га | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству озелененной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и подъездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | территория | га | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | территория | га | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 5. Комплексное благоустройство территории** | | | | | | | |
| Благоустройство парковой зоны Зеленая линия (этап 2) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | территория | га | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к д. 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | территория | га | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 |
| Посадка зеленых насаждений на территории поселения Сосенское | Кустарники/деревья | Шт. | 0 | 0 | 22 000/101 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории п. Газопровод | территория | га | 0 | 18,95 | 0 | 0 | 0 |
| Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | территория | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Благоустройство озелененной территории сквера п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 1-3-5 | территория | га | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д. 23, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка | территория | га | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детских площадок в д. Николо-Хованское и д. Сосенки | территория | га | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и очистка «Школьного пруда» п. Коммунарка | пруд | пруд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и очистка «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» | пруд | пруд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское, д. Сосенки от д. 133 б до остановки «Калужское шоссе» | тротуары | М2 | 0 | 4429,6 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от «Калужского шоссе» до д. Прокшино | тротуары | М2 | 0 | 2212,0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных скамеек на подпорных стенах и установка букв на территории Липового парка | Объект/ограждение | Шт./м | 0 | 31/131 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу: пос. Коммунарка, д. 101-111 | территория | опора | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д. №23,24,25 | проезд | М2 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка (вблизи дома 101) | парковка | М2 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д. 25 п. Коммунарка | тротуар | М2 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д. 128 | площадка | М2 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | Инф. щит | Шт. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт спортивных площадок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, вблизи д. 15, к.2 по ул. Фитаревская | площадка | Шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство пешеходных зон по адресам: п. Сосенское от д. 145 д. Сосенки до «Калужского шоссе»; п. Коммунарка за д. 17-18 и ЖК «Гарден парк»; п. Коммунарка, с торца д. 4 ул. Александры Монаховой; п. Коммунарка, д. 7 | территория | М2 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская п. Сосенское | территория | М2 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки от дома №45 до остановки общественного транспорта «Сосенки» | тротуар | М2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенки, д. Прокшино, от дома №7 до станции метро «Прокшино» | тротуар | М2 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ЖК «Бунинский», от торца д. 109 к.1 до ул. Академика Семенова | тротуар | М2 | 0 | 334,7 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 4; д. зименки, д. 24; д. Сосенки, вл. Д; п. Коммунарка, ул. Ясная, д. 13 | территория | М2 | 0 | 1786,25 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детской и спортивных площадок в СНТ «Лесные поляны» | площадка | М2 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
| П. Коммунарка (дворовая территория) -закупка скамеек | скамейка | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексное благоустройство территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово (вдоль оврага) | Территория | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | Территория/памятник | Га/шт. | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадке в д. Сосенки | площадка | М2 | 0 | 0 | 341,5 | 0 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Сосенки вблизи д. №26 | площадка | М2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Культурного леса |  | га | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Комплексное благоустройство и озеленение парковой зоны вблизи деревни Николо-Хованское | территория | га | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Установка указателей нахождения объектов | Указатели на мет. стойках | Шт. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к д. 101-111 п. Коммунарка | территория | га | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к д. 1-11 п. Коммунарка | территория | га | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к д. 13-14,15-16, 17-19 п. Коммунарка | территория | га | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт резинового покрытия на детской площадке д. 22 п. Коммунарка | площадка | М2 | 366,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Художественное оформление стен (граффити) | Стена бетонная | М2 | 2016,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Коммунарка, ул. Ясная, д.13 | территория | М2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Липового парка | территория | га | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство парковой зоны от ЖК Зеленая линия до школы №2070 п. Коммунарка | территория | га | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление и монтаж почтовых ящиков на территории поселения | Ящик почтовый | Шт. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство спортивной площадки в д. Сосенки | территория | М2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт тротуара вблизи детского сада по адресу: ул. Лазурная, д. 4 | территория | М2 | 233,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории в д. Прокшино с устройством детской площадки | территория | М2 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство дороги по адресу: п. Сосенское, д. Бачурино | территория | М2 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поставка и монтаж урн для собак по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 6,8,10 | урна | Шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поставка и монтаж уличных урн для собак по адресу: ул. Ясная, д. 10 (сквер) | урна | Шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство контейнерных площадок в д. Николо-Хованское | площадка | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории по адресу: п. Коммунарка ул. Бачуринская, д.22, корп.1-3 | территория | М2 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории по адресу: п. Коммунарка ул. Липовый парк, д. 2-4, корп.3 | территория | М2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к храму д. Летово | территория | М2 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к храму д. Сосенки | территория | М2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к гаражам за д. 108 п. Коммунарка | территория | М2 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и очистка школьного пруда | территория | М2 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Содержание объектов благоустройства** **в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2017 году (тыс. руб.)**  **Факт** | **Ответственный за выполнение**  **Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 1-4 кв-л 2017 | 61 785,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2017 | 14 091,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2017 | 105,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2017 | 164,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2017 | 694,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и заборов от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2017 | 383,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт ограждений в д. Сосенки | 2 кв-л 2017 | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Покос высокотравия, спил сухих ветвей и удаление поросли на территории п. Сосенское | 2-3 кв-л 2017 | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Промывка опор освещения на территории п. Сосенское | 2 кв-л 2017 | 75,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **77 497,80** |  |
| **Раздел 2. Паспортизация объектов** | | | | |
| 2.1 | Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства | 2-4 кв-л 2017 | 2 640,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий | 2-4 кв-л 2017 | 1 290,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **3 930,00** |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | |
| 3.1 | Отлов бездомных животных | 1-4 кв-л 2017 | 5 100,40 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **5 100,40** |  |
|  | **Всего:** |  | **86 528,20** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2017 году**  **( тыс. руб.)**  **Факт** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1.1 | Разработка проектной документации на благоустройство территории по адресу: ул. А. Монаховой д. 23  вокруг «Конторского пруда» | 1 кв-л 2017 г. | 2 965,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к д. № 1-4, 6-12, 14-18  пос. Газопровод и парковой зоны | 1 кв-л 2017 г. | 13 116,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3. | Разработка ПСД на комплексное благоустройство и озеленение парковой зоны вблизи деревни Николо-Хованское | 1 кв-л 2017 г. | 21 141,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Разработка проектной документации на  благоустройство территории Культурного леса | 2-3 кв-л 2017 г. | 18 574,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Разработка ПСД на выполнение работ по устройству  тротуаров на территории поселения Сосенское в д. Сосенки,  д. Летово и от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-3 кв-л 2017 г. | 3 589,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Разработка ПСД на выполнение работ  по устройству подъезной дороги в д. Бачурино | 2-3 кв-л 2017 г. | 94,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции | 1 кв-л 2017 г. | 2 449,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Художественное оформление стен (граффити) | 2 кв-л 2017 г. | 2 285,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, территория «Культурного леса» | 2-4 кв-л 2017 г. | 2 365,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Авторский надзор за выполнением работ п комплексному благоустройству Липового парка | 2-4 кв-л 2017 г. | 215,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Авторский надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству парковой зоны от ЖК «Зеленая линия» до школы № 2070 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2017 г. | 286,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Авторский надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории , прилегающей к д.1-11 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2017 г. | 297,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Авторский надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории, прилегающей к д.101-111 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2017 г. | 245,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, (зеленая линия) | 2-4 кв-л 2017 г. | 435,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Разработка ПСД на устройство контейнерных площадок в д. Николо-Хованское | 2-3 кв-л 2017 г. | 69,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка (ул. Фитаревская) | 2-3 кв-л 2017 г. | 81,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.1-4, 6-12,14-18, (уч.5) | 2-3 кв-л 2017 г. | 29,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением  подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка , д.23 (уч.5,7) | 2-3 кв-л 2017 г. | 53,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Изготовление инженерно-топографических планов с нанесением подземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод д.7,8,15,16,17 | 2-3 кв-л 2017 г. | 10,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **68 298,00** |  |
| **Раздел 2.** | | | | |
| 2.1 | Благоустройство территории, прилегающей к  д. 101-111 пос. Коммунарка | 2-4 кв-л 2017 г. | 149 273,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Благоустройство территории, прилегающей к  д. 1-11 пос. Коммунарка | 2-4 кв-л 2017 г. | 97 212,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Замена резинового покрытия на детской площадке  по адресу пос. Коммунарка, д. 22 | 2-3 кв-л 2017 г. | 333,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Устройство площадки для выгула собак по адресу:  поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Ясная, д. 13 | 2-3 кв-л 2017 г. | 1 240,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Благоустройство территории Липового парка | 2-3 кв-л 2017 г. | 143 774,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Благоустройство парковой зоны от ЖК Зеленая Линия  до школы № 2070 пос. Коммунарка | 2-3 кв-л 2017 г. | 95 067,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Изготовление и монтаж почтовых ящиков  на территории поселения Сосенское | 2-3 кв-л 2017 г. | 2 088,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Устройство спортивной площадки в д. Сосенки | 2-3 кв-л 2017 г. | 1 778,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Ремонт тротуара вблизи детского сада  по адресу: ул. Лазурная, д. 4 | 2-3 кв-л 2017 г. | 980,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.10 | Благоустройство территории в д. Прокшино  с устройством детской площадки | 3 кв-л 2017 г. | 8 378,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.11 | Устройство дороги по адресу: поселение Сосенское, д. Бачурино | 3 кв-л 2017 г. | 4 445,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.12 | Поставка и монтаж уличных урн для собак по адресу:  пос. Коммунарка, ул. Ясная, д. 10 (сквер) | 3 кв-л 2017 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.13 | Поставка и монтаж уличных урн для собак по адресу:  пос. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 6, 8, 10 | 3 кв-л 2017 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.14 | Устройство контейнерных площадок в д. Николо-Хованское | 3 кв-л 2017 г. | 875,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.15 | Благоустройство территории по адресу:  пос. Коммунарка, ул. Бачуринская, д. 22, корп. 1-3 | 3 кв-л 2017 г. | 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.16 | Благоустройство территории по адресу:  пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 2-4, корп. 3 | 3 кв-л 2017 г. | 633,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.17 | Благоустройство территории, прилегающей к храму д. Летово | 3 кв-л 2017 г. | 1 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.18 | Благоустройство территории, прилегающей к храму д. Сосенки | 3 кв-л 2017 г. | 727,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.19 | Благоустройство территории, прилегающей  к гаражам за д. 108 пос. Коммунарка | 3 кв-л 2017 г. | 4 251,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.20 | Установка антипарковочных дуг в  поселке Коммунарка, поселения Сосенское | 4 кв-л 2017 г. | 1 445,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.21 | Изготовление и монтаж металлических ограждений из нержавеющей сталь на детскую горку п. Коммунарка, территория Липового парка | 4 кв-л 2017 г. | 82,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.22 | Устройство поручней по адресам: п. Коммунарка, д.20, ул. Фитаревская вблизи д.15 | 4 кв-л 2017 г. | 84,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.23 | Устройство лестницы по адресу: п. Коммунарка, Липовый парк, д.4 | 4 кв-л 2017 г. | 99,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **514 802,00** |  |
| **Раздел 3.** | | | | |
| 3.1 | Благоустройство территории, прилегающей к  д. 13-14, 15-16, 17-19 пос. Коммунарка | 2-3 кв-л 2017 г. | 16 644,50 | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Закупка, поставка пластиковых шкафов, контейнеров для ТБО | 3 кв-л 2017 г. | 319,20 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **16 963,70** |  |
|  | **Всего:** |  | **600 063,70** |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2018 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение**  **Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 1-4 кв-л 2018 | 80 110,12 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2018 | 73 092,21 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2018 | 270,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2018 | 394,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2018 | 589,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2018 | 397,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт ограждений п. Сосенское, д. Сосенки | 2 кв-л 2018 | 34,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Вырубка сухостойных деревьев на территории неразграниченной собственности, прилегающей к кварталу танхаусов "Никольское", вблизи д.10 к д.10 по ул. Николо-Хованская | 2 кв-л 2018 | 99,45 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Предоставление и обслуживание туалетных кабин, п. Сосенкое, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д.10, к.2, вблизи Липового парка с 01.07.2018 по 31.10.2018 | 2-3 кв-л 2018 | 12,46 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Уход за деревьями (санитарная обрезка деревьев) | 3 кв-л 2018 | 94,32 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **155 093,06** |  |
|  | | | | | |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | | |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2018 | 5 015,27 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **5 015,27** |  |
|  | **Всего:** |  | **160 108,33** |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2018 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово вдоль оврага | 1-2 кв-л 2018 | 4 615,73 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 1-2 кв-л 2018 | 6 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 1-2 кв-л 2018 | 7 935,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Изготовление по картографическим материалам ситуционных планов с линиями градостроительного регулирования и нанесения границ участка | 2-4 кв-л 2018 | 129,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, парковой зоны по адресу: п. Газопровод, д.14,15,16,17,18 (парковая зона), 1-4,6-12,14,18 (дворовая территория) | 2-4 кв-л 2018 | 959,49 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройстве территории сквера С. Стан д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 100,05 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройству территории, вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23 по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 669,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Изготовление инженерно-топографических планов М1:500 с нанесением подземных коммуникаций, красных линий п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 379,31 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 1 кв-л 2018 | 652,62 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Физико-химические исследования покрытия детских площадок по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, территория Липового парка | 3 кв-л 2018 | 78,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 3 кв-л 2018 | 179,75 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 3-4 кв-л 2018 | 187,89 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 4 кв-л 2018 | 2 573,55 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **27 961,08** |  |
| **Раздел 2.** | | | | | |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 2-4 кв-л 2018 | 92 716,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14,18 | 2-4 кв-л 2018 | 157 427,01 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д. 14,15,16,17,18 (парковая зона) | 2-4 кв-л 2018 | 160 732,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Комплексное благоустройство территории сквера, по адресу: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 153 821,82 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Комплексное благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23, п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 181 189,56 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Благоустройство и очистка «Школьного пруда» п. Сосенское, п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 39 080,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Очистка и благоустройство «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 105 023,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское д. Сосенки от д.133б до остановки "Калужское шоссе" | 2-4 кв-л 2018 | 12 251,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-4 кв-л 2018 | 7 128,99 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.10 | Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных  скамеек на подпорных стенах и установки букв  на территории Липового парка | 2-4 кв-л 2018 | 19 828,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.11 | Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу:  пос. Коммунарка, д. 101-111 | 2-4 кв-л 2018 | 3 149,55 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.12 | Устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 23,24,25 | 2-4 кв-л 2018 | 1 475,14 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.13 | Устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка вблизи дома № 101 | 2-4 кв-л 2018 | 6 790,17 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.14 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д.25 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 452,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.15 | Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д.128 | 2-4 кв-л 2018 | 539,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.16 | Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | 2-4 кв-л 2018 | 1 859,60 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.17 | Благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам: п. Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе; п. Коммунарка за д.17-18 и ЖК "Гарден Парк; п. Коммунарка с торца д.4 к ул. А.Монаховой; п. Коммунарка д.7 | 3-4 кв-л 2018 | 1 368,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.18 | Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская п. Сосенское | 3-4 кв-л 2018 | 7 803,24 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.19 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки от дома №45 до остановки общественного транспорта "Сосенки" | 3-4 кв-л 2018 | 500,65 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.20 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Прокшино от дома №7 до станции метро "Прокшино" | 3-4 кв-л 2018 | 2 237,95 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.21 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п.Сосенское, п. Коммунарка, ЖК "Бунинский" от торца д.109 к.1 до ул. Академика Семенова | 3-4 кв-л 2018 | 932,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.22 | Установка газонных ограждений п. Сосенское, п. Коммунарка д.№ 15,16,17,18,19 | 3-4 кв-л 2018 | 530,36 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.23 | Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Сосенское, ул. Бачуринская (за школой №2070) | 3-4 кв-л 2018 | 1 466,29 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.24 | Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.109 к.1 (вдоль забора СНТ "Гавриково" | 3-4 кв-л 2018 | 525,48 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Поставка таггатиса отклоненного | 3 кв-л 2018 | 24,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **961 855,73** |  |
| **Раздел 3.** | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.4; д. Зименки, д.24; д. Сосенки, вл. 61Д; п. Коммунарка, ул. Ясная д.13 | 2-3 кв-л 2018 | 8 786,79 (патент)  1 147,5 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Устройство детской и спортивных площадок В СНТ "Лесные поляны" | 3 кв-л 2018 | 2 685,71 (патент)  2 585,48 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.3 | П .Коммунарка (дворовая территория) покупка скамейки | 3 кв-л 2018 | 13,49 (патент)  13,96 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **15 233,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **1 005 049,81** |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Содержание объектов благоустройства** **в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2019 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение**  **Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** | | | | | |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2019 | 110 550,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2019 | 58 900,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2019 | 270,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2019 | 2 950,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2019 | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2019 | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **174 000,00** |  |
| **Раздел 2. Паспортизация объектов** | | | | | |
| 2.1 | Актуализация и паспортизация объектов благоустройства | 2-4 кв-л 2019 | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Актуализация и паспортизация дворовых территорий | 2-4 кв-л 2019 | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **2 000,00** |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** | | | | | |
| 3.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2019 | 10 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **10 600,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **186 600,00** |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения

Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам 2019 году**  **( тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД на благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | | 1 кв. 2019 | 5 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД на благоустройство озелененной территории вдоль ул. Николо-Хованская от Калужского шоссе до поворота на СНТ «Коммунарка-2» | | 1 – 2 кв. 2019 | 8 857,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** | |  | **14 657,00** |  |
| **Раздел 2.** | | | | | |
| 1.1 | | Комплексное благоустройство территории прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 2-4 кв. 2019 г. | 109 491,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | | Комплексное благоустройство территории прилегающей к Храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | 2-4 кв. 2019 г. | 137 305,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | | Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадке в д. Сосенки | 2-4 кв. 2019 г. | 1 000,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | | Установка указателей нахождения объектов | 2-4 кв. 2019 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап) | 2-4 кв. 2019 г. | 135 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | | Посадка зеленых насаждений на территории п. Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 15 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | | Выполнение работ по благоустройству территории п. Сосенское | 1-3 кв. 2019 г. | 2 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | | Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям | 2-4 кв. 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.10 | | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв. 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.11 | | Авторский надзор за проведением работ по комплексному благоустройству территории п. Сосенское | 2-4 кв. 2019 г. | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | | **Итого:** |  | **406 934,00** |  |
|  | | **Всего:** |  | **421 591,00** |  |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Титульный список по содержанию дворовой территории поселения Сосенское в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая уборочная площадь по паспорту | Асфальтовое покрытие, кв.м. | | | | | | | Плиточное покрытие, кв.м. | | | | Детская площадка | | | Спортивная площадка | | | | | Площадка тихого отдыха | | | | Газон | Под зелеными насаждениями | |
| тротуар, дорожки | | Плоскостные сооружение | Парковочные места | | Проезды | | тротуар, дорожки | Парковочные места | | Плоскостные сооружение | Песок, кв.м. | Газон, кв.м. | Резиновое покрытие, кв.м. | Асфальт, кв.м. | | Резиновое покрытие, кв.м. | Гранитный отсев, кв.м. | | Грунт, кв.м. | Гранитный отсев, кв.м. | Плиточное покрытие, кв.м. | Асфальт кв.м. | обыкновенный, кв.м. | деревьями | кустами |
|  |  | кв.м. | кв.м. |
| 1 | п. Газопровод д.1,2,6 | 9 709,20 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 343,30 | | 1 811,30 | | 1 021,80 | 0,00 | | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 126,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365,50 | 90,50 | 14,10 |
| 2 | п. Газопровод д.3,4,9,10 | 8 979,20 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 197,70 | | 1 344,10 | | 327,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 680,10 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 6 032,20 | 207,50 | 27,90 |
| 3 | п. Газопровод д.7,8 | 5 380,60 | 27,50 | 90,00 | 133,30 | 1 652,10 | | 174,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,10 | 58,00 | 29,70 |
| 4 | п. Газопровод д.11,12 | 6 264,70 | 6,40 | 0,00 | 100,80 | 862,90 | | 1 188,10 | | 403,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,90 | 58,00 | 5,10 |
| 5 | п. Газопровод д.14 | 6 978,50 | 0,00 | 118,10 | 25,70 | 697,00 | | 917,30 | | 26,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 4 889,50 | 90,50 | 62,10 |
| 6 | п. Газопровод д.15 | 8 213,90 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 1 778,80 | | 1 655,00 | | 749,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803,30 | 59,50 | 87,90 |
| 7 | п. Газопровод д.16 | 5 422,10 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 732,80 | | 1 839,80 | | 484,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 99,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,70 | 16,50 | 18,60 |
| 8 | п. Газопровод д.17 | 5 309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,80 | | 2 680,20 | | 740,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,50 | 21,50 | 10,80 |
| 9 | п. Газопровод д.18 кор.1,2,3 | 13 849,60 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 1 064,30 | | 3 871,80 | | 390,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,80 | 8,40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,30 | 111,00 | 50,40 |
| 10 | п. Коммунарка д.1, д.2, д.3 | 7 816,10 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 1 427,90 | | 1 747,00 | | 223,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 4 184,50 | 57,00 | 45,00 |
| 11 | п. Коммунарка д.4 | 6 082,20 | 0,00 | 480,10 | 29,20 | 303,90 | | 496,50 | | 430,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341,60 | 38,50 | 22,80 |
| 12 | п. Коммунарка д.5, д.9, д.10 | 15 210,20 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 1 049,60 | | 2 074,40 | | 2 184,10 | 0,00 | | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 411,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396,30 | 134,00 | 206,70 |
| 13 | п. Коммунарка д.6, д.32, д.33 | 13 724,30 | 0,00 | 677,90 | 83,00 | 498,70 | | 1 244,60 | | 56,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 0,00 | | 253,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 10 713,30 | 194,50 | 28,80 |
| 14 | п. Коммунарка д.7, д.8 | 4 809,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 204,60 | | 1 487,70 | | 297,50 | 0,00 | | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 647,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 2 014,00 | 35,50 | 5,10 |
| 15 | п. Коммунарка д.11 | 5 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,10 | | 2 532,70 | | 338,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 31,00 | 28,80 |
| 16 | п. Коммунарка д.13, д.14 | 2 676,50 | 76,10 | 41,90 | 0,00 | 334,00 | | 1 549,50 | | 60,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,80 | 7,50 | 6,90 |
| 17 | п. Коммунарка д.15, д.16 | 4 508,20 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | | 2 731,20 | | 53,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,20 | 16,50 | 2,70 |
| 18 | п. Коммунарка д.17 | 2 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,40 | | 1 051,60 | | 154,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,90 | 24,50 | 28,80 |
| 19 | п. Коммунарка д.18 | 1 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 087,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Коммунарка д.19 | 4 021,60 | 50,20 | 25,50 | 0,00 | 289,70 | | 2 632,80 | | 0,00 | 446,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,70 | 8,00 | 1,20 |
| 21 | п. Коммунарка д.22 | 4 892,40 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 1 443,40 | | 1 655,80 | | 262,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,80 | 47,00 | 38,70 |
| 22 | п. Коммунарка д.30 | 1 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | | 715,10 | | 111,10 | 0,00 | | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,70 | 12,00 | 13,20 |
| 23 | п. Коммунарка д.101, д.102, д.103, д.104 | 5 982,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 101,60 | | 253,80 | | 387,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,80 | 158,00 | 229,50 |
| 24 | п. Коммунарка д.105, д.106, д.107 | 9 457,10 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 155,50 | | 665,50 | | 829,90 | 0,00 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 586,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833,00 | 113,00 | 213,00 |
| 25 | п. Коммунарка д.108 | 9 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 167,10 | | 951,70 | 0,00 | | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 741,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039,40 | 89,50 | 35,40 |
| 26 | п. Коммунарка д.109, д.110, д.111 | 5 655,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,60 | | 1 278,30 | | 292,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821,40 | 25,50 | 96,60 |
|  | ИТОГО: | 175 395,30 | 245,00 | 1 798,20 | 659,80 | 15 599,60 | | 40 853,50 | | 10 778,90 | 446,70 | | 266,70 | 147,60 | 114,70 | 4 352,20 | 106,10 | | 664,80 | 126,90 | | 848,80 | 0,00 | 110,50 | 382,00 | 97 972,40 | 1 705,00 | 1 309,80 |
| Подпорные стенки кв.м | | | | | | | 1800,5 | |  | | | Ограждения газонов,п.м. (0,5 м) | | | | | | 1473,6 | | |
| Лестница кв. м | | | | | | | 60,3 | |  | | | Ограждения п.м.,(2 м) | | | | | | 1065,6 | | |
| Песочница,шт. | | | | | | | 16 | |  | | | Ограждения ,п.м. (3 м) | | | | | | 138,2 | | |
| Скамейка, лавочки шт. | | | | | | | 101 | |  | | | Ограждения ,п.м. (2,5 м) | | | | | | 412,5 | | |
| Урны,шт. | | | | | | | 91 | |  | | | Ограждения,п.м. (1,4 м) | | | | | | 135,4 | | |
| МАФ ,шт. | | | | | | | 157 | |  | | | Ограждения п.м. (1,2м) | | | | | | 527 | | |
| Информационный стенд/дорожный знак,шт. | | | | | | | 58 | |  | | | Ограждения п.м. (1 м) | | | | | | 193,5 | | |
| Кустарники,шт. | | | | | | | 5345 | |  | | | Железобетонный забор п.м. (2,5 м) | | | | | | 165,7 | | |
| Деревья,шт. | | | | | | | 3410 | |  | | | Ограждения п.м. (3,5 м) | | | | | | 73,2 | | |
| Беседка кирпичная, шт. | | | | | | | 1 | |  | | | Ограждения п.м. (1,5 м) | | | | | | 63,6 | | |
| МАФ (Варкаут) | | | | | | | 27 | |
| Бельевые стойки | | | | | | | 62 | |
| Мост | | | | | | | 3 | |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Титульный список на содержание объектов озеленения поселения Сосенское на 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория объекта (1 категория или 2 категория или зеленый фонд или ООПТ) (указать)** | **Общая площадь объекта** | **Газоны** | **Лестницы** | **Дорожки** | **Деревья** | | **Кустарники** | | **Игровое и спортивное оборудование** | | | | | | | | **Садово-парковые диваны и скамейки** | | | **Урны** | | **Бортовой камень, включая газонный** | | **Ограждения** | | **Собачья площадка** | | **МАФ для собак** | **урны для собак** | |
| **ИТОГО по газонам** | **ИТОГО дорожек** | **ИТОГО** | | **ИТОГО** | | **ИТОГО по игровому и спортивному оборудованию** | **Детские площадки** | | | **Спортивные и другие площадки** | | |  | | |  | |  | | **Всего** | |  | |  | |  |
| **Площадь под деревьями** | **деревьев** | **Площадь под кустарниками** | **кустарников** |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **шт.** | **кв.м.** | **шт.** | **шт.** | **кв.м.** | **шт.** | | **кв.м.** | **шт.** | | **шт.** | | **п.м** | **шт.** | | **пог.м** | | **п.м** | | **кв.м** | | **шт.** | | **шт.** |
| **3** | **4** | **5** | **11** | **12** | **18** | **19** | **27** | **28** | **46** | **47** | **48** | | **59** | **60** | | **68** | | **69** | **70** | | **71** | | **72** | | **76** | | **77** | | **78** |
| **п. Коммунарка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **33 072,27** | 26644 | 50,00 | 6 016,47 | 173,00 | 346 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 188,80 | 1,00 | | 685,50 | 2,00 | | 63,00 | | 126,00 | 52,00 | |  | | 662,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **14 003,00** | 13591 |  | 154,00 | 253,00 | 506 | 5,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | |  | | 0,00 |  | | 308,00 | | 60,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **27 580,00** | 26013,25 |  | 1 255,25 | 180,50 | 361 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 131 | 1 | | 242 | 1 | | 22,00 | | 44,00 | 38,00 | |  | | 390,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **848,36** | 830,36 |  | 0,00 | 18,00 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **12 888,35** | 9013,64 | 33,00 | 2 663,00 | 13,50 | 27 | 200,21 | 1 411,00 | 7,00 | 965,00 | 2,00 | |  | 0,00 | | 15,00 | | 140,20 | 12,00 | | 1 324,00 | | 251,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **7 076,98** | 3302,31 | 30,00 | 3 480,20 | 11,50 | 23 | 27,97 | 259,00 | 0,00 | 225,00 | 1,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **8 414,56** | 6521,74 |  | 1 800,00 | 42,00 | 84 | 50,82 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **7 500,00** | 5676,2 |  | 1 818,30 | 5,50 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 178,60** | 1068,6 |  | 0,00 | 0,00 |  | 110,00 | 1 100,00 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 206,92** | 1204,92 |  | 0,00 | 2,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **8 762,00** | 4796,5 |  | 3 557,00 | 83,50 | 167 | 75,00 | 750,00 | 5,00 | 250,00 | 1,00 | |  | 0,00 | | 2,00 | | 4,00 | 5,00 | |  | | 150,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **908,98** | 775,48 |  | 102,00 | 0,50 | 1 | 31,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **62 093,50** | 61250 |  | 0,00 | 843,50 | 1 687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 240,00 | | 500,00 | | 7 | | 1 |
| 2 категория | **8 597,00** | 8597 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **55 670,31** | 45122,91 |  | 708,00 | 9 739,00 | 19 478 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 100,40 | 1,00 | |  | 1,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 40,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **9 052,24** | 7540,74 |  | 1 509,00 | 2,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **5 183,00** | 4687 | 154,00 | 326,00 | 16,00 | 32 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1,00 | |  | |  |  | |  | | 530,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **27 686,27** | 17140,67 |  | 5 963,90 | 25,00 | 50 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 2 552,70 | 4,00 | | 2 004,00 | 3,00 | | 51,00 | | 102,00 | 33,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 182,94** | 1180,94 |  | 0,00 | 2,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 339,11** | 1309,11 |  | 0,00 | 0,00 |  | 30,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **7 134,11** | 6887,11 |  | 247,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 | 2,00 | |  | | 250,00 | | 450,00 | | 0 | | 1 |
| 2 категория | **13 280,42** | 13234,42 |  | 0,00 | 46,00 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **796,07** | 778,57 |  | 15,00 | 2,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **412,64** | 412,64 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **680,00** | 680 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **6 500,00** | 4262,86 |  | 1 987,65 | 50,50 | 101 | 198,99 | 603,00 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **2 900,00** | 2900 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **9 700,00** | 9700 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 категория | **10 745,23** | 7590 |  | 1 786,04 | 27,00 | 54 | 1 022,19 | 4 143,00 | 10,00 | 320,00 | 1,00 | |  | 0,00 | | 39,00 | | 78,00 | 19,00 | | 2 245,00 | | 500,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **7 168,14** | 5880,64 |  | 1 268,00 | 19,50 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 19,00 | | 38,00 | 15,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по п. Коммунарка** | **353 561,00** | **298 592,61** | **267,00** | **34 656,81** | **11 556,50** | **23 113,00** | **1 751,18** | **9 080,00** | **111,00** | **4 732,90** | **12,00** | | **2 931,50** | | **8,00** | **215,00** | | **540,20** | **180,00** | | **3 877,00** | | **3 073,00** | | **950,00** | | **7,00** | | **2,00** |
| **п. Газопровод** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **40 601,72** | 28620,82 |  | 6 223,10 | 3 390,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 2 367,80 | 2,00 | | 436,22 | 3,00 | | 75,00 | | 0,00 | 42,00 | | 0,00 | | 130,00 | | 396,00 | | 13 | | 1 |
| 2 категория | **23 816,20** | 22427,7 |  | 978,00 | 410,50 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 19,00 | | 38,00 | 20,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по п. Газопровод** | **64 417,92** | **51 048,52** | **0,00** | **7 201,10** | **3 800,50** | **7 601,00** | **0,00** | **0,00** | **24,00** | **2 367,80** | **2,00** | | **436,22** | | **3,00** | **94,00** | | **38,00** | **62,00** | | **0,00** | | **130,00** | | **396,00** | | **13,00** | | **1,00** |
| **д. Летово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **358,00** | 300 |  | 55,00 | 3,00 | **6,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 1,00 | | 2,00 |  | |  | | 52,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **9 776,00** | 5 928,50 |  | 1 168,00 | 9,50 | 19,00 | 1 080,00 | 360,00 | 6,00 | 1 590,00 | 1,00 | | 750,00 | 5,00 | | 23,00 | | 46,00 | 23,00 | |  | | 354,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 315,60** | 905,1 |  | 8,00 | 17,50 | 35,00 | 65,00 | 130,00 | 8,00 | 320,00 | 8,00 | |  | 0,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 78,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **9 350,50** | 8808,65 |  | 474,35 | 67,50 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | 9,00 | | 18,00 | 11,00 | |  | | 71,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Летово** | **20 800,10** | **15 942,25** | **0,00** | **1 705,35** | **97,50** | **195,00** | **1 145,00** | **490,00** | **14,00** | **1 910,00** | | **9,00** | **750,00** | | **5,00** | **35,00** | | **70,00** | **36,00** | | **0,00** | | **555,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **д. Сосенки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **810,11** | 112,5 |  | 681,11 | 6,00 | **12,00** | 10,50 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | | **5,00** | |  | **5,00** | |  | | 140,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 968,13** | 350 |  | 21,00 | 0,00 |  | 9,90 | 30,00 | 18,00 | 946,23 | 2,00 | | 641,00 | 6,00 | | **7,00** | |  | **7,00** | |  | | 102,48 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Сосенки** | **2 778,24** | **462,50** | **0,00** | **702,11** | **6,00** | **12,00** | **20,40** | **51,00** | **18,00** | **946,23** | | **2,00** | **641,00** | | **6,00** | **12,00** | | **0,00** | **12,00** | | **0,00** | | **242,48** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **д. Николо-Хованское** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **83,00** | 30 |  | 51,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | |  |  | |  | | 48,80 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **320,00** | 0 |  | 140,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 180,00 | 1,00 | | 260,00 | 1,00 | | 2,00 | | 4,00 | 1,00 | |  | | 126,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Николо-Хованское** | **403,00** | **30,00** | **0,00** | **191,00** | **2,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **180,00** | | **1,00** | **260,00** | | **1,00** | **2,00** | | **4,00** | **1,00** | | **0,00** | | **174,80** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **д. Прокшино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **252,85** | 169,9 |  | 75,00 | 3,00 | 6,00 | 4,95 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | |  |  | |  | | 58,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **4 000,00** | 2757,5 |  | 1 200,00 | 42,50 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | |  | |  |  | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **4 887,01** | 4081,01 |  | 0,00 | 0,00 |  | 55,80 | 1 404,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | 750,20 | 18,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 154,00 | |  | |  | |  |
| 2 категория | **1 450,81** | 699,16 |  | 94,60 | 47,50 | 95,00 | 0,00 | 295,00 | 2,00 | 285,58 | 1,00 | | 323,97 | 1,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 30,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Прокшино** | **10 590,67** | **7 707,57** | **0,00** | **1 369,60** | **93,00** | **186,00** | **60,75** | **1 714,00** | **20,00** | **285,58** | | **1,00** | **1 074,17** | | **19,00** | **4,00** | | **8,00** | **4,00** | | **0,00** | | **242,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **д. Бачурино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **481,86** | 374,36 |  | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 107,00 | 1,00 | |  | 0,00 | | 2,00 | | 4,00 | 1,00 | |  | | 46,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Бачурино** | **481,86** | **374,36** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **107,00** | | **1,00** | **0,00** | | **0,00** | **2,00** | | **4,00** | **1,00** | | **0,00** | | **46,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **д. Ларёво** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **360,90** | 63,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 297,00 | 1,00 | |  | 0,00 | | 3,00 | | 6,00 | 1,00 | |  | | 60,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Ларёво** | **360,90** | **63,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,00** | **297,00** | | **1,00** | **0,00** | | **0,00** | **3,00** | | **6,00** | **1,00** | | **0,00** | | **60,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **д. Макарово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **351,75** | 112,34 |  | 40,75 | 39,50 | 79,00 | 3,96 | 12,00 | 2,00 | 155,20 | 1,00 | |  | 1,00 | | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |  | | 65,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по дМакарово** | **351,75** | **112,34** | **0,00** | **40,75** | **39,50** | **79,00** | **3,96** | **12,00** | **2,00** | **155,20** | | **1,00** | **0,00** | | **1,00** | **2,00** | | **4,00** | **2,00** | | **0,00** | | **65,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Столбово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 категория | **338,52** | 38,52 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 300,00 | 5,00 | |  | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | |  | | 65,00 | |  | |  | |  |
| **Итого по д. Столбово** | **338,52** | **38,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **150,00** | | **5,00** | **0,00** | | **1,00** | **1,00** | | **2,00** | **1,00** | | **0,00** | | **65,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **2 категория** |  | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **395,00** | **1,00** | | **0,00** | **0,00** | | **3,00** | | **0,00** | **3,00** | | **0,00** | | **123,50** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **ИТОГО** | **454 083,96** | **374 372,57** | **267,00** | **45 887,72** | **15 595,50** | **31 191,00** | **2 981,29** | **11 347,00** | **213,00** | **11 526,71** | | **36,00** | **6 092,89** | | **44,00** | **373,00** | | **676,20** | **303,00** | | **3 877,00** | | **4 776,78** | | **1 346,00** | | **20,00** | | **3,00** |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК**

по цветочному оформлению поселения Сосенское на период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта и количество (шт.) | Посадка цветов | | | | | | | | | | | Уход | | | Итого, площадь посадки, кв. м |
| Площадь посадки | | | | | | | | | | | Многолетники, кв.м | кустарники,кв.м | Инертный материал (щепа), кв.м |
| летники (клумбы) кв.м/ шт. | | летники (вазоны, в т.ч. буквы СОСЕНСКОЕ) кв.м./шт. | | летники (цветочные конструкции металлические) кв.м/шт. | | | летники (вазоны на опорах освещения) кв.м/шт. | | Виолла, кв.м | луковичные, кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Коммунарка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | д. 5,9 | 20,30 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 521,20 | 2,00 | 20,30 | 543,50 |
| 1.2 | д. 11а (СК "Прометей) | 68,30 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 4,20 | 3,50 | 68,30 | 76,00 |
| 1.3 | территории от ЖК "Зеленая линия до шк. № 2070 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| 1.4 | прибрежная территория пруда напротив котельной | 37,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1.5 | территория вдоль забора котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,48 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 1.6 | территория, прилегающая к ДК "Коммунарка" | 77,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 77,00 | 125,00 |
| 1.7 | территория между д. №5 и магазином Валентина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,92 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 1.8 | территория, прилегающая к школе №2070 (центральный вход) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 1.9 | зона отдыха (д.101-111) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 0,00 | 0,00 | 424,40 |
| 1.10 | д. №111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,37 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 1.11 | д. №7,8 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.12 | д. 6 по ул. Александры Монаховой | 76,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 3,80 | 2,50 | 21,00 | 83,00 |
| 1.13 | Территория, прилегающая к обелиску | 79,66 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 79,66 | 79,66 |
| 1.14 | Территория между д. №22 и №15 (альпийская горка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1.15 | д. 30 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 9,00 | 1,50 | 0,00 | 9,00 | 11,00 |
| 1.16 | д.13 (почта) | 35,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.17 | ул. Ал. Монаховой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39,25 | 10,00 | 42,45 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 |
| 1.18 | сквер по адресу ул.Ясная, д.10 | 0,00 | 6,00 | 21,00 | 7,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 1.19 | сквер по адресу ул.Лазурная, д.6-8-10 | 16,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843,56 | 10,64 | 0,00 | 1 870,20 |
| 1.20 | ул. Ал. Монаховой, двлд.30 стр.1 (администрация) | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.21 | ул. Бачуринская пересечение с ул. Липовый парк (круг) | 128,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 128,35 | 132,00 |
| 1.22 | территория по адресу ул.Лазурная, д.4 | 47,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 50,00 |
| 1.23 | территория Липового парка | 29,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,90 | 261,75 | 29,50 | 770,15 |
| 1.24 | ул. Липовый парк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
|  | Итого по п. Коммунарка | 651,81 | 66,00 | 24,50 | 15,00 | | 43,77 | 16,00 | 56,13 | 99,00 | 354,63 | 300,70 | 4 485,56 | 332,04 | 580,11 | 5 593,81 |
| 2 | п. Газопровод | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | д. 15 | 84,60 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 84,60 | 0,75 | 0,00 | 84,60 | 86,27 |
| 2.2 | д. 16 | 111,30 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 111,30 | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 111,30 |
| 2.3 | д.17 | 30,70 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 30,70 |
| 2.4 | д.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 2.5 | Вдоль центральной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10,26 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 |
|  | Итого по п. Газопровод | 226,60 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | | 2,00 | 10,26 | 18,00 | 6,90 | 226,60 | 0,75 | 0,00 | 226,60 | 239,01 |
| 3 | д. Сосенки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | д. Сосенки - территория, прилегающая к обелиску | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  | Итого по д. Сосенки | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 4 | д. Прокшино | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | д. Прокшино - территория, прилегающая к обелиску | 49,70 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 50,20 |
|  | Итого по д. Прокшино | 49,70 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 50,20 |
|  | ИТОГО ПО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ | 928,11 | 79,00 | 25,50 | 19,00 | 45,17 | | 18,00 | 66,39 | 117,00 | 362,53 | 577,00 | 4 486,31 | 332,04 | 856,41 | 5 883,52 |

Приложение 11

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Титульный список на содержание объектов озеленения поселения Сосенское на 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Категория объекта (1 категория или 2 категория или зеленый фонд или ООПТ) (указать)** | **Общая площадь объекта** | **Газоны** | **Лестницы** | **Дорожки** | **Деревья** | | **Кустарники** | | **Игровое и спортивное оборудование** | | | | | **Садово-парковые диваны и скамейки** | | **Урны** | **Информационные стенды** | **Бортовой камень, включая газонный** | **Ограждения** | **Прочее** | | | |
| **ИТОГО по газонам** | **ИТОГО дорожек** | **ИТОГО** | | **ИТОГО** | | **ИТОГО по игровому и спортивному оборудованию** | **Детские площадки** | | **Спортивные и другие площадки** | | **Всего** | **Площадка для выгула собак** | | **МАФы для собак** | |
| **Площадь под деревьями** | **деревьев** | **Площадь под кустарниками** | **кустарников** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **шт.** | **кв.м.** | **шт.** | **шт.** | **кв.м.** | **шт.** | **кв.м.** | **шт.** | **шт.** | **п.м** | **шт.** | **шт.** | **пог.м** | **п.м** | **кв.м** | | **шт.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **11** | **12** | **18** | **19** | **27** | **28** | **46** | **47** | **48** | **59** | **60** | **69** | **70** | **71** | **72** | **73** | **74** | **78** | | **79** | |
| **п. Коммунарка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Территория вокруг конторского пруда** | **2 категория** | **33 029,36** | **22217,4** | **50,00** | **6 193,66** | **195,00** | **390** | **3 339,00** | **11 130,00** | **39,00** | **348,80** | **2,00** | **685,50** | **2,00** | **69,00** | **138,00** | **58,00** | **3,00** | **4 482,00** | **406,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **2** | **Территория вокруг пруда напротив лицея** | **2 категория** | **14 030,90** | **13302,82** | **0,00** | **432,68** | **240,50** | **481** | **54,90** | **183,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **1,00** | **302,21** | **67,10** | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | **Территория "Липового парка" , в т. ч. территория между дорогой и д. 35 (магазин)** | **2 категория** | **27 621,15** | **18614,66** | **0,00** | **4 220,34** | **422,50** | **845** | **191,70** | **639,00** | **36,00** | **2 806** | **3,00** | **1 365,60** | **5,00** | **52,00** | **104,00** | **57,00** | **0,00** | **4 296,00** | **794,81** | **0,00** | | **0,00** | |
| **5** | **Территория от д.6 до д.30 пос.Коммунарка (вдоль ул. Фитарёвская)** | **2 категория** | **844,10** | **837,8** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **12** | **0,30** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **6** | **Территория прилегающая к ДК "Коммунарка"** | **2 категория** | **11 008,39** | **5529,39** | **13,80** | **3 807,50** | **69,00** | **138** | **498,00** | **1 660,00** | **12,00** | **1 090,70** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **140,20** | **17,00** | **5,00** | **1 324,00** | **204,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **7** | **Территория, прилегающая к обелиску** | **2 категория** | **7 065,73** | **4579,73** | **13,80** | **1 860,60** | **51,50** | **103** | **172,20** | **574,00** | **6,00** | **387,90** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **9,00** | **18,00** | **9,00** | **1,00** | **1 215,50** | **83,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **8** | **Территория от д.6 до д.10 по ул. Александры Монаховой** | **2 категория** | **8 319,56** | **7603,54** | **0,00** | **501,82** | **147,00** | **294** | **67,20** | **224,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **9** | **Территория от д.№25 до д. №111 п. Коммунарка** | **2 категория** | **19 914,11** | **17065,91** | **5,58** | **1 846,14** | **452,50** | **905** | **421,50** | **1 405,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **122,48** | **1,00** | **13,00** | **26,00** | **13,00** | **0,00** | **1 845,70** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **11** | **Территория вдоль дороги в деревню Столбово от д.25 до д.101** | **2 категория** | **599,10** | **428,65** | **0,00** | **10,15** | **10,00** | **20** | **150,30** | **501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **12** | **Территория у д. №22 п. Коммунарка** | **2 категория** | **1 207,16** | **1194,76** | **0,00** | **12,40** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **13** | **Территория вокруг ГБОУ школы ДО корпус №3 по ул. Лазурная, д.4** | **2 категория** | **8 757,71** | **6192,31** | **0,00** | **1 871,10** | **72,00** | **144** | **128,40** | **428,00** | **4,00** | **493,90** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **12,00** | **6,00** | **0,00** | **1 242,00** | **248,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **14** | **Газон перед д. №20 п.Коммунарка (у парковки)** | **2 категория** | **852,67** | **799,92** | **0,00** | **23,55** | **17,50** | **35** | **11,70** | **39,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,04** | **116,70** | **0,00** | | **0,00** | |
| **15** | **Территория парковой зоны Зелёная линия от ул.Бачуринская до школы №2070** | **2 категория** | **51 622,21** | **43844,49** | **328,43** | **5 745,60** | **690,00** | **1 380** | **440,70** | **1 469,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **72,99** | **1,00** | **11,00** | **22,00** | **40,00** | **1,00** | **4 830,15** | **31,81** | **500,00** | | **7,00** | |
| **16** | **Территория прилегающая к школьному пруду** | **2 категория** | **10 281,40** | **8574,6** | **0,00** | **1 416,20** | **134,30** | **223** | **156,30** | **521,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **217,20** | **0,00** | | **0,00** | |
| **17** | **Территория парка "Культурный лес"** | **2 категория** | **54 438,93** | **51876,43** | **0,00** | **665,14** | **1 670,00** | **3 340** | **137,40** | **458,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **89,96** | **1,00** | **2,00** | **4,00** | **2,00** | **5,00** | **0,00** | **80,55** | **0,00** | | **0,00** | |
| **18** | **Территория от д. №11 п. Газопровод до школы №2070** | **2 категория** | **9 450,36** | **7474,18** | **0,00** | **1 493,64** | **68,50** | **137** | **10,50** | **35,00** | **0,00** | **403,54** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **924,02** | **82,66** | **0,00** | | **0,00** | |
| **19** | **Территория прилегающая к парковке у д.22 по ул.Бачуринская** | **2 категория** | **5 234,52** | **4407,25** | **51,52** | **415,75** | **85,00** | **170** | **15,90** | **53,00** | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **259,10** | **2,00** | **9,00** | **18,00** | **9,00** | **0,00** | **528,38** | **459,20** | **0,00** | | **0,00** | |
| **20** | **Сквер по ул.Сосенский стан д.1,3,5** | **2 категория** | **19 620,80** | **8935,6** | **50,00** | **5 963,90** | **52,50** | **105** | **360,00** | **1 200,00** | **80,00** | **2 552,70** | **5,00** | **1 706,10** | **4,00** | **98,00** | **196,00** | **76,00** | **7,00** | **4 421,70** | **157,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **21** | **ул.Фитаревская, д.23 (пустырь)** | **2 категория** | **1 617,92** | **1158,92** | **0,00** | **435,00** | **24,00** | **98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **22** | **Территория вдоль проезда от ул.А.Монаховой до гаражей** | **2 категория** | **1 315,77** | **1089,15** | **0,00** | **102,72** | **16,50** | **33** | **107,40** | **358,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,74** | **0,00** | | **0,00** | |
| **23** | **Газон от ул.Ясная, д.13 до п.Коммунарка д.18** | **2 категория** | **7 806,06** | **5517,05** | **29,00** | **1 322,41** | **31,00** | **62** | **6,60** | **22,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **4,00** | **5,00** | **0,00** | **368,00** | **11,00** | **900,00** | | **20,00** | |
| **24** | **Зеленый массив от ул.А.Монаховой вдоль СНТ "Гавриково"** | **2 категория** | **13 338,76** | **13065,46** | **0,00** | **0,00** | **186,00** | **372** | **87,30** | **291,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **25** | **Территория по Бачуринская, д.22 (за остановкой)** | **2 категория** | **769,06** | **722,33** | **0,00** | **19,63** | **16,00** | **32** | **11,10** | **37,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,47** | **93,73** | **0,00** | | **0,00** | |
| **26** | **Территория по ул.Сосенский Стан, д.12** | **2 категория** | **412,64** | **412,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **27** | **Пешеходная дорожка от д.8 кор.2 ул. Липовый парк до ул Фитаревская вдоль ул.Бачуринская** | **2 категория** | **672,69** | **167,53** | **0** | **505,16** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **28** | **Сквер по ул. Липовый парк, д.10 к.1** | **2 категория** | **5 852,98** | **3598,88** | **53,94** | **1 971,36** | **42,50** | **85** | **186,30** | **621,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,00** | **28,00** | **12,00** | **0,00** | **825,63** | **105,30** | **0,00** | | **0,00** | |
| **29** | **Газоны вдоль ул. Лазурная** | **2 категория** | **2 811,23** | **1705,41** | **0,00** | **461,52** | **36,50** | **73** | **607,80** | **1 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **30** | **Зеленая территория от ул. Липовый парк до ул. Фитаревская вдоль ул. Бачуринская** | **2 категория** | **12 328,42** | **10965,82** | **75,28** | **556,60** | **107,50** | **215** | **111,60** | **372,00** | **7,00** | **0,00** | **0,00** | **511,62** | **2,00** | **16,00** | **32,00** | **10,00** | **0,00** | **607,11** | **149,60** | **0,00** | | **0,00** | |
| **31** | **Сквер по ул.Ясная д.10** | **2 категория** | **9 415,60** | **6526,1** | **0,00** | **2 057,60** | **80,00** | **160** | **417,90** | **1 393,00** | **8,00** | **334,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **27,00** | **54,00** | **19,00** | **5,00** | **1 601,00** | **495,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **32** | **Сквер по ул.Лазурная д.6-д.10** | **2 категория** | **6 897,67** | **5139,5** | **0,00** | **1 593,87** | **72,50** | **145** | **91,80** | **306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23,00** | **46,00** | **16,00** | **7,00** | **1 188,00** | **385,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по п. Коммунарка** | | | **347 136,96** | **273 548,23** | **671,35** | **45 506,04** | **4 996,30** | **9 997,00** | **7 783,80** | **24 979,00** | **210,00** | **8 417,89** | **18,00** | **4 813,35** | **18,00** | **361,00** | **842,20** | **363,00** | **35,00** | **30 053,91** | **4 276,40** | **1 400,00** | | **27,00** | |
| **п. Газопровод** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Территория лесополосы за д. №№14,8,17 п. и зеленый массив за д.18 п.Газопровод** | **2 категория** | **104 154,31** | **87 186,00** | **0,00** | **10 612,69** | **1 811,00** | **3 622,00** | **1 344,60** | **4 482,00** | **39,00** | **2 367,80** | **1,00** | **436,22** | **2,00** | **75,00** | **150,00** | **42,00** | **3,00** | **7 640,20** | **130,00** | **396,00** | | **13,00** | |
| **Итого по п. Газопровод** | | | **104 154,31** | **87 186,00** | **0,00** | **10 612,69** | **1 811,00** | **3 622,00** | **1 344,60** | **4 482,00** | **39,00** | **2 367,80** | **1,00** | **436,22** | **2,00** | **75,00** | **150,00** | **42,00** | **3,00** | **7 640,20** | **130,00** | **396,00** | | **13,00** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Территория, прилегающая к обелиску** | **2 категория** | **119,44** | **46,34** | **0,00** | **73,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,10** | **0,00** | | **0,00** | |
| **2** | **Территория стадиона в д. Летово** | **2 категория** | **6 565,33** | **420,00** | **0,00** | **1 581,34** | **237,00** | **474,00** | **196,80** | **656,00** | **30,00** | **1 625,45** | **1,00** | **2 504,74** | **3,00** | **24,00** | **48,00** | **20,00** | **0,00** | **982,20** | **748,59** | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | **Детская площадка** | **2 категория** | **1 315,62** | **550,52** | **0,00** | **18,15** | **42,00** | **84,00** | **38,70** | **129,00** | **11,00** | **666,25** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **16,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **134,81** | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | **Территория, прилегающая к храму** | **2 категория** | **9 387,40** | **8577,5** | **0,00** | **513,20** | **186,00** | **372,00** | **110,70** | **369,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **20,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Летово** | | | **17 387,79** | **9 594,36** | **0,00** | **2 185,79** | **465,00** | **930,00** | **346,20** | **1 154,00** | **45,00** | **2 291,70** | **6,00** | **2 504,74** | **3,00** | **43,00** | **86,00** | **34,00** | **0,00** | **982,20** | **933,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Сосенки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Территория, прилегающая к обелиску** | **2 категория** | **766,93** | **321** | **0,00** | **436,43** | **6,50** | **13,00** | **3,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **3,00** | **0,00** | **174,60** | **138,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **2** | **Спортивная и детская площадки площадка** | **2 категория** | **1 979,50** | **961,5** | **0,00** | **54,19** | **6,00** | **12,00** | **18,90** | **63,00** | **14,00** | **552,84** | **2,00** | **386,07** | **1,00** | **5,00** | **10,00** | **5,00** | **0,00** | **267,97** | **224,38** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Сосенки** | | | **2 746,43** | **1 282,50** | **0,00** | **490,62** | **12,50** | **25,00** | **21,90** | **73,00** | **14,00** | **552,84** | **2,00** | **386,07** | **1,00** | **10,00** | **20,00** | **8,00** | **0,00** | **442,57** | **362,88** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Николо-Хованское** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Территория, прилегающая к обелиску** | **2 категория** | **254,64** | **205,29** | **0,00** | **46,55** | **2,50** | **5,00** | **0,30** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,02** | **37,13** | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | **Спортивная и детская площадки площадка** | **2 категория** | **1 531,62** | **829,74** | **0,00** | **231,86** | **21,00** | **42,00** | **0,00** | **0,00** | **14,00** | **186,54** | **1,00** | **262,48** | **1,00** | **4,00** | **8,00** | **1,00** | **0,00** | **22,66** | **140,84** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Николо-Хованское** | | | **1 786,26** | **1 035,03** | **0,00** | **278,41** | **23,50** | **47,00** | **0,30** | **1,00** | **14,00** | **186,54** | **1,00** | **262,48** | **1,00** | **4,00** | **8,00** | **1,00** | **0,00** | **64,68** | **177,97** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Прокшино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Территория, прилегающая к обелиску** | **2 категория** | **206,35** | **72,06** | **0,00** | **34,22** | **4,50** | **9,00** | **35,10** | **117,00** | **0,00** | **60,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105,03** | **44,60** | **0,00** | | **0,00** | |
| **2** | **Территория, прилегающая к пруду** | **2 категория** | **19 334,18** | **18095,18** | **0,00** | **556,60** | **386,00** | **772,00** | **296,40** | **988,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **914,67** | **91,26** | **0,00** | | **0,00** | |
| **3** | **Спортивная площадка** | **2 категория** | **4 886,59** | **3976,69** | **0,00** | **0,00** | **26,50** | **53,00** | **133,20** | **444,00** | **23,00** | **0,00** | **0,00** | **750,20** | **2,00** | **6,00** | **12,00** | **2,00** | **0,00** | **127,10** | **87,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **4** | **Детская площадка у д.35** | **2 категория** | **883,44** | **454,51** | **0,00** | **6,46** | **8,00** | **16,00** | **19,50** | **65,00** | **9,00** | **394,97** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **10,00** | **3,00** | **0,00** | **167,80** | **125,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **5** | **Спортивная площадка у д.35** | **2 категория** | **567,38** | **346,64** | **0,00** | **14,58** | **9,00** | **18,00** | **4,20** | **14,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **192,96** | **2,00** | **2,00** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **96,40** | **46,40** | **0,00** | | **0,00** | |
| **6** | **Детская площадка в д. Прокшино у пустыря** | **2 категория** | **585,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **585,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **6,00** | **6,00** | **0,00** | **80,00** | **80,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Прокшино** | | | **25 310,56** | **22 945,08** | **0,00** | **611,86** | **434,00** | **868,00** | **488,40** | **1 628,00** | **41,00** | **1 040,44** | **3,00** | **943,16** | **4,00** | **19,00** | **32,00** | **13,00** | **0,00** | **1 491,00** | **474,76** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Бачурино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Детская площадка** | **2 категория** | **594,22** | **307,13** | **0,00** | **163,49** | **0,50** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **123,10** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Бачурино** | | | **594,22** | **307,13** | **0,00** | **163,49** | **0,50** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **123,10** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Ларёво** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Детская площадка** | **2 категория** | **599,90** | **88,4** | **0,00** | **269,20** | **3,00** | **6,00** | **0,30** | **1,00** | **6,00** | **239,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по д. Ларёво** | | | **599,90** | **88,40** | **0,00** | **269,20** | **3,00** | **6,00** | **0,30** | **1,00** | **6,00** | **239,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **д. Макрово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Детская площадка** | **2 категория** | **351,72** | **140,95** | **0,00** | **41,15** | **1,00** | **2,00** | **0,60** | **2,00** | **6,00** | **168,02** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **167,80** | **45,00** | **0,00** | | **0** | |
| **Итого по дМакарово** | | | **351,72** | **140,95** | **0,00** | **41,15** | **1,00** | **2,00** | **0,60** | **2,00** | **6,00** | **168,02** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **167,80** | **45,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Столбово** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **1** | **Детская площадка** | **2 категория** | **338,52** | **95,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **243,26** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **4,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **64,80** | **0,00** | | **0** | |
| **Итого по д. Столбово** | | | **338,52** | **95,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **243,26** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **4,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **64,80** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Зименки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Детская площадка** | **2 категория** | **395,00** | **0** | **0,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **395,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **6,00** | **3,00** | **0,00** | **131,00** | **123,50** | **0,00** | | **0** | |
| **Итого по д. Зименки** | | | **395,00** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **395,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **6,00** | **3,00** | **0,00** | **131,00** | **123,50** | **0,00** | | **0,00** | |
| **ИТОГО** | | | **500 801,67** | **396 222,94** | **671,35** | **60 180,25** | **7 746,80** | **15 498,00** | **9 986,10** | **31 166,00** | **391,00** | **16 025,59** | **37,00** | **9 346,02** | **29,00** | **521,00** | **1 156,20** | **469,00** | **40,00** | **40 973,36** | **6 648,81** | **1 796,00** | | **40,00** | |

Приложение 12

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Титульный список по содержанию дворовой территории п. Газопровод поселения Сосенское в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование объекта** | **Общая уборочная площадь по паспорту** | | **Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | **Плиточное покрытие, кв.м.** | | | | | **детские и спортивные площадки** | | | | **площадки тихого отдыха** | **Газон** | **зелёные насаждения** | | **под зелеными насаждениями** | |
| **тротуары дорожки** | **Плоскостные сооружение** | | **Парковочные места** | | **Проезды** | **тротуар, дорожки** | | **Парковочные места** | | **Плоскостные сооружение** | **Резиновое покрытие, кв.м.** | | **Резиновое покрытие, кв.м.** | | **Плиточное покрытие, кв.м.** | **обыкновенный, кв.м.** | **деревья** | **кустарники** | **деревьями** | **кустами** |
| **шт** | **шт** | **кв.м.** | **кв.м.** |
| **1** | **п.Газопровод д.1,2,6** | 9 399,50 | | 0,00 | 23,80 | | 393,30 | | 1 201,00 | 1 041,80 | | 0,00 | | 16,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 618,40 | 181,00 | 47,00 | 90,50 | 14,10 |
| **2** | **п.Газопровод д.3,4,9,10** | 8 879,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 354,10 | 527,70 | | 197,70 | | 24,00 | 235,90 | | 182,00 | | 90,00 | 6 032,20 | 415,00 | 90,00 | 207,50 | 27,90 |
| **3** | **п.Газопровод д.7,8** | 5 071,30 | | 0,00 | 0,00 | | 133,10 | | 1 223,10 | 110,00 | | 0,00 | | 133,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 384,10 | 116,00 | 99,00 | 58,00 | 29,70 |
| **4** | **п.Газопровод д.11,12** | 6 252,60 | | 0,00 | 0,00 | | 862,90 | | 1 188,10 | 479,60 | | 0,00 | | 32,00 | 83,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 543,90 | 116,00 | 17,00 | 58,00 | 5,10 |
| **5** | **п.Газопровод д.14** | 7 165,10 | | 118,10 | 25,70 | | 697,00 | | 1 057,20 | 65,50 | | 0,00 | | 0,00 | 204,00 | | 0,00 | | 121,00 | 4 724,00 | 181,00 | 207,00 | 90,50 | 62,10 |
| **6** | **п.Газопровод д.15** | 8 584,70 | | 3,60 | 0,00 | | 1 778,80 | | 1 655,00 | 749,40 | | 0,00 | | 0,00 | 447,20 | | 0,00 | | 0,00 | 3 803,30 | 119,00 | 293,00 | 59,50 | 87,90 |
| **7** | **п.Газопровод д.16** | 5 908,20 | | 0,00 | 0,00 | | 732,80 | | 1 839,80 | 579,70 | | 0,00 | | 0,00 | 668,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 052,80 | 33,00 | 62,00 | 16,50 | 18,60 |
| **8** | **п.Газопровод д.17** | 5 341,50 | | 0,00 | 0,00 | | 711,80 | | 2 680,20 | 740,70 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 176,50 | 43,00 | 36,00 | 21,50 | 10,80 |
| **9** | **п.Газопровод д.18 кор.1,2,3** | 14 676,90 | | 23,10 | 0,00 | | 1 064,30 | | 4 589,80 | 470,00 | | 0,00 | | 0,00 | 916,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 077,00 | 268,00 | 1 419,00 | 111,00 | 425,70 |
|  | **ИТОГО:** | 71 278,80 | | **144,80** | **49,50** | | **6 374,00** | | **16 788,30** | **4 764,40** | | **197,70** | | **205,90** | **2 554,10** | | **182,00** | | **211,00** | **38 412,20** | **1 472,00** | **2 270,00** | **713,00** | **681,90** |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Подпорные стенки кв.м** | | | | **337** | | |  | | **Ограждения газонов,п.м. (0,5 м)** | | | | | | | | **195м/п** | |
| **Лестница кв. м** | | | | **127,8** | | |  | | **Ограждения п.м.,(1050\*2000мм)** | | | | | | | | **828м/п** | |
| **Песочница,шт.** | | | | **5** | | |  | | **Ограждения ,п.м. (2,2 м)** | | | | | | | | **51,16м/п** | |
| **Скамейка, лавочкишт.** | | | | **123** | | |  | |  | | | | | | | |  | |
| **Урны,шт.** | | | | **91** | | |  | |  | | | | | | | |  | |
| **МАФ ,шт.городки, тренажоры, выркаут** | | | | **44** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Информационный стенд/дорожный знак,шт.** | | | | **21** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **трибуны** | | | | **3** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **велопарковки** | | | | **18** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **разметка дорожная кв.м** | | | | **132,92** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Бельевые стойки** | | | | **8** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **Мост** | | | | **2** | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

Приложение 13

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Титульный список по содержанию дворовой территории п. Коммунарка поселения Сосенское в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование объекта** | **Общая уборочная площадь по паспорту** | **Асфальтовое покрытие, кв.м.** | | | | | | **Плиточное покрытие, кв.м.** | | | | **Детская площадка** | | | | **Спортивная площадка** | | | **Площадка тихого отдыха** | | | **Газон** | | **зелёные насаждения** | | | **под зелеными насаждениями** | | |
| **тротуар, дорожки** | | **Плоскостные сооружение** | **Парковочные места** | **Проезды** | **тротуар, дорожки** | | **Парковочные места** | **Плоскостные сооружение** | **Песок** | | **Газон** | **Резиновое покрытие** | **Асфальт,** | | **Резиновое покрытие** | **Плиточное покрытие** | | **Асфальт** | **газон обыкновенный** | | **деревья** | | **кустарник** | **деревьями** | | **кустами** |
|  |  | **кв.м.** | | **кв.м.** | **кв.м.** | **кв.м.** | | **кв.м.** | **кв.м.** | | **кв.м.** | **кв.м.** | | **кв.м.** | | **кв.м.** | **кв.м.** | | **кв.м.** |
| **1** | **п.Коммунарка д.1, д.2, д.3** | 7 918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,90 | 1 747,00 | 223,30 | | 0,00 | 58,60 | 0,00 | | 0,00 | 102,00 | 0,00 | | 0,00 | 72,80 | | 0,00 | 4 184,50 | | 114,00 | | 306,00 | 57,00 | | 45,00 |
| **2** | **п.Коммунарка д.4** | 6 183,20 | 0,00 | 480,10 | 0,00 | 303,90 | 496,50 | 470,60 | | 0,00 | 29,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 341,60 | | 77,00 | | 179,00 | 38,50 | | 22,80 |
| **3** | **п.Коммунарка д.5, д.9, д.10** | 15 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,60 | 2 074,40 | 1 554,50 | | 0,00 | 74,90 | 0,00 | | 0,00 | 528,00 | 0,00 | | 523,10 | 0,00 | | 0,00 | 9 396,30 | | 268,00 | | 689,00 | 134,00 | | 206,70 |
| **4** | **п.Коммунарка д.6, д.32, д.33** | 13 697,20 | 0,00 | 677,90 | 83,00 | 498,70 | 1 244,60 | 56,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 97,90 | 0,00 | | 253,30 | 0,00 | | 98,20 | 10 463,90 | | 389,00 | | 779,00 | 194,50 | | 28,80 |
| **5** | **п.Коммунарка д.7, д.8** | 4 890,90 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 204,60 | 1 487,70 | 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 36,00 | | 0,00 | 647,70 | 0,00 | | 0,00 | 110,50 | | 0,00 | 2 014,00 | | 71,00 | | 88,00 | 35,50 | | 5,10 |
| **6** | **п.Коммунарка д.11** | 5 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,10 | 2 532,70 | 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 204,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 990,00 | | 62,00 | | 96,00 | 31,00 | | 28,80 |
| **7** | **п.Коммунарка д.13, д.14** | 2 630,70 | 76,10 | 41,90 | 0,00 | 334,00 | 1 549,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 614,80 | | 15,00 | | 60,00 | 7,50 | | 6,90 |
| **8** | **п.Коммунарка д.15, д.16** | 4 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,30 | 2 731,20 | 53,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 256,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 890,20 | | 33,00 | | 9,00 | 16,50 | | 2,70 |
| **9** | **п.Коммунарка д.17** | 2 858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,40 | 1 051,60 | 154,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 036,90 | | 49,00 | | 96,00 | 22,00 | | 36,30 |
| **10** | **п.Коммунарка д.18** | 1 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **11** | **п.Коммунарка д.19** | 4 030,80 | 50,20 | 25,50 | 0,00 | 289,70 | 2 632,80 | 0,00 | | 446,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 576,70 | | 16,00 | | 4,00 | 8,00 | | 1,20 |
| **12** | **п.Коммунарка д.22** | 5 037,20 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 1 443,40 | 1 655,80 | 262,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 378,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 130,80 | | 94,00 | | 129,00 | 58,50 | | 86,30 |
| **13** | **п.Коммунарка д.30** | 1 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 715,10 | 111,10 | | 0,00 | 0,00 | 111,60 | | 0,00 | 0,00 | 97,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 850,70 | | 24,00 | | 44,00 | 12,50 | | 16,20 |
| **14** | **п.Коммунарка д.101, д.102, д.103, д.104** | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 101,60 | 253,80 | 387,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 124,80 | | 316,00 | | 756,00 | 158,00 | | 229,50 |
| **15** | **п.Коммунарка д.105, д.106, д.107** | 9 571,60 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 155,50 | 665,50 | 829,90 | | 0,00 | 84,00 | 0,00 | | 0,00 | 586,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6 833,00 | | 226,00 | | 710,00 | 113,00 | | 213,00 |
| **16** | **п.Коммунарка д.108** | 9 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,10 | 951,70 | | 0,00 | 91,20 | 0,00 | | 0,00 | 741,50 | 0,00 | | 168,70 | 0,00 | | 0,00 | 5 039,40 | | 179,00 | | 118,00 | 89,50 | | 35,40 |
|  |  | 5 777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,60 | 1 278,30 | 292,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 821,40 | | 51,00 | | 322,00 | 25,50 | | 96,60 |
|  | **ИТОГО:** | **106 815,00** | **217,90** | **1 258,10** | **197,50** | **7 558,90** | **25 371,30** | **6 024,50** | | **446,70** | **337,90** | **147,60** | | **0,00** | **3 542,50** | **97,70** | | **945,10** | **183,30** | | **98,20** | **58 325,00** | | **1 984,00** | | **4 385,00** | **1 001,50** | | **1 061,30** |

Приложение 1

к Титульному списку по содержанию дворовой территории

п. Коммунарка поселения Сосенское в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **Адрес дворовой территории п. Коммунарка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **д.22** | **д.30** | **д.19** | **д.18** | **д.17** | **д.15-16** | **д.13-14** | **д.11** | **д.4** | **д. 5,9,10** | **д.1,2,3** | **д.7,8** | **д.6, 32, 33** | **д.101, 102, 103, 104** | **д. 105, 106, 107** | **д.108** | **д. 109, 110, 111** | **итого** |
| **шлагбаум** |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
| **Ограждения газонов,п.м. (0,5 м)** |  | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 106,4 |  | 74,4 |  | 64,5 | 40 | 128,4 | 27,4 |  |  |  |  | 455,4 |
| **Ограждения п.м.,(2 м)** | 407,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 407,7 |
| **Ограждения п.м. (1,2м)** |  | 81,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 81,2 |
| **Ограждения п.м. (1,5 м)** |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 63,6 |  |  |  |  | 63,6 |
| **Ограждения п.м. (3,5 м)** | 6,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| **Ограждения п.м. (4,5 м)** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  | 82,2 |
| **Лестница кв. м** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19,4 | 3 |  | 6,2 |  |  |  |  |  | 28,6 |
| **пандус** |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |
| **Скамейка, лавочки шт.** | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 6 |  | 32 | 11 | 15 | 6 | 1 | 11 | 17 | 3 | 112 |
| **Урны,шт.** | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  | 9 | 2 | 25 | 10 | 10 | 6 | 3 | 11 | 16 | 4 | 94 |
| **Информационный стенд.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 1 | 11 |
| **/дорожный знак,шт.** | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |  | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 42 |

Приложение 2

к Титульному списку по содержанию дворовой территории

п. Коммунарка поселения Сосенское в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Детское игровое и спортивное оборудование, расположенное на дворовой территории п. Коммунарка** | | | | | | | | | | | | **итого** |
| **адрес ДТ** | **качели** | | | **карусель** | **игр.комп** | **песочница** | **турник** | **рукоход** | **тренажер** | **спорткомплекс** | **баскетбольная стойка, ворота и т.д.** |
|  | **балансир** | **маятник/гнездо** | **пружина** |
| **д.22** | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 12 |
| **д.30** | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 |
| **д.15-16** | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| **д.11** |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| **д.5,9,10** | 1 | 1\1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| **д.1,3,5** |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| **д.7,8** |  | 2\1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 8 |
| **д.6,32,33** |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| **д,105,106,107** | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 18 |
| **д.108** |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |
| **Итого** | 6 | 14 | 7 | 5 | 14 | 9 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 81 |

Приложение 14

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК на 2019 г.**

**по цветочному оформлению поселения Сосенское с 01.01.2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **клумбы кв.м** | | **вазоны кв.м./шт.** | | **конструкции вертикального оформления кв.м/шт.** | | **вазоны на опорах освещения кв.м/шт.** | | **Виолла, кв.м** | **луковичные, кв.м** | **Многолетники, кв.м** | **кустарники, кв.м** | **Инертный материал (щепа), кв.м** | **Итого, площадь посадки, кв. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | **п. Коммунарка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | д. 5,9 | 20,30 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 521,20 | 2,00 | 20,30 | **543,50** |
| 1.2 | д. 11а (СК "Прометей) | 68,30 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 4,20 | 3,50 | 68,30 | **76,00** |
| 1.3 | территории от ЖК "Зеленая линия до шк. №2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | **749,00** |
| 1.4 | прибрежная территория пруда напротив котельной | 37,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | **37,00** |
| 1.6 | территория, прилегающая к ДК "Коммунарка" | 77,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 77,00 | **125,00** |
| 1.8 | зона отдыха (д.101-111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 0,00 | 0,00 | **424,40** |
| 1.10 | д. №7,8 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | **8,00** |
| 1.11 | д. 6 по ул. Александры Монаховой | 76,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 3,80 | 2,50 | 76,70 | **83,00** |
| 1.12 | Территория, прилегающая к обелиску | 79,66 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 79,66 | **79,66** |
| 1.13 | Территория между д. №22 и №15 (альпийская горка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
| 1.14 | д. 30 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,50 | 0,00 | 9,00 | **10,50** |
| 1.15 | д.13( почта) | 35,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | **35,00** |
| 1.16 | ул. Ал. Монаховой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 14,00 | 42,45 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97,70** |
| 1.17 | сквер по адресу ул.Ясная, д.10 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | **470,00** |
| 1.18 | сквер по адресу ул.Лазурная, д.6-8-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843,56 | 10,64 | 0,00 | **1 854,20** |
| 1.19 | ул. Ал. Монаховой, двлд.30 стр.1 (администрация) | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | **30,00** |
| 1.20 | ул. Бачуринская пересечение с ул. Липовый парк (круг) | 128,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 128,35 | **132,00** |
| 1.21 | территория по адресу ул.Лазурная, д.4 | 47,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | **50,00** |
| 1.22 | территория Липового парка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,90 | 261,75 | 36,50 | **740,65** |
| 1.23 | ул. Липовый парк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13,68** |
| 1.24 | ул. Ал. Монаховой д.23 (территория Конторского пруда) 6 вазонов и 8 цветников | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 575,20 | 0,00 | 0,00 | **579,00** |
| 1.25 | Сквер по ул. Сосенский Стан, д.1-3-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | **224,00** |
|  | **Итого по п. Коммунарка** | **616,31** | **29,00** | **27,80** | **19,00** | **55,25** | **14,00** | **56,13** | **99,00** | **353,41** | **290,70** | **5 284,76** | **332,04** | **652,81** | **6 372,29** |
|  | **п. Газопровод** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | д. 15-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,40 | 0,00 | 0,00 | **617,40** |
| 2.1 | д. 1-4,6-12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | **95,00** |
| 2.2 | д.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | **293,60** |
| 2.3 | Парковая зона п.Газопровод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 0,00 | **420,90** |
| 2.4 | Вдоль центральной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,26** |
| 2.5 | **Итого по п. Газопровод** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,26** | **18,00** | **0,00** | **0,00** | **1 426,90** | **0,00** | **0,00** | **1 426,90** |
|  | д. Сосенки - территория, прилегающая к обелиску | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| **3** | **Итого по д. Сосенки** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,50** |
|  | д. Прокшино - территория, прилегающая к обелиску | 49,70 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 50,20 |
| **4** | **Итого по д. Прокшино** | **49,70** | **2,00** | **0,50** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **49,70** | **0,00** | **0,00** | **49,70** | **50,20** |
|  | **ИТОГО ПО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ** | **666,01** | **31,00** | **28,80** | **23,00** | **55,25** | **14,00** | **66,39** | **117,00** | **354,41** | **340,40** | **6 711,66** | **332,04** | **702,51** | **7 849,89** |