****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_06.09.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-38/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 7 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план-график на 2019 в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 09.09.2019.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 06.09.2019 № 01-09-38/9

Приложение 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам**  **2019 году**  **( тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с устройством мемориала). | 2 кв. 2019 г. | 6 825,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Разработка ПСД по подключению наружного освещения территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18. | 2 кв. 2019 г. | 1 709,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Разработка ПСД по устройству памятного знака воинам-интернационалистам на территории, прилегающей к территории Липового парка п. Коммунарка с благоустройством прилегающей территории. | 2 кв. 2019 г. | 428,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Разработка ПСД на выполнение работ по устройству тротуара по адресу: п. Сосенское, ул. Николо-Хованская (от Калужского шоссе до д. Николо-Хованское). | 3 кв. 2019 г. | 749,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник». | 2-4 кв. 2019 г. | 92 484,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Комплексное благоустройство территории, прилегающей к Храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска). | 2-4 кв. 2019 г. | 144 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап). | 2-4 кв. 2019 г. | 135 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников на озеленительных территориях  п. Сосенское. | 2-3 кв. 2019 г. | 7 517,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству территории п. Сосенское. | 1-3 кв. 2019 г. | 2 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское. | 1 кв. 2019 г. | 1 103,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Устройство тротуаров к станции метро: "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" на территории п. Сосенское. | 2-3 кв. 2019 г. | 6 244,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Устройство ограждений по адресу: п. Сосенское, д. Столбово. | 2-3 кв. 2019 г. | 663,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Замена баскетбольных стоек, щитов и колец на спортивной площадке на территории Липового парка п. Сосенское. | 2-3 кв. 2019 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Замена покрытия из искусственной травы футбольного поля на территории Липового парка п. Сосенское. | 3 кв. 2019 г. | 1 278,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Устройство контейнерной площадки на дворовой территории п. Сосенское, п. коммунарка, д.106, д.20А. | 3 кв. 2019 г. | 415,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Устройство площадок под мусорные контейнеры на дворовой территории п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.3, д.5. | 3 кв. 2019 г. | 1 386,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Технологическое присоединение к электрическим сетям. | 2 кв. 2019 г. | 42,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Предпроектная разработка проекта устройства мемориала в п. Коммунарка. | 2 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Замена почтовых ящиков, пришедших в негодность, в деревнях п. Сосенское. | 3 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Благоустройство территории детских площадок по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.14, ул. Сосенский Стан, д.12, ул. Сосенский стан д.11-13 и футбольное поле ул. Лазурная д.14. | 3 кв. 2019 г. | 3 599,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: территория Липового парка, п. Коммунарка; территория прилегающая к ДК "Коммунарка"; территория от д.25 до д.11 п. Коммунарка; территория вокруг ГБОУ школы ДО корпуса №3 по ул. Лазурная, д.4; территория парковой зоны зеленая линия от ул. Бачуринская до школы № 2070; территория парка" Культурный лес"; территории, прилегающая к школьному пруду; сквер Сосенский Стан д.1,3,5. | 3 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: д. Летово; д. Сосенки; д. Николо-Хованское; д. Ларево; д. Столбово; д. Зименки, д. Прокшино; д. Макарово; д. Бачурино; сквер по ул. Липовый парк, д.10, к.1; сквер по ул. Ясная, д.10; сквер по ул. Лазурная, д.6,8,10; территория лесополосы за д.14,8,17 и зеленого массива за д.18 п. Газопровод; установка дополнительных щитков без адресной привязки. | 3 кв. 2019 г. | 93,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Установка информационных табличек по адресам: п. Коммунарка, д.1,2,3,5,9,10,11,15,16,22,105,106,107,108,13,14,7,8; установка дорожных зеркал безопасности без адресной привязки). | 3 кв. 2019 г. | 68,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Выполнение работ по установке (демонтажу) информационных стендов на территории п. Сосенское. | 3 кв. 2019 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Благоустройство территории п. Коммунарка, ул. А. Монаховой за остановкой общественного транспорта "ул. Сосенский Стан". | 3 кв. 2019 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 26 | Благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, вблизи подстанции Летово. | 3 кв. 2019 г. | 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 27 | Технический надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник». | 3-4 кв. 2019 г. | 8,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 28 | Разработка ПСД на благоустройство дворовой территории, прилегающей к домам 20,20а п. Коммунарка. | 3-4 кв. 2019 г. | 534,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 29 | Благоустройство территории, прилегающей к адресам: п. Коммунарка, ул. Бачуринская, д.22, к.1,2,3. | 3-4 кв. 2019 г. | 8 289,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 30 | Устройство тротуара в п. Коммунарка вдоль Школьного пруда. | 3-4 кв. 2019 г. | 573,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 31 | Изготовление инженерно-топографических планов М1:500 с нанесением подъземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок. | 3-4 кв. 2019 г. | 450,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 32 | Ремонт детской площадки на дворовой территории п. Коммунарка, ул. Лазурная д.16. | 4 кв. 2019 г. | 4 304,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Всего:** |  | **421 591,00** |  |