****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_08.08.2018\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-42/8\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 г. № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и изложить приложение 5 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. внести изменения в план закупок и план-график на 2018 г. в соответствии с данным Постановлением.

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное Постановление вступает в силу с 08.08.2018 г.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенскоеот 08.08.2018 г. № 01-09-42/8

|  |
| --- |
| Приложение 5к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское»**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы****«Благоустройство территории поселения Сосенское» Комплексное благоустройство территории в 2018 году** |
| **№** **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам****2018 году****( тыс. руб.)****Прогноз** | **Ответственный** **за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.** |
| 1.1 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово вдоль оврага | 1-2 кв-л 2018 г. | 4 616,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 1-2 кв-л 2018 г. | 6 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32, 6, 30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 1-2 кв-л 2018 г. | 7 936,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Изготовление по картографическим материалам ситуационных планов с линиями градостроительного регулирования и нанесения границ участка | 2-4 кв-л 2018 г. | 118,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, парковой зоны по адресу: пос. Газопровод, д. 14, 15, 16, 17, 18 (парковая зона), 1-4, 6-12, 14, 18 (дворовая территория) | 2-4 кв-л 2018 г. | 960,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройстве территории сквера С. Стан д. 1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 г. | 101,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройству территории, вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д. 23 по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 г. | 670,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям | 2-4 кв-л 2018 г. | 3 501,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2018 г. | 653,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Физико-химические исследования площадок по адресу: пос. Коммунарка, ул. А. Монаховой, территория Липового парка | 3 кв-л 2018 г. | 79,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **25 134,00** |  |
| **Раздел 2.** |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 15-17 | 2-4 кв-л 2018 г. | 89 556,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территории по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 1-4, 6-12, 14, 18 | 2-4 кв-л 2018 г. | 151 810,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Комплексное благоустройство территории по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 14, 15, 16, 17, 18 (парковая зона) | 2-4 кв-л 2018 г. | 161 090,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Благоустройство озелененной территории (сквера) пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 г. | 152 442,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д. 23, расположенного по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 г. | 179 762,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Благоустройство и очистка «Школьного пруда» пос. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 г. | 39 081,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Благоустройство и очистка «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» | 1-3 кв-л 2018 г. | 105 024,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Устройство тротуаров по адресам: поселение Сосенское, д. Сосенки; поселение Сосенское д. Сосенки от д. 133б до остановки "Калужское шоссе" | 2-4 кв-л 2018 г. | 12 252,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Устройство тротуаров по адресам: поселение Сосенское, д. Летово; поселение Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-4 кв-л 2018 г. | 6 726,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.10 | Устройство павильона, раздевалки, индивидуальныхскамеек на подпорных стенах и установки букв на территории Липового парка | 2-4 кв-л 2018 г. | 19 829,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.11 | Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу:пос. Коммунарка, д. 101-111 | 2-4 кв-л 2018 г. | 3 150,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.12 | Устройство проезда по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. № 23, 24, 25 | 2-4 кв-л 2018 г. | 1 476,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.13 | Устройство парковки по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка вблизи дома № 101 | 2-4 кв-л 2018 г. | 6 791,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.14 | Устройство тротуара по адресу: поселение Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д. 25 пос. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 г. | 3 530,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.15 | Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д. 128 | 2-4 кв-л 2018 г. | 540,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.16 | Установка информационных стендов на территории поселения Сосенское | 2-4 кв-л 2018 г. | 1 829,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.17 | Ремонт спортивных площадок по адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка вблизи д. 15, к. 2 по ул. Фитаревской | 3-4 кв-л 2018 г. | 674,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.18 | Благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам: поселение Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе; пос. Коммунарка за д. 17-18 и ЖК "Гарден Парк; пос. Коммунарка с торца д. 4 к ул. А. Монаховой; пос. Коммунарка, д. 7 | 3-4 кв-л 2018 г. | 1 686,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.19 | Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская поселения Сосенское | 3-4 кв-л 2018 г. | 10 105,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.20 | Устройство тротуара по адресу: поселение Сосенское, д. Сосенки от дома № 45 до остановки общественного транспорта "Сосенки" | 3-4 кв-л 2018 г. | 651,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.21 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, поселение. Сосенское, д. Прокшино от дома № 7 до станции метро "Прокшино" | 3-4 кв-л 2018 г. | 3 528,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.22 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК "Бунинский" от торца д. 109, к. 1 до ул. Академика Семенова | 3-4 кв-л 2018 г. | 1 228,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.23 | Нераспределенные средства по комплексному благоустройству | 1-4 кв-л 2018 г. | 4 083,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **956 843,00** |  |
| **Раздел 3.** |
| 3.1 | Благоустройство территории по адресам: пос. Коммунарка, ул. Лазурная д. 4; д. Зименки, д. 24; д. Сосенки, вл. 61Д; пос. Коммунарка, ул. Ясная, д.13 | 2-3 кв-л 2018 г. | 8 786,79 (патент)1 147,5 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Устройство детской и спортивных площадок в СНТ "Лесные поляны" | 3 кв-л 2018 г. | 2 685,71 (патент)2 585,48 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.3 | пос. Коммунарка (дворовая территория) покупка скамейки | 3 кв-л 2018 г. | 13,49 (патент)13,96 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **15 233,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **997 210,00** |  |

 |