**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы,мероприятия | За последний отчетный год |
| Объемзапланированногофинансированияна 2019 год(тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб.) | Не выполнено (с указанием причины) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома №№ 10, 11, 12, 14. | 704,00 | 704,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО и канализации в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома № 10, 11, 12. | 4 911,00 | 4 911,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 11,13,111. | 7 299,00 | 7  299,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, Газопровод д. № 15, 16, 17. | 6 607,00 | 6 607,00 | - |
| Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дом № 11,13,111. п. Газопровод, дома № 15,16,17. | 58,00 | 58,00 | - |
| Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений и подземного паркинга многоквартирных жилых домов по адресам: г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д.18, к.1, к.2, к.3 с выпуском технического заключения. | 378,00 | 378,00 | - |
| Ремонт входа в муниципальное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 18, корп. 1, вход в конференц-зал. | 132,00 | 132,00 | - |
| Выполнение работ по ремонту крылец и рампа нежилого помещения по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д. № 16. | 287,00 | 287,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту козырьков входной группы пристройки к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом № 15. | 297,00 | 297,00 | - |
| Выполнение работ по обследованию несущих конструкций квартиры №6 в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: г.Москва, поселение Сосеснкое, поселок Коммунарка, д.23 | 88,00 | 88,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.4, п.Газопровод, д.11 | 1 931,00 | 1 931,00 | - |
| Оказание услуги по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Москва, пос.Сосенское, п.Коммунарка, д.4, п.Газопровод, д.11 | 44,5 | 44,5 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов №1,2,3,4,5,6 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.14 | 1 141,00 | 1 141,00 | - |
| Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций и инженерных систем многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.23, д.24, д.25 с выпуском технического заключения | 199,00 | 199,00 | - |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, ул.Сервантеса, д.3, к.1 | 282,00 | 282,00 | - |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, пос.Газопровод, д.14 | 165,00 | 165,00 | - |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод пристройки к д.15, д.16, д.17, д.18 к.1, п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной. | 290,00 | 290,00 | - |
| Выполнение работ по ремонту площадки входной группы по адресу: п. Коммунарка, д. 20, установке козырька в п. Газопровод, д. 18, к. 1, установке квартирных счетчиков воды в муниципальных жилых и нежилом помещении по адресам: п. Коммунарка, д.1, кв.18, д. 17, кв. 50, п. Газопровод, д. 17 (пристройка) | 53,00 | 53,00 | - |
| Выполнение работ по проведению обследования с выпуском технического заключения и разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту отопления муниципальных нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.17, пристройка. | 73,00 | 73,00 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту площадки, лестницы, навеса над входом в нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. № 17. | 297,00 | 297,00 | - |
| На выполнение работ по капитальному ремонту входных групп пристроек к многоквартирным жилым домам, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома № 15, 16, 17. | 264,00 | 264,00 | - |
| Ежемесячная плата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | 5 369,00 | 5 369,00 | - |
| Энергетическое обслуживание и составление энергетического паспорта муниципального здания по адресу: поселение Сосенское, п. Газопровод, д.15 | 70,00 | 70,00 | - |
| Ремонт муниципального нежилого помещения по адресу: п. Сосенское, ул. Сервантеса, д.3, к.1 | 262,00 | 262,00 | - |
| Ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п. Газопровод, д.17 | 97,00 | 97,00 | - |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Стародубцева Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Скугарев

 (подпись) (подпись)

**Годовой отчет о достижении натуральных показателей**

**муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы,мероприятий | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Отчетный год |
| план | факт | Обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец отчетного года (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 11,13,111. | ПотолкиСтеныПолы |  м²м²м² | 1 858,66 503,121 858,6 | 1 858,66 503,121 858,6 | --- |
|  Выполнение работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, Газопровод д. № 15, 16, 17. | ПотолкиСтеныПолы | м²м²м² | 2 867,73 301,22 867,7 | 2 867,73 301,22 867,7 | --- |
|  Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, дом № 11,13,111. п.Газопровод, дома № 15,16,17. | Количество объектов |  шт. | 6 | 6 | - |
|  Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиляции нежилых помещений и подземного паркинга многоквартирных жилых домов по адресам: г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д.18, к.1, к.2, к.3 с выпуском технического заключения. | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Ремонт входа в муниципальное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 18, корп. 1, вход в конференц-зал. | ремонтвходной группы | шт. | 1 | 1 | - |
|  Выполнение работ по ремонту крылец и рампа нежилого помещения по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, пристройка к д. № 16. | Входные группы | шт. | 3 | 3 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту козырьков входной группы пристройки к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом № 15. | Козырьки | шт. | 3 | 3 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту площадки, лестницы, навеса над входом внежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. № 17. | ремонт площадкиремонт лестницыремонт навесов | шт.шт.шт. | 221 | 221 | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту входных групп пристроек к многоквартирным жилым домам, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома № 15, 16, 17. | Количество объектов | шт. | 4 | 4 | - |
|  Выполнение работ по обследованию несущих конструкций квартиры №6 в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д.23. | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.4, п.Газопровод, д.11 | площадь кровли | м² | 1704,0 | 1704,0 | - |
| Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.4, п.Газопровод, д.11 | Количество объектов | объект | 2 | 2 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов №1,2,3,4,5,6 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.14 | ремонт стенремонт потолковремонт полов | м²м²м² | 1125268,4246 | 1125268,4246 | - |
| Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций и инженерных систем многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Москва, поселение Сосенское, п.Коммунарка, д.23, д.24, д.25 с выпуском технического заключения | количество объектов | шт. | 3 | 3 | - |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское. ул.Сервантеса, д.3, к.1 | количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, пос.Газопровод, д.14. | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома №№ 10, 11, 12, 14. | Замена эл.проводкиЗамена светильников | мшт. | 1750,0150 | 1750,0150 | - |
| Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО и канализации в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, дома № 10, 11, 12. | объект/система | шт. | 3/12 | 3/12 | - |
| Выполнение работ по проведению обследования с выпуском технического заключения и разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту отопления муниципальных нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.17, пристройка. | Разработка ПСД | шт. | 1 | 1 |  |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод пристройки к д.15, д.16, д.17, д.18 к.1, п. Газопровод здание бывшей котельной, п. Коммунарка здание бывшей котельной. | количество объектов | шт. | 6 | 6 | - |
| Выполнение работ по ремонту площадки входной группы по адресу: п. Коммунарка, д. 20, установке козырька в п. Газопровод, д. 18, к. 1, установке квартирных счетчиков воды в муниципальных жилых и нежилом помещении по адресам: п. Коммунарка, д.1, кв.18, д. 17, кв. 50, п. Газопровод, д. 17 (пристройка) | Устройство козырька установка ИПУ, ремонт площадки входной группы в нежилом помещенииДезинсекция помещения | шт.шт.м²м² | 183,4205,9 | 183,4205,9 |  |
| Энергетическое обслуживание и составление энергетического паспорта муниципального здания по адресу: поселение Сосенское, п.Газопровод, д.15 | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Ремонт муниципального нежилого помещения по адресу: п.Сосенское, ул.Сервантеса, д.3, к.1 | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Ремонт муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: п.Газопровод, д.17 | Количество объектов | шт. | 1 | 1 | - |
| Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального имущества) | Количество мероприятий | шт. | 691 | 691 | - |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Стародубцева Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Скугарев

 (подпись) (подпись)