****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_15.10.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-53/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида территории

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения вПостановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-57/6 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

 поселения Сосенское

 от 15.10.2019 № 01-09-53/9

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

Поселение Сосенское

Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства на территории поселения, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания.  |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий.2. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.4. Развитие культурного отдыха населения.5. Улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения.6. Повышение уровня эстетики поселения.7. Возможность организации занятости детей и подростков.8. Повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории поселения.2. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.3. Придание территории современного облика.4. Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.3. Улучшение санитарного и экологического состояния города. |
| Координатор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по благоустройству и содержанию территории |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет **3 376 940,44** тыс. руб. Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве – **3 365 454,44** тыс. руб.В том числе:2018 год - 1 153 672,14 тыс. руб.;2019 год – 607 991,00 тыс. руб.;2020 год – 535 671,30 тыс. руб.;2021 год – 534 060,00 тыс. руб.;2020 год - 534 060,00 тыс. руб.Субсидия г. Москвы - **11 486,00** тыс. руб.В том числе:2018 год – 11 486,00 тыс. руб.;2019 год – 0,00 тыс. руб.;2020 год – 0,00 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 0,00 тыс.руб. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства, соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная муниципальная программа.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

 Основными целями настоящей муниципальной программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;

- придание территории современного облика;

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении;

- повышение архитектурно-художественной выразительности сельской среды, обновление элементов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных деревьев);

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложение 2,3,4,5,6,7).

**5. Ожидаемые результаты от реализации программы**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности (Приложение 1.1):

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- развитие культурного отдыха населения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- возможность организации занятости детей и подростков;

- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с поддержанием достигнутого результата, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей программы.

Администрация поселения Сосенское осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;

- контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов работы за год.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:

Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка результативности действия муниципальной программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

Годовой отчёт должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий**  |  |  | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Источник финансирования** |
| **2018 год****Факт** | **2019 год****Факт** | **2020 год****Прогноз** | **2021 год****Прогноз** | **2022 год****Прогноз** | **Всего** |  |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 155 093,06 | 175 800,00 | 193 060,00 | 193 060,00 | 193 060,00 | 910 073,06 | Местный бюджет |
| 1.2 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных | 5 015,27 | 10 600,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 48 615,27 | Местный бюджет |
|  | **Итого по разделу** | **160 108,33** | **186 400,00** | **204 060,00** | **204 060,00** | **204 060,00** | **958 688,33** |  |
| **Раздел 2. Комплексное благоустройство территории** |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории поселения | 993 563,81 | 421 591,00 | 331 611,30 | 330 000,00 | 330 000,00 | 2 406 766,11 | Местный бюджет |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территорий жилой застройки поселения Сосенское | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 486,00 | Субсидия г. Москвы |
|  | **Итого по разделу** | **1 005 049,81** | **421 591,00** | **331 611,30** | **330 000,00** | **330 000,00** | **2 418 252,11** |  |
|  | **Всего по программе:** | **1 165 158,14** | **607 991,00** | **535 671,30** | **534 060,00** | **534 060,00** | **3 376 940,44** |  |

Приложение 1.1

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Планируемый результаты реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, (мероприятий)** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Плановое значение** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год**  | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| Содержание объектов озеленения  | территория зеленых насаждений/клумбы | М2/М2 | 434 352,96 5 883,52 | 500 801,67 7 849,89 | 491 179,99 7 087,04 | 491 179,99 7 087,04 | 491 179,99 7 087,04 |
| Содержание дворовых территорий | территория  | М2 | 175 395,30 | 178 093,80 | 175 503,10 | 175 503,10 | 175 503,10 |
| Содержание обелисков | обелиски | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оказание услуг по дизинфектологии (дератизация, противомалярийная обработка) территории поселения | Территория, подлеж. дератизацииТерритория, подлеж. дезинсекции (противомалярийная/акарицидная) | М2М2 | 532,831 700,00 / 134 000,00 | 532,831 700,00/ 134 000,00 | 532,831 700,00/ 134 000,00 | 532,831 700,00/ 134 000,00 | 532,831 700,00/ 134 000,00 |
| Очистка опор освещения и заборов от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | Площадь опор | М2 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 |
|  **Раздел 2. Паспортизация объектов** |
| Актуализация и паспортизация объектов благоустройства в внесение данных в АИС «Реестр зеленых насаждений» | территория | М2 | 0 | 498 267,03 | 0 | 0 | 0 |
| Актуализация и паспортизация дворовых территорий | территория | М2 | 0 | 175 503,10 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства в внесением данных в АИС «Реестр зеленых насаждений» | территория | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий | территория | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйновых животных** |
| Отлов бездомных животных  | Собаки, кошки | особь | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Раздел 4. Разработка проектной документации на комплексное благоустройство** |
| Разработка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | территория | га | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на благоустройство озеленительной территории вдоль ул. Николо-Хованская от Калужского шоссе до поворота на СНТ «Коммунарка-2» | территория | га | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово (вдоль оврага) | территория | га | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству озелененной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и подъездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | территория | га | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | территория | га | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 5. Комплексное благоустройство территории** |
| Благоустройство парковой зоны Зеленая линия (этап 2) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | территория | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к д. 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | территория | га | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| Посадка зеленых насаждений на территории поселения Сосенское | Кустарники/деревья | Шт. | 0 | 22 000/101 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории п. Газопровод | территория | га | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | территория | Шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство озелененной территории сквера п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 1-3-5 | территория | га | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д. 23, расположенного по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка | территория | га | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детских площадок в д. Николо-Хованское и д. Сосенки | территория | га | 00,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и очистка «Школьного пруда» п. Коммунарка | пруд | пруд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и очистка «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» | пруд | пруд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское, д. Сосенки от д. 133 б до остановки «Калужское шоссе» | тротуары | М2 | 4429,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от «Калужского шоссе» до д. Прокшино | тротуары | М2 | 2212,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных скамеек на подпорных стенах и установка букв на территории Липового парка | Объект/ограждение | Шт./м | 31/131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу: пос. Коммунарка, д. 101-111 | территория | опора | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д. №23,24,25 | проезд | М2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка (вблизи дома 101) | парковка | М2 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д. 25 п. Коммунарка | тротуар | М2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д. 128 | площадка | М2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | Инф. щит | Шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт спортивных площадок по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, вблизи д. 15, к.2 по ул. Фитаревская | площадка | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство пешеходных зон по адресам: п. Сосенское от д. 145 д. Сосенки до «Калужского шоссе»; п. Коммунарка за д. 17-18 и ЖК «Гарден парк»; п. Коммунарка, с торца д. 4 ул. Александры Монаховой; п. Коммунарка, д. 7 | территория | М2 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская п. Сосенское | территория | М2 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки от дома №45 до остановки общественного транспорта «Сосенки» | тротуар | М2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенки, д. Прокшино, от дома №7 до станции метро «Прокшино» | тротуар | М2 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ЖК «Бунинский», от торца д. 109 к.1 до ул. Академика Семенова | тротуар | М2 | 334,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная, д. 4; д. зименки, д. 24; д. Сосенки, вл. Д; п. Коммунарка, ул. Ясная, д. 13 | территория | М2 | 1786,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детской и спортивных площадок в СНТ «Лесные поляны» | площадка | М2 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П. Коммунарка (дворовая территория) -закупка скамеек | скамейка | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово (вдоль оврага) | Территория | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | Территория/памятник | Га/шт. | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадке в д. Сосенки | площадка | М2 | 0 | 341,5 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Сосенки вблизи д. №26 | площадка | М2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Культурного леса |  | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексное благоустройство и озеленение парковой зоны вблизи деревни Николо-Хованское | территория | га | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Установка указателей нахождения объектов | Указатели на мет. стойках | Шт. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское» Содержание объектов благоустройства** **в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2018 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение****Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства**  |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 1-4 кв-л 2018 | 80 110,12 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2018 | 73 092,21 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2018 | 270,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2018 | 394,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2018 | 589,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2018 | 397,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Ремонт ограждений п. Сосенское, д. Сосенки | 2 кв-л 2018 | 34,20 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Вырубка сухостойных деревьев на территории неразграниченной собственности, прилегающей к кварталу танхаусов "Никольское", вблизи д.10 к д.10 по ул. Николо-Хованская | 2 кв-л 2018 | 99,45 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Предоставление и обслуживание туалетных кабин, п. Сосенкое, п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д.10, к.2, вблизи Липового парка с 01.07.2018 по 31.10.2018 | 2-3 кв-л 2018 | 12,46 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Уход за деревьями (санитарная обрезка деревьев) | 3 кв-л 2018 | 94,32 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **155 093,06** |  |
|  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2018 | 5 015,27 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **5 015,27** |  |
|  | **Всего:** |  | **160 108,33** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам****2018 году****(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| **Раздел 1.**  |
| 1.1 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории от ул. Сосенский Стан до д. Столбово вдоль оврага | 1-2 кв-л 2018 | 4 615,73 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Разработка ПСД по благоустройству озеленительной территории парковой зоны Зеленая линия (2 этап) и въездных групп от Калужского шоссе до ул. Бачуринская | 1-2 кв-л 2018 | 6 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Разработка ПСД по благоустройству территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 1-2 кв-л 2018 | 7 935,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Изготовление по картографическим материалам ситуционных планов с линиями градостроительного регулирования и нанесения границ участка | 2-4 кв-л 2018 | 129,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, парковой зоны по адресу: п. Газопровод, д.14,15,16,17,18 (парковая зона), 1-4,6-12,14,18 (дворовая территория) | 2-4 кв-л 2018 | 959,49 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройстве территории сквера С. Стан д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 100,05 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.7 | Авторский надзор за проведением работ по благоустройству территории, вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23 по адресу п. Сосенское, п. Коммунарка  | 2-4 кв-л 2018 | 669,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Изготовление инженерно-топографических планов М1:500 с нанесением подземных коммуникаций, красных линий п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 379,31 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 1 кв-л 2018 | 652,62 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.0 | Физико-химические исследования покрытия детских площадок по адресу: п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, территория Липового парка | 3 кв-л 2018 | 78,25 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.1 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 3 кв-л 2018 | 179,75 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 3-4 кв-л 2018 | 187,89 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж ледовых горок и ледяной скульптурной композиции 2017-2018гг. | 4 кв-л 2018 | 2 573,55 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **27 961,08** |  |
| **Раздел 2.** |
| 2.1 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15-17 | 2-4 кв-л 2018 | 92 716,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14,18 | 2-4 кв-л 2018 | 157 427,01 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Комплексное благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д. 14,15,16,17,18 (парковая зона) | 2-4 кв-л 2018 | 160 732,11 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.4 | Комплексное благоустройство территории сквера, по адресу: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.1-3-5 | 2-4 кв-л 2018 | 153 821,82 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.5 | Комплексное благоустройство территории вокруг «Конторского пруда», прилегающего к ул. А. Монаховой д.23, п. Сосенское, п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 181 189,56 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.6 | Благоустройство и очистка «Школьного пруда» п. Сосенское, п. Коммунарка  | 1-3 кв-л 2018 | 39 080,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.7 | Очистка и благоустройство «Конторского пруда» и пруда возле КФХ «Конник» по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка | 1-3 кв-л 2018 | 105 023,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.8 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Сосенки; п. Сосенское д. Сосенки от д.133б до остановки "Калужское шоссе" | 2-4 кв-л 2018 | 12 251,28 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.9 | Устройство тротуаров по адресам: п. Сосенское, д. Летово; п. Сосенское от Калужского шоссе до д. Прокшино | 2-4 кв-л 2018 | 7 128,99 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.10 | Устройство павильона, раздевалки, индивидуальных скамеек на подпорных стенах и установки букв на территории Липового парка | 2-4 кв-л 2018 | 19 828,80 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.11 | Устройство наружного освещения вблизи домов по адресу: пос. Коммунарка, д. 101-111 | 2-4 кв-л 2018 | 3 149,55 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.12 | Устройство проезда по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 23,24,25 | 2-4 кв-л 2018 | 1 475,14 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.13 | Устройство парковки по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка вблизи дома № 101 | 2-4 кв-л 2018 | 6 790,17 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.14 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, от ул. Александры Монаховой до д.25 п. Коммунарка | 2-4 кв-л 2018 | 3 452,53 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.15 | Устройство детской площадки в д. Сосенки, вблизи д.128 | 2-4 кв-л 2018 | 539,93 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.16 | Установка информационных стендов на территории п. Сосенское | 2-4 кв-л 2018 | 1 859,60 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.17 | Благоустройство пешеходных зон, тротуара по адресам: п. Сосенское от 145 д. Сосенки до Калужского шоссе; п. Коммунарка за д.17-18 и ЖК "Гарден Парк; п. Коммунарка с торца д.4 к ул. А.Монаховой; п. Коммунарка д.7 | 3-4 кв-л 2018 | 1 368,10 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.18 | Благоустройство зеленой зоны вдоль ул. Николо-Хованская п. Сосенское | 3-4 кв-л 2018 | 7 803,24 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.19 | Устройство тротуара по адресу: п. Сосенское, д. Сосенки от дома №45 до остановки общественного транспорта "Сосенки" | 3-4 кв-л 2018 | 500,65 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.20 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Прокшино от дома №7 до станции метро "Прокшино" | 3-4 кв-л 2018 | 2 237,95 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.21 | Устройство тротуара по адресу: г. Москва, п.Сосенское, п. Коммунарка, ЖК "Бунинский" от торца д.109 к.1 до ул. Академика Семенова | 3-4 кв-л 2018 | 932,48 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.22 | Установка газонных ограждений п. Сосенское, п. Коммунарка д.№ 15,16,17,18,19 | 3-4 кв-л 2018 | 530,36 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.23 | Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Сосенское, ул. Бачуринская (за школой №2070) | 3-4 кв-л 2018 | 1 466,29 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.24 | Устройство площадки для выгула собак по адресу: п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д.109 к.1 (вдоль забора СНТ "Гавриково" | 3-4 кв-л 2018 | 525,48 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Поставка таггатиса отклоненного | 3 кв-л 2018 | 24,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **961 855,73** |  |
| **Раздел 3.** |
| 3.1 | Благоустройство территории по адресам: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.4; д. Зименки, д.24; д. Сосенки, вл. 61Д; п. Коммунарка, ул. Ясная д.13 | 2-3 кв-л 2018 | 8 786,79 (патент)1 147,5 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Устройство детской и спортивных площадок В СНТ "Лесные поляны" | 3 кв-л 2018 | 2 685,71 (патент)2 585,48 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
| 3.3 | П. Коммунарка (дворовая территория) покупка скамейки |  3 кв-л 2018 | 13,49 (патент)13,96 (местный бюджет) | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **15 233,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **1 005 049,81** |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Содержание объектов благоустройства** **в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2019 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение****Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства**  |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2019 | 110 550,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2019 | 58 900,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2019 | 200,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2019 | 2 950,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2019 | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2019 | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **173 800,00** |  |
| **Раздел 2. Паспортизация объектов** |
| 2.1 | Актуализация и паспортизация объектов благоустройства  | 2-4 кв-л 2019 | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Актуализация и паспортизация дворовых территорий | 2-4 кв-л 2019 | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **2 000,00** |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** |
| 3.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2019 | 10 600,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 3:** |  | **10 600,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **186 400,00** |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам 2019 году** **( тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
| 1 | Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с устройством мемориала) | 2 кв. 2019 г. | 6 825,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Разработка ПСД по подключению наружного освещения территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 кв. 2019 г. | 1 709,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Разработка ПСД по устройству памятного знака воинам-интернационалистам на территории, прилегающей к территории Липового парка п. Коммунарка с благоустройством прилегающей территории | 2 кв. 2019 г. | 428,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Разработка ПСД на выполнение работ по устройству тротуара по адресу: п. Сосенское, ул. Николо-Хованская (от Калужского шоссе до д. Николо-Хованское) | 3 кв. 2019 г. | 749,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Комплексное благоустройство территории прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 2-4 кв. 2019 г. | 92 484,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Комплексное благоустройство территории прилегающей к Храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска) | 2-4 кв. 2019 г. | 144 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап) | 2-4 кв. 2019 г. | 135 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников на озеленительных территориях з п. Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 7 517,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Выполнение работ по благоустройству территории п. Сосенское | 1-3 кв. 2019 г. | 2 338,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв. 2019 г. | 1 103,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 11 | Устройство тротуаров к станции метро: "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" на территории п. Сосенкое | 2-3 кв. 2019 г. | 6 244,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 12 | Устройство ограждений по адресу: п. Сосенское, д. Столбово | 2-3 кв. 2019 г. | 663,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 13 | Замена баскетбольных стоек, щитов и колец на спортивной площадке на территории Липового парка п. Сосенское | 2-3 кв. 2019 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 14 | Замена покрытия из искусственной травы футбольного поля на территории Липового парка п. Сосенское | 3 кв. 2019 г. | 1 278,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 15 | Устройство контейнерной площадки на дворовой территории п. Сосенсков, п. коммунарка, д.106, д.20А | 3 кв. 2019 г. | 415,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 16 | Устройство площадок под мусорные контейнеры на дворовой территории п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.3, д.5 | 3 кв. 2019 г. | 1 386,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 17 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2 кв. 2019 г. | 42,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Предпроектная разработка проекта устройства мемориала в п. Коммунарка | 2 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 19 | Замена почтовых ящиков, пришедших в негодность, в деревнях п. Сосенское | 3 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 20 | Благоустройство территории детских площадок по адресу: п. Коммунарка, ул. Лазурная д.14, ул. Сосенский Стан, д.12, ул. Сосенский стан д.11-13 и футбольное поле ул. Лазурная д.14 | 3 кв. 2019 г. | 3 599,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 21 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: территория Липового парка, п. Коммунарка; территория прилегающая к ДК "Коммунарка"; территория от д.25 до д.11 п. Коммунарка; территория вокруг ГБОУ школы ДО корпус №3 по ул. Лазурная, д.4; территория парковой зоны зеленая линия от ул. Бачуринская до школы № 2070; территория парка" Культурный лес"; территории, прилегающая к школьному пруду; сквер Сосенский Стан д.1,3,5 | 3 кв. 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 22 | Выполнение работ по установке информационных табличек по адресам: д. Летово; д. Сосенки; д. Николо-Хованское; д. Ларево; д. Столбово; д. Зименки, д. Прокшино; д. Макарово; д. Бачурино; сквер по ул. Липовый парк, д.10, к.1; сквер по ул. Ясная, д.10; сквер по ул. Лазурная, д.6,8,10; территория лесополосы за д.14,8,17 и зеленого массива за д.18 п. Газопровод; установка дополнительных щитков без адресной привязки | 3 кв. 2019 г. | 93,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 23 | Установка информационных табличек по адресам: п. Коммунарка, д.1,2,3,5,9,10,11,15,16,22,105,106,107,108,13,14,7,8; установка дорожных зеркал безопасности без адресной привязки) | 3 кв. 2019 г. | 68,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 24 | Выполнение работ по установке (демонтажу) информационных стендов на территории п. Сосенское  | 3 кв. 2019 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 25 | Благоустройство территории п. Коммунарка, ул. А. Монаховой за остановкой общественного транспорта "ул. Сосенский Стан" | 3 кв. 2019 г. | 299,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 26 | Благоустройство территории по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, вблизи подстанции Летово | 3 кв. 2019 г. | 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 27 | Технический надзор за выполнением работ по комплексному благоустройству территории прилегающей к д. № 33,32,6,30 п. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник» | 3-4 кв. 2019 г. | 8,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 28 | Разработка ПСД на благоустройство дворовой территории, прилегающей к домам 20,20а п. Коммунарка | 3-4 кв. 2019 г. | 534,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 29 | Благоустройство территории, прилегающей к адресам: п. Коммунарка, ул. Бачуринская, д.22, к.1,2,3 | 3-4 кв. 2019 г. | 8 289,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 30 | Устройство тротуара в п. Коммунарка вдоль Школьного пруда | 3-4 кв. 2019 г. | 573,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 31 | Изготовление инженерно-топографических планов М1:500 с нанесением подъземных коммуникаций, красных линий и дублированием красных планировочных отметок | 3-4 кв. 2019 г. | 450,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 32 | Ремонт детской площадки на дворовой территории п. Коммунарка, ул. Лазурная д.16 | 4 кв. 2019 г. | 4 304,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Всего:** |  | **421 591,00** |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Содержание объектов благоустройства** **в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования в 2020 году (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение****Программы** |
|
|
| **Раздел 1. Содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения и цветочное оформление | 1-4 кв-л 2020 г. | 117 460,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Содержание дворовых территорий | 1-4 кв-л 2020 г. | 68 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Содержание обелисков | 1-4 кв-л 2020 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.4 | Оказание услуг по дезинфектологии (дератизации, противомалярийной и акарицидной обработке) территории поселения | 1-4 кв-л 2020 г. | 3 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.5 | Закупка хозяйственных материалов и инвентаря на субботник | 2 кв-л 2020 г. | 800,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.6 | Очистка опор освещения и конструкций от несанкционированных листовок в п. Коммунарка и п. Газопровод | 1-4 кв-л 2020 г. |  400,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  1.7. | Содержание информационных щитов | 1-4 кв-л 2020 г. | 1 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.8 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев, покос борщевика на территории п. Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 1 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.9 | Содержание катков в зимний период на спортивных площадках на территории поселения Сосенское | 1-4 кв-л 2020 г. | 200,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 1:** |  | **193 060,00** |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных** |
| 2.1 | Отлов и содержание бездомных животных | 1-4 кв-л 2020 г. | 11 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу 2:** |  | **11 000,00** |  |
|  | **Всего:** |  | **204 060,00** |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории поселения Сосенское»**

**Комплексное благоустройство территории в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объём финансирования по годам и источникам 2020 году** **( тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение муниципальной программы** |
|  | Комплексное благоустройство территории прилегающей к Храму (с ремонтом обелиска) и дворовой территории вокруг д. №№20, 20а в п. Коммунарка  | 2-4 кв. 2020 г. | 170 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское  | 2-4 кв. 2020 г. | 100 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Организация прогулочной зоны вблизи СНТ «Дубрава» в д. Николо-Хованское | 2-4 кв. 2020 г. | 25 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское | 1 кв-л 2020 г. | 5 000,0 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Проведение работ по подключению наружного освещения территории по адресу: пос. Сосенское, п. Газопровод, д.1-4,6-12,14-18 | 2 -3 кв. 2020 г. | 8 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Очистка территорий, прилегающих к водоемам  | 2-4 кв-л 2020 г. | 23 361,30 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Заливка катков в зимний период на спортивных площадках на территории поселения Сосенское | 1, 4 кв-л 2020 г | 250,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого:** |  | **331 611,30** |  |